Утверждаю

И.о. заместителя главы

администрации города Рязани

_________________ Б.В. Ясинский

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА РЯЗАНИ»

ЗА 2021 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства города администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 21.02.2022 |
| Исполнитель | Заместитель начальника управления по экономике Астафьева Т.В. тел. 25-23-57 ubg@ryazangov.ru |

Начальник управления                                                                            Ю.А. Фурфурак

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА РЯЗАНИ»

ЗА 2021 ГОД

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых и недостигнутых за отчетный период.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» направлена на достижение основной цели программы - создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха ителей города Рязани.

Для достижения цели муниципальной программы требуется решение следующих задач:

1. Обеспечение содержания и повышение уровня озеленения территории города Рязани.

2. Создание условий для обеспечения наружного освещения территории города.

3. Обеспечение мер по содержанию мест захоронения.

4. Обеспечение условий для реализации муниципальных программ, реализуемых УБГ.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

Анализ целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, представленный в приложение № 1 к отчету показал, что целевой показатель «Протяженность сетей освещенных улиц, проездов, набережных, скверов города»  не достиг своих плановых значений в связи с передачей сетей наружного освещения в составе дорог в собственность субъекта. Значение показателя  уменьшилось и  не было своевременно скорректировано.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения) (Приложение № 1).

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2021 год составлял 776 949,15 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рязани.

На 31.12.2021 плановый объем финансирования программы составил               816 534,5 тыс.руб. Субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году не предоставлялись.

Указанные денежные средства были направлены на уборку, содержание и озеленение территории города, ремонт объектов благоустройства, приобретение транспортных средств для уборки и содержания дорог и тротуаров в городе Рязани, на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, содержание мест захоронения и обеспечение деятельности управления.

Увеличение объема финансирования муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» в 2021 году связано с дополнительным выделением средств из бюджета города Рязани на реализацию мероприятий «Содержание и озеленение территории города», «Обеспечение освещения на территории города», «Содержание и отлов безнадзорных животных» и «Обеспечение деятельности УБГ».

Фактическое исполнение муниципальной программы в 2021 году составило 816 396,7 тыс. руб. или 99,98 % годового плана.

Неисполнение по мероприятию «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» связано с отсутствием участников закупки в связи с удорожанием материалов.

С целью создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Рязани в 2021 году был выполнен ряд мероприятий.

Выполнялись работы по зимней и летней уборке территории города.

Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция благоустройства города» в рамках муниципального задания выполняло работы по уборке снега и наледи с проезжей части автодорог и тротуаров на 196 улицах общей площадью более 2,3 млн. кв. м, протяженностью более 216 км, из них 168 км на маршрутах движения пассажирского транспорта. Кроме того, учреждением проводилась уборка 32 разворотных кругов общественного транспорта (площадь – 42 тыс. кв. м), более 300 остановок общественного транспорта. Осуществлялись механизированные работы по посыпке песчано-соляной смесью улиц города, очистка от снега пешеходных мостов и лестниц, вывоз снега с территории города.

Основной задачей летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на покрытии автодорог и тротуаров, а также подборе случайного мусора. Основными операциями летней уборки являются уборка грунтовых и песчаных наносов, подметание и мойка проезжей части дороги и тротуаров, уборка остановок, урн, содержание городских парков, скверов и бульваров, уборка остановочных комплексов и ликвидация несанкционированных свалок на территории города.

В рамках мероприятия «Организация благоустройства и озеленение территории города» выполнены работы по посадке цветочной рассады в количестве более 400 000 штук на площади цветников более 4 425 м2. Всего на территории города оформлено 68 цветочных клумб. Осуществлена валка более 1500 деревьев.

К праздничным мероприятиям вывешено 578 флагов, заменено 923 лампочек в гирляндах.

К празднику Нового года в городе установлена 31 елка, включено свыше 17 тысяч ламп праздничной иллюминации, украшено иллюминацией более 165 деревьев, установлено 73 световых инсталляции. Размещено более 200 световых снежинок на деревьях и установлено 28 светодиодных арт объектов.

Выполнен ремонт малых архитектурных форм: памятников, пешеходных мостов, детского игрового оборудования, остановочных комплексов, ограждений, выполнялись работы по установке урн и лавочек.

Все вышеуказанные работы выполнялись МБУ «Дирекция благоустройства города» в рамках муниципального задания.

За счет целевых средств (субсидии на иные цели) приобретено 13 единиц специализированной техники: снегопогрузчик шнекороторный СнП-18 - 1ед., трактор БЕЛАРУС-320 с оборудованием (щеткой, косилкой, отвал)  - 6 ед., пескоразбрасыватель (прицеп) – 6 ед. на общую сумму 22 200 тыс.руб.

В отчетном году в рамках заключенных муниципальных контрактов выполнялись работы:

-  по содержанию и уборке территории и объектов благоустройства в п. Солотча города Рязани;

-  по текущему содержанию и ремонту инженерной защиты. Выполнены работы по промывке 12,3 тыс. п.м. трубопроводов ливневой канализации, очистке 571 колодцев ливневой канализации и решеток дождеприемных колодцев в количестве 1322 шт. Осуществлен ремонт 170 дождеприемных и смотровых колодцев, заменено 84 шт. крышек канализационных люков и дождеприемных решеток. Производились работы по очистке шахты Рюминского пруда, очистке сороудерживающих решеток водопропускных труб городских прудов, водоотводных каналов и выпусков сточных вод. Выполнены работы по устройству водоотводного лотка и смотрового колодца (ул. Новоселов, д. 48 к. 1), дождеприемных колодцев (ул. Песоченская, д. 12 и ул. Костычева д. 14 Б), устройству 26 м.п. сети ливневой канализации (ул. Станкозаводская д. 25), ремонту смотровой камеры (ул. Великанова14Б).

В рамках основного мероприятия «Содержание и отлов безнадзорных животных» выполнялись работы по санитарной очистки территории города (подбор трупов животных - 593 шт.) и содержанию животных без владельцев, отловленных и принятых на содержание до 2021 года. На содержании МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» остается более 600 голов таких животных.

В рамках мероприятия «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» в 2021 году оборудовано 5 контейнерных площадок (ул. Строителей: в районе домов № 37 и №19, в районе дома № 4 по ул. Баженова, в районе дома № 13 по ул. Родниковой; в районе дома № 27 по ул. Новой), на которых установлено 15 контейнеров, из них 5 для раздельного сбора пластиковых отходов;

- закуплено 30 евро-контейнеров для установки в местах, где отсутствует возможность оборудования контейнерных площадок с соблюдением установленных санитарных разрывов до жилых домов;

- закуплено и заменено 7 вышедших из строя бункеров объемом по 8,0 куб. м. для сбора ТКО в индивидуальном жилом фонде.

Объем финансирования основного мероприятия «Обеспечение освещения на территории города» в 2021 году составил 125 761,3 тыс. руб.

В рамках выполнения муниципального задания МБУ «ДБГ» выполнены работы по ремонту и содержанию сетей наружного освещения на территории города, произведена оплата за текущее потребление электроэнергии,  а также оплата по энергосервисному контракту на  общую сумму 120 937,1 тыс.руб.

Дополнительно выделены денежные средства в объеме 5 000 тыс.руб. на исполнение решений суда в части устройства сетей наружного освещения. В рамках муниципальных контрактов выполнены проектные работы и строительство сетей на 3 участках (в районе Лесопарка, в районе д. 8 по Спортивному переулку, на участке ул. Свободы до ул. Полевой вдоль дома № 95 по ул. Свободы).

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Содержание мест захоронения» в 2021 году составил 109 261,0 тыс. руб., из которых       109 209,2 тыс.руб. направлены на финансовое обеспечение муниципального задания, 51,8 тыс.руб. на обустройство 2 контейнерных площадок (устройство асфальтобетонного покрытия под контейнерами) на Новом кладбище.

3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) (Приложение 2).

В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» предоставлялись субсидии из средств городского бюджета следующим бюджетным учреждениям:

1. МБУ «Дирекция благоустройства города» на выполнение мероприятий «Уборка территории и аналогичная деятельность», «Организация благоустройства и озеленения» и «Организация освещения улиц».

В рамках муниципального задания на оказание муниципальных работ по вышеуказанным мероприятиям были выполнены следующие работы:

-  уборка автомобильных дорог, искусственных сооружений и площадей города;

- размещение и обслуживание туалетов на территории города;

-  озеленение территории города;

- содержание и ремонт детских игровых площадок, расположенных на территории общего пользования;

-  ремонт и содержание памятников, мемориальных досок, въездных знаков, остановочных павильонов, установка и ремонт ограждений, ремонт лестничных сходов;

- содержание пляжей;

- праздничное оформление территории города;

- работы по использованию, охране и воспроизводству городских лесов;

-  содержание и ремонт электрических сетей на территории города и оплата за электроэнергию;

- осуществление технического надзора за выполнением работ по объектам;

- содержание имущества МБУ «ДБГ».

Не достиг своих плановых значений целевой показатель «Протяженность сетей освещенных улиц, проездов, набережных, скверов города»  в связи с передачей сетей наружного освещения в составе дорог в собственность субъекта.

2. МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» на выполнение мероприятия «Уборка территории и аналогичная деятельность». Показатель по данному мероприятию выполнен (как по побору трупов животных, так и по содержанию ранее принятых на содержание).

3. МБУ «ССВПД «Ритуал» на выполнение мероприятия «Организация и содержание мест захоронения». Выполнялись работы по содержанию и уборке 20 городских кладбищ и Мемориального комплекса. Показатель по мероприятию достиг плановых значений.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 31 марта 2021 г. № 1136 | Уточнение объема финансирования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 22 сентября 2021 г. № 4030 | Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы, в связи с дополнительным выделением средств, дополнение новым мероприятием. |
| 3. | Постановление администрации города Рязани от 30 декабря 2021 г. № 5802 | Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы в связи выделением дополнительных средств из бюджета города Рязани, в том числе субсидий на иные цели. |

5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (Приложение № 3).

По результатам сопоставления достигнутых запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и фактических объемов расходов проведена оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройство города Рязани».

1. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов):

ДИ1 = 100 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений;

ДИ2 = 100 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений;

ДИ3 = 51,4 % - данный целевой показатель не достиг запланированных значений из-за отсутствия подрядных организаций на выполнение работ, в связи с ростом цен на материалы, показатель скорректирован в декабре 2021 года;

ДИ4 = 98,6 % - данный целевой показатель не достиг запланированных значений в связи в связи с передачей сетей наружного освещения в составе дорог в собственность субъекта;

ДИ5 = 100 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений;

ДИ6 = 123,1 % - данный целевой показатель перевыполнен, расчет представлен в приложении 1.

2. Оценка эффективности основных мероприятий:

ЭОМ1 = 94,2 % - эффективность средняя, сложилась из-за дополнительного выделения денежных средств МБУ «Дирекция благоустройства города» в течение года, в том числе на иные цели, которые не были запланированы на начало года;

ЭОМ2 = 97,6 % - эффективность средняя;

ЭОМ3 = 227,8 % - эффективность высокая, из-за некорректного показателя (индикатора);

ЭОМ4 = 87,2 % - эффективность средняя;

ЭОМ 5 = 100 % - эффективность высокая;

ЭОМ 6 = 122 % - эффективность высокая.

3. Оценка эффективности выполнения задач:

ЭЗ1 = 156,5 % - эффективность высокая;

ЭЗ2 = 87,2 % - эффективность средняя;

ЭЗ3 = 100 % - эффективность высокая;

ЭЗ4 = 122 % - эффективность высокая.

4. Эффективность реализации программы:

ЭПП1 = 116,4 % - эффективность высокая.

Таким образом, на основании проведенных расчетов эффективность муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» за 2021 год оценивается как высокая и достигает значения 116,4 %.

В целом реализация мероприятий программы позволила достичь решения задач, выполняемых УБГ, в рамках выделенного финансирования.

Необходимо отметить, что в связи с установлением некорректного значения показателя: «Количество контейнерных площадок» - нарастающим итогом,  значение эффективности реализации программы является завышенной.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Учитывая вышеизложенное, а также значимость проводимых мероприятий     в рамках муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» целесообразно продолжать работу по реализации основных мероприятий, направленных на достижение основной цели - создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Рязани. В целях корректной оценки муниципальной программы требуется пересмотр значений показателей (индикаторов) программы.