Утверждаю

Заместитель главы администрации города Рязани

_______________ А.В. Горелов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМЫ «развитие ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

в городе Рязани» на 2014-2020 годы

2015 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 21 марта 2016 года |
| Исполнитель | Начальник отдела экономики управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дубцов Артём Вячеславович тел.: 25 85 69, e-mail: ugkh_rzn@mail.ru |

Начальник управления энергетики

и жилищно-коммунального хозяйства		                              	А.Ю. Ульянов

- Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4047, направлена на повышение качества жизни населения, проживающего   на территории города Рязани, путем развития жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения и бытовых услуг.

Для достижения заданных целей, с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани, в рамках муниципальной программы в 2015 году решались следующие задачи:

1. Создание условий для управления многоквартирными домами (далее - МКД) в городе Рязани.

2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани.

3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности                          при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани.

4. Предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

По подпрограмме «Содержание и ремонт жилищного фонда в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы за 2015 год достигли плановых значений все целевые показатели подпрограммы:

- уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД) составил 98,5%;

- доля муниципальных квартир от общего количества квартир в доме,      где установлен общедомовой прибор учета- 1,8%;

- доля многоквартирных домов, в которых земельный участок оформлен    в общедолевую собственность – 56,1%;

- доля капитально отремонтированных домов от общего количества домов, требующих капитального ремонта – 20,3%

- доля замененного аварийного газового оборудования в общем количестве аварийного газового оборудования в муниципальном жилищном фонде составила по газовым плитам составила 4,6%, водонагревателю проточному – 2,6%, АОГВ – 1%.

В рамках подпрограммы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани» на 2014 - 2015 годы за 2015 год достигли планового значения 3 из 4 целевых показателей.

Не выполнен план по показателю «Удельный вес общей площади жилого фонда, обеспеченной основными видами коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение)». Данный показатель зависит от количества введенного в эксплуатацию жилищного фонда. Управление энергетики                и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани не может повлиять на изменение данного показателя. Показатель будет улучшен             при выполнении адресной программы муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы».

Количество документации, разработанной в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, составило 1 ед.

Капитальный ремонт участков магистральных сетей – 2617,1 м                   (в 2-трубном исчислении).

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы» за 2015 год все целевые показатели достигли планового значения.

Количество объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которых проведены мероприятия по внедрению энергосберегающего оборудования                              и энергоэффективных технологий холодного водоснабжения, водоотведения       и электроснабжения составило 6 ед. (на 200% выше планового значения).

Количество установленных приборов учета в муниципальном жилищном фонде города Рязани – 233 ед. (на 133% выше планового значения).

Показатель «удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями (электрическая энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, природный газ)» выполнен. В связи с отсутствием финансирования на реализацию мероприятий по энергосбережению                      в учреждениях бюджетной сферы, управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани не может повлиять      на изменение данного показателей.

В 2015 году показатель «количество посещений бань» составил 89 100 чел. Увеличение количества посещений бань произошло в связи уменьшением банных услуг, предоставляемых другими (немуниципальными) предприятиями.

Анализ результатов реализации подпрограмм муниципальной программы за 2015 год показал, что по всем 12 целевым показателям подпрограмм фиксируется достижение плановых значений. Сведения о степени достижения целевых показателей представлены в приложении № 1.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы

и перечень основных мероприятий, выполненных

и невыполненных в установленные сроки

На 31.12.2015 плановый объем финансирования муниципальной программы составил 168 356,6 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Рязани – 165 964,6  тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 2 392,0 тыс. руб.

Фактическое финансирование муниципальной программы в 2015 году составило 165 524,2 тыс. руб. (98,3% годового плана), в том числе:

- средства бюджета города Рязани – 165 524,2тыс. руб. (99,7% от плана),

- средства областного бюджета – 0 (0 % от плана).

Фактическое исполнение меньше планового объема финансирования        на 2 823,4 тыс. руб. Разница образовалась в связи с экономией средств бюджета города Рязани и недофинансированием из областного бюджета.

Достижению основных целей муниципальной программы способствовала реализация основных мероприятий в рамках подпрограмм муниципальной программы.

По подпрограмме «Содержание и ремонт жилищного фонда в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы проведены работы по  всем запланированным         на 2015 год мероприятиям.

В целях поддержания в надлежащем состоянии маневренного жилищного фонда проведены работы по содержанию и ремонту общего имущества нежилого помещения, используемого как специализированный (маневренный) жилищный фонд (ул.Соборная, д.23). Данные работы выполнены в полном объеме в рамках заключенных муниципальных контрактов на сумму 1 115,8 тыс. руб.

В рамках утвержденного Порядка о внесении разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями                          или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации,   и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений,      а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда возмещены расходы управляющим организациям и ТСЖ в размере                  5671 тыс. руб.

На выполнение мероприятия по реализации положений Жилищного кодекса РФ направлено 551,1 тыс. руб. В течение 2015 года управлением  организовано и проведено 4 семинара для председателей ТСЖ (ЖСК)                 по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества                        в многоквартирных домах и обеспечение его выполнения, порядка проведения инвентаризации подвальных помещений МКД, реализации Стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, обзора изменений Жилищного Кодекса Российской Федерации и собираемости взносов на капитальный ремонт.              В семинарах приняли участие 171 представитель ТСЖ.

В целях повышения профессионального управления жилищным фондом проведено обучение 14 представителей ТСЖ, ЖСК. Проведен смотр-конкурс    на звание «Лучший жилищно-строительный кооператив, товарищество собственников жилья». В смотре-конкурсе приняло участие 14 ТСЖ и ЖСК

В рамках утвержденного порядка предоставлены субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений     в которых превышает жилую площадь в 1,5 раза и более в размере                          15 200,3 тыс. руб.

Финансирование мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии           в многоквартирных домах в доле муниципальной собственности в 2015 году      не осуществлялось в связи с отсутствием заявок со стороны собственников          в многоквартирных домах, управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

Выполнены работы по межеванию и постановке земельных участков        на государственный кадастровый учет под 146 многоквартирными домами        на сумму 1 348 тыс. руб.

В целях исполнения обязанностей собственника произведены расходы      на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в отношении помещений, собственником которых является муниципальное образование - городской округ город Рязань, в размере 34 806,1 тыс. руб.

Для обеспечения качественного улучшения состояния помещений, оборудования, инженерных коммуникаций в маневренном жилищном фонде, исполнения требований пожарной безопасности выполнены работы                    по капитальному ремонту системы пожарной сигнализации и речевого оповещения в здании специализированного (маневренного) жилищного фонда  по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, д. 23 на сумму 353,9 тыс. руб.

В целях обеспечения качественного улучшения состояния многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений проведены следующие мероприятия:

- выполнены работы капитального характера по выявлению и ликвидации дефектов строительных конструкций на технических этажах 9 крупнопанельных жилых домов серии 111-83 по адресам: г. Рязань,  ул. Бирюзова, д. 30,                  ул. Братиславская, д. 2, к.1, ул. Интернациональная, д. 22, к.2, ул. Зубковой, д. 18, к.3, ул. Комбайновая, д. 13, к.1, ул. Крупской, д. 19, к.3, ул. Магистральная, д. 21,  ул. Советской Армии, д. 21, ул. Тимакова, д. 6 на сумму 10 000 тыс. руб.;

- выполнен капитальный ремонт 12 муниципальных квартир по адресам:   г. Рязань, ул. Новослободская, д. 3, кв. 3, ул. Чкалова, д. 4, кв. 2,                           ул. З. Космодемьянской, д. 61, кв.2, ул. Белякова, д. 19, кв.36,                              ул. Высоковольтная, д. 16, к.2, кв.26, ул. Дзержинского, д. 13,  кв. 19,                        ул. Ломоносова, д. 9, к.1, кв. 80, ул. проф. Никулина, д. 4, кв. 214, ул. Энгельса,  д. 9/9, кв. 14,  ул. Фрунзе, д. 3м, кв.11 на сумму 3428,6 тыс. руб.

- произведены расходы на исполнение полномочий собственника по оплате проведенных капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов при ликвидации дефектов строительных конструкций и благоустройства дворовых территорий в размере 19 тыс. руб.

Для обеспечения безопасности проживания населения города Рязани, сохранности муниципального жилищного фонда выполнены работы по замене аварийного газового оборудования в 169 муниципальных квартирах (газовые плиты – 163 ед., водогрейные колонки – 28 ед., АОГВ – 1 ед.) на сумму 1 933,8 тыс. руб.

Фактическое финансирование подпрограммы «Содержание и ремонт жилищного фонда в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы в 2015 году составило            74 427,6 тыс. руб. средств бюджета города Рязани, что составляет 99,6% годового плана. Экономия средств в сумме 276 тыс. руб. образовалась по результатам проведенных конкурсных процедур.

В рамках подпрограммы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани» на 2014 - 2015 годы выполнены следующие мероприятия.

В целях своевременной подготовки коммунального хозяйства                             к отопительному периоду разработан порядок предоставления в 2015 году субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                     на возмещение затрат по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. Согласно данному порядку МУП «РМПТС» были предоставлены субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в размере 69 000 тыс. руб.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                «О теплоснабжении» в 2015 году завершена разработка Схемы теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области до 2030 года. Схема теплоснабжения утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.09.2015 № 704. Произведен окончательный расчет по муниципальному контракту в размере 5 818 тыс. руб.

Фактическое финансирование подпрограммы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани» на 2014 - 2015 годы в 2015 году составило 74 818 тыс. руб. средств бюджета города Рязани, что составляет 100% годового плана.

В 2015 году по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы» выполнены следующие мероприятия.

Проведены мероприятия по реконструкции ЦТП по ул. Гагарина, 41            с заменой кожухотрубчатых теплообменных аппаратов на пластинчатые               и кабельных линий на 5 трансформаторных подстанциях на сумму 4 300 тыс. руб.

Данные мероприятия финансировались за счет средств бюджета города Рязани. В соответствии с Порядком предоставления в 2015 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение затрат    на проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования     и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, утвержденным постановлением администрации города Рязани от 17.06.2015          № 3231, предоставлена субсидия МУП «РМПТС» в размере 2 300 тыс. руб.          и МУП «РГРЭС» - 2000 тыс. руб.

Выполнение работ по реконструкции тепловых сетей по ул. Халтурина, 3а осуществлялось с привлечением средств областного бюджета и бюджета города Рязани. В 2015 году из бюджета города Рязани выплачена субсидия в размере 154,6 тыс. руб. В министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области направлена заявка на получение субсидий из областного бюджета, а также заключено соглашение                  о предоставлении межбюджетных трансфертов в форме субсидий. Мероприятие выполнено в полном объеме.

В 2016 году МУП «РМПТС» будет предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 2 392 тыс. руб. Данные средства предприятие направит на погашение кредиторской задолженности перед подрядчиком за выполненные работы.

В муниципальном жилищном фонде были установлены 233 прибора учета энергетических ресурсов (электрической энергии - 106 шт.; холодного и горячего водоснабжения - 72 шт.; природного газа - 55 шт.) на общую сумму 872 тыс. руб. Данные мероприятия выполнены в полном объеме.

Фактическое финансирование подпрограммы в 2015 году составило 5 346,4  тыс. руб. (69% годового плана), в том числе:

- средства бюджета города Рязани – 5 346,4 тыс. руб. (99,8% от плана),

- средства областного бюджета – 0 тыс. руб. (0% от плана).

В 2015 году выполнялись мероприятия по организации оказания банных услуг в городе Рязани. Муниципальным предприятиям, оказывающим услуги общих отделений бань, в 2015 году из бюджета города Рязани предоставлены субсидии и возмещены недополученные доходы, связанные с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение),    в размере 10 932,2 тыс. руб. Количество посещений общих отделений муниципальных бань в 2015 году составило 89,1 тыс. чел.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении № 1.

- Информация о внесенных изменениях

в муниципальную программу

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в программу | Причины внесения изменений в программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Рязани от 26.01.2015 № 207 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4047 | В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2014 год средства, образовавшиеся в результате экономии по отдельным мероприятиям муниципальной программы, в сумме 2068 тыс. руб. были направлены на мероприятие: возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги бань, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. Дополнительно из бюджета города Рязани на данное мероприятие было предусмотрено 245 тыс. руб. Корректировка целевого показателя основного мероприятия. |
| 2 | Постановление администрации города Рязани от 26.02.2015 № 778 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4047 | Уточнены наименования мероприятий муниципальной программы, дополнены и скорректированы целевые показатели муниципальной программы |
| 3 | Постановление администрации города Рязани от 16.07.2015 № 3226 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4047 | В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2015 год средства, образовавшиеся в результате экономии по отдельным мероприятиям муниципальной программы, в сумме 9807,1 тыс. руб. были направлены на мероприятие: возмещение затрат по капитальному ремонту объектов коммунальной. Дополнительно из бюджета города Рязани на данное мероприятие были предусмотрены средства в сумме 53192,9 тыс. руб. В связи с участием в конкурсе в государственной программе Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2020 годы» в муниципальную программу дополнительно включено мероприятие: реконструкция тепловых сетей по ул. Халтурина, д.3а с использованием энергоэффективных технологий на сумму 3005 тыс. руб. Корректировка целевых показателей муниципальной программы. |
| 4 | Постановление администрации города Рязани от 24.08.2015 № 3904 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4047 | В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2015 год уменьшен общий объем финансирования программы в 2015 году на 3800 тыс. руб. |
| 5 | Постановление администрации города Рязани от 01.12.2015 № 5465 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4047 | В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2015 год уменьшен общий объем финансирования программы в 2015 году на 234 тыс. руб. Корректировка целевых показателей муниципальной программы. |

- Оценка эффективности муниципальной программы

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

При оценке эффективности муниципальной программы (подпрограммы) учитывается:

- оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы (подпрограммы);

- оценка эффективности выполнения основных мероприятий.

Оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы (подпрограммы) проводится для каждой задачи программы (подпрограммы) и  определяется на основании эффективности выполнения основных мероприятий.

Оценка эффективности выполнения основных мероприятий муниципальной программы оценивается на основании сопоставления достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) программы (ДИi) к финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi).

Если реализация основного мероприятия муниципальной программы запланирована без финансирования или фактический объем расходов                 по основному мероприятию на конец отчетного периода равен нулю, тогда принимаем ФОМi = 100%.

В случае, если реализацию нескольких мероприятий характеризует один целевой показатель (индикатор), то эффективность данных мероприятий рассчитывается как достижение индикатора (ДИi), деленное на среднее арифметическое значений финансовой обеспеченности данных мероприятий (ФОМi). При расчете оценки эффективности выполнения задачи, данные мероприятия будут считаться как одно основное мероприятие.

Показатели достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (ДИi), финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi), а также результаты расчета оценки эффективности муниципальной программы представлены в приложении № 2.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Содержание и ремонт жилищного фонда в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы:

ЭПП1 = 118,3% - эффективность высокая.

Поскольку реализация подпрограммы направлена на решение задачи 1 муниципальной программы: создание условий для управления МКД в городе Рязани, следовательно, оценка эффективности задачи 1:

ЭЗ1 = ЭПП1 = 118,3% - эффективность высокая.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры» на 2014 - 2015 годы:

ЭПП2 = 100,7% - эффективность высокая.

Поскольку реализация подпрограммы направлена на решение задачи 2 муниципальной программы: повышение эффективности, устойчивости                 и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани следовательно, оценка эффективности задачи 2:

ЭЗ2 = ЭПП2 = 100,7% - эффективность высокая.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Энергосбережение      и повышение энергоэффективности в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы:

ЭПП3 = 400,4% - эффективность высокая.

Поскольку реализация подпрограммы направлена на решение задачи 3 муниципальной программы: энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани, следовательно, оценка эффективности задачи 3:

ЭЗ3 = ЭПП3 = 400,4% - эффективность высокая.

Оценка эффективности основного мероприятия программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы:

ЭМ = 127,5% - эффективность высокая.

Поскольку реализация основного мероприятия направлена на решение задачи 4 муниципальной программы: предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани, следовательно, оценка эффективности     задачи 4:

ЭЗ3 = ЭПП3 = 127,5% - эффективность высокая.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы:

ЭМП = 186,7% - эффективность высокая.

5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Важными направлениями деятельности органов местного самоуправления города Рязани в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства являются развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение                  и повышение энергоэффективности в городе Рязани, реализация единой политики в сфере управления жилищным фондом, позволяющие повысить качество жизни населения, проживающего на территории муниципального образования – городской округ город Рязань.

В целях улучшения и более объективной оценки результатов работы           в сфере жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения и бытовых услуг принято решение о закрытии муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани»                          на 2014 - 2020 годы и разработке новой муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани»        на 2016 - 2020 годы.

Реализация муниципальной программы позволит к 2020 году обеспечить:

- увеличение доли муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования до 25%;

- доведение уровня готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД) до 100%;

- доведение доли отремонтированных инженерных сетей при подготовке    к осенне-зимнему периоду до 50%;

- проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения                      и электроснабжения;

- увеличение доли муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета до 100%;

- доведение обучения сотрудников бюджетной сферы и структурных подразделений администрации города Рязани в области энергосбережения         до 100%;

- доведение доли предприятий, осуществляющих помывку льготной категории граждан, в общем количестве предприятий, оказывающих услуги общих отделений бань, до 100%.