Приложение

к постановлению главы администрации

от 12 марта 2009 года № 1582

# Муниципальная адресная программа муниципального образования – город Рязань Рязанской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования - город Рязань Рязанской области на 2009 год»

# 1. Общие положения.

# Муниципальная адресная программа муниципального образования – город Рязань Рязанской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования – город Рязань Рязанской области на 2009 год» (далее Программа), включает в себя комплекс мероприятий, направленных на формирование эффективных механизмов управления многоквартирными домами, устанавливает правовые и организационные основы предоставления финансовой поддержки ТСЖ, ЖСК, ЖК или иным специализированным потребительским кооперативам, а также управляющим организациям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

# Основания для разработки Программы:

# – Жилищный кодекс РФ;

# – Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

# – Постановление Правительства Рязанской области от 02 апреля 2008 г. № 70 «О подготовке адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» с учётом изменений, внесённых постановлением Правительства Рязанской области от 11 марта 2009 г. № 44;

# – Постановление Правительства Рязанской области от 24 декабря 2008 г. № 344 «Об утверждении предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов».

Основной механизм реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации города Рязани от 06.06.2008 № 3092 «Об утверждении ведомственной целевой адресной программы развития «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2008 - 2010 годах».

# К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках Программы относятся:

    - ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

    - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

    - ремонт крыш;

    - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

    - утепление и ремонт фасадов.

# 2. Основные цели и задачи программы.

Основные цели и задачи программы:

– поддержка многоквартирных домов в виде оказания им финансовой поддержки за счет средств Фонда по проведению капитального ремонта, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом и приняли решение о проведении капитального ремонта,

– планируется осуществить капитальный ремонт в 92 многоквартирных домах, общей площадью 492565,3 кв.м, с привлечением средств бюджетов всех уровней и внебюджетных средств;

– создание безопасных и благоприятных условий проживания;

– формирование организационных и финансовых условий для реформирования жилищно-коммунального хозяйства в рамках более эффективного управления жильем;

– увеличение срока жизни и периода эксплуатации жилищного фонда.

# 3. Срок реализации программы.

Срок реализации Программы – с 1 марта 2009 года по 31 декабря 2009 года.

# 4. Участники и ресурсное обеспечение программы.

4.1. Администрация города Рязани принимает решение о включении в Программу многоквартирных домов при наличии заявки от товариществ собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах, а также перечня документов, прилагаемых к заявке для включения многоквартирного дома, где созданы ТСЖ, ЖСК, ЖК или иной специализированный потребительский кооператив, об участии в указанной адресной Программе. Перечень документов, прилагаемых к заявке для включения многоквартирного дома, где созданы ТСЖ, ЖСК, ЖК или иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах, указан в постановлении главы администрации города Рязани от 06.06.2008 № 3092.

4.2. Перечень многоквартирных домов, участвующих в настоящей Программе, представлен в Приложении №1.

4.3. Объем средств долевого финансирования капитального ремонта многоквартирных домов согласно Приложению № 1 из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, из областного бюджета, представлен в Приложении № 2.

4.4. Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств областного бюджета составляет 7,28%.

Долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме должно быть в размере не менее чем пять процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

4.5. В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 24.12.2008 № 344 «Об утверждении предельной стоимости проведения капитального  ремонта многоквартирных домов» предельная стоимость проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Программу, в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах составляет 1510 рублей.

Общий объем финансирования в 2009 году составит 463,016 млн. рублей, в том числе за счет:

средств областного бюджета – 31,893 млн. руб.;

средств Фонда содействия реформирования ЖКХ – 406,2 млн. руб.;

средств собственников – 24,923 млн. руб.

5. Критерии отбора многоквартирных домов.

Критерии для оценки заявок на включение многоквартирного дома в Программу определены постановлением главы администрации города Рязани от 06.06.2008 № 3092.

6. Планируемые показатели выполнения Программы.

Планируется осуществить капитальный ремонт в 92 многоквартирных домах, общей площадью 492565,3 кв.м, что составляет 2,3% от общего количества многоквартирных домов г. Рязани и 4,4% от общей площади многоквартирных домов г. Рязани.

# 7. Контроль за реализацией Программы.

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет заместитель главы администрации Савичев А.В.

Приложение №1

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

которым планируется предоставление финансовой поддержки по проведению капитального ремонта

| № | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Группа капитальности | Площадь помещений, кв.м |  |  | Планируемый перечень работ, планируемый по проведению капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта (тыс. руб) |  |  |  |  | удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввода в эксплуатацию | Проведения последнего кап. ремонта |  | Общая площадь МКД всего: | В том числе жилых: |  |  | Всего | в том числе за счет средств |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | местного бюджета (субсидия) |  |  | ТСЖ, ЖСК (не менее 5%) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фонда | Область | Местный |  |  |
| 1 | ул. Зубковой, д.4 | 11971 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 6001,3 | 5664,5 | 5621,1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасадов, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений | 9031,000 | 7871,131 | 618,009 | 00 | 541,860 | 1,505 |
| 2 | ул. Тимуровцев, д.5 к.1 | 11970 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 4397,4 | 4397,4 | 4397,4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 6502,380 | 5697,411 | 447,338 | 0 | 357,631 | 1,479 |
| 3. | ул. Костычева, д.10 к.1 | 11975 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 2712,5 | 2712,5 | 2348,8 | Ремонт крыши | 923,648 | 766,484 | 60,181 | 0 | 96,983 | 0,341 |
| 4. | ул. Костычева, д.12 к.1 | 11976 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 4373,8 | 4373,8 | 3736,5 | Ремонт крыши | 1409,408 | 1169,589 | 91,831 | 0 | 147,988 | 0,322 |
| 5. | ул. Гагарина, д.50 | 11965 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 3197 | 3155,2 | 3155,2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасадов, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений | 4827,470 | 4229,848 | 332,111 | 0 | 265,511 | 1,510 |
| 6. | ул. Дружная, д.16 к.1 | 11989 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 8125,7 | 8125,7 | 8125,7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасадов, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений | 6021,663 | 5248,289 | 412,074 | 0 | 361,300 | 0,741 |
| 7 | ул. Затинная, д.90 | 11957 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 428,8 | 428,8 | 378 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 647,488 | 564,330 | 44,309 | 0 | 38,849 | 1,510 |
| 8 | ул. Высоковольтная, д.29, к.1 | 11964 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 3201,2 | 3201,2 | 3201,2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 3777,250 | 3309,641 | 259,860 | 0 | 207,749 | 1,180 |
| 9 | ул. Островского, д.23/2 | 11967 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 5809,6 | 5809,6 | 5809,6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 3356,903 | 2941,332 | 230,941 | 0 | 184,630 | 0,579 |
| 10 | ул. Новоселов, д.34 к.1 | 11984 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 3865,5 | 3865,5 | 3865,5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт или замена лифтового оборудования | 4561,290 | 3996,621 | 313,798 | 0 | 250,871 | 1,180 |
| 11 | ул. Новоселов, д.32 к.1 | 11984 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 4248,8 | 4248,8 | 4248,8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт или замена лифтового оборудования | 6415,688 | 5621,451 | 441,374 | 0 | 352,863 | 1,510 |
| 12 | ул. Новоселов, д.30 к.2 | 11985 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 3584,3 | 3584,3 | 3584,3 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасадов, ремонт или замена лифтового оборудования | 5412,293 | 4742,273 | 372,344 | 0 | 297,676 | 1,510 |
| 13 | ул. Новоселов, д.30 к.1 | 11985 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 4162,5 | 4162,5 | 4162,5 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасадов, ремонт или замена лифтового оборудования | 6285,375 | 5507,271 | 432,409 | 0 | 345,695 | 1,510 |
| 14 | ул. Новоселов, д.30 к.3 | 11985 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 3617,8 | 3617,8 | 3617,8 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасадов, ремонт или замена лифтового оборудования | 4268,768 | 3740,312 | 293,674 | 0 | 234,782 | 1,180 |
| 15 | ул. 2-е Бутырки, д.13 | 11985 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 3928,2 | 3928,2 | 3928,2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт или замена лифтового оборудования | 5931,582 | 5169,777 | 405,910 | 0 | 355,895 | 1,510 |
| 16 | ул. 2-е Бутырки, д.11 | 11986 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 3786,8 | 3786,8 | 3786,8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт или замена лифтового оборудования | 5718,068 | 4983,685 | 391,299 | 0 | 343,084 | 1,510 |
| 17 | ул. Л. Чайкиной, д.13 | 22003 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 4386,4 | 4386,4 | 4386,4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 1300,000 | 1072,770 | 84,230 | 0 | 143,000 | 0,296 |
| 18 | ул. Маяковского, д.47 | 22003 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 8478,3 | 5877,8 | 5877,8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 8179,394 | 7128,898 | 559,732 | 0 | 490,764 | 0,965 |
| 19 | ул. Интернациональная, д.25 к.1 | 11985 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 3175,9 | 3175,9 | 3175,9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2605,600 | 2246,798 | 176,410 | 0 | 182,392 | 0,820 |
| 20 | ул. Есенина, д.38 | 11989 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 4145,2 | 3780 | 3780 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт или замена лифтового оборудования | 6259,252 | 5484,382 | 430,611 | 0 | 344,259 | 1,510 |
| 21 | ул. Зубковой, д.31 | 11994 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 22108,6 | 22064,8 | 21963,7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт или замена лифтового оборудования | 9463,500 | 8248,084 | 647,606 | 0 | 567,810 | 0,428 |
| 22 | ул. Урицкого, д.71/5 | 11994 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 1033,8 | 1033,8 | 1033,8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 1561,038 | 1367,788 | 107,393 | 0 | 85,857 | 1,510 |
| 23 | ул. Бирюзова, д.24 к.2 | 11996 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 2177,4 | 2177,4 | 2177,4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт или замена лифтового оборудования | 2498,532 | 2189,224 | 171,889 | 0 | 137,419 | 1,147 |
| 24 | ул. Крупской, д.18 А | 22000 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 3900,1 | 3900,1 | 3822,9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт подвальных помещений | 4602,118 | 4011,059 | 314,932 | 0 | 276,127 | 1,180 |
| 25 | ул. Зубковой, д.28 к.1 | 11989 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 9710,3 | 8056,9 | 8056,9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасадов, ремонт или замена лифтового оборудования | 12165,919 | 10659,827 | 836,967 | 0 | 669,125 | 1,253 |
| 26 | ул. Новоселов, д.58 | 11991 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 22854,5 | 22777 | 17186,7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 18516,000 | 16223,793 | 1273,827 | 0 | 1018,380 | 0,810 |
| 27 | ул. Сельских Строителей, д.5 «В» | 11994 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 17595,7 | 17544,9 | 16068,8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт подвальных помещений | 12500,000 | 10952,550 | 859,950 | 0 | 687,500 | 0,710 |
| 28 | ул. Новоселов, д.36 к.2 | 11984 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 6167,2 | 6167,2 | 6167,2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт или замена лифтового оборудования | 9312,000 | 8159,212 | 640,628 | 0 | 512,160 | 1,510 |
| 29 | ул. Зубковой, д.27 | 11988 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 18486,9 | 17455,1 | 12444,7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасадов, ремонт подвальных помещений | 15540,306 | 13616,478 | 1069,111 | 0 | 854,717 | 0,841 |
| 30 | ул. Юбилейная, д.12 | 11970 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 2938 | 2938 | 2938 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 3466,840 | 3053,731 | 239,767 | 0 | 173,342 | 1,18 |
| 31 | ул. Черновицкая, д.38 к.2 | 11977 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 1836,6 | 1836,6 | 1836,6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 2305,340 | 2030,636 | 159,437 | 0 | 115,267 | 1,255 |
| 32 | ул. Черновицкая, д.38 к.1 | 11978 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 1835 | 1835 | 1835 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 2273,697 | 2002,763 | 157,249 | 0 | 113,685 | 1,239 |
| 33 | ул. Садовая, д.32 | 22004 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 2785,1 | 1864,7 | 1864,7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт подвальных помещений | 3056,100 | 2521,918 | 198,011 | 0 | 336,171 | 1,097 |
| 34 | ул. Костычева, д.12 | 11976 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 3928,8 | 3928,8 | 3256,7 | Ремонт крыши | 812,557 | 711,966 | 55,901 | 0 | 44,690 | 0,207 |
| 35 | ул. Костычева, д.16 | 11976 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 3862,7 | 3862,7 | 2717,7 | Ремонт крыши | 866,483 | 759,216 | 59,610 | 0 | 47,657 | 0,224 |
| 36 | ул. Новаторов, д.19 | 11977 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 4103,6 | 4103,6 | 3691,1 | Ремонт крыши | 823,680 | 721,712 | 56,666 | 0 | 45,302 | 0,201 |
| 37 | ул. Новоселов, д.31 | 11982 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 7534,7 | 7534,7 | 7534,7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт или замена лифтового оборудования | 8890,946 | 7831,501 | 614,898 | 0 | 444,547 | 1,180 |
| 38 | ул. Интернациональная, д.26 к.1 | 11985 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 3127,2 | 3127,2 | 3127,2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасадов | 2593,300 | 2236,192 | 175,577 | 0 | 181,531 | 0,829 |
| 39 | ул. Гоголя, д.56 | 11965 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 3572,8 | 3572,8 | 3572,8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасадов | 4215,904 | 3713,537 | 291,572 | 0 | 210,795 | 1,180 |
| 40 | ул. Островского, д.27 | 11966 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 3398,4 | 3398,4 | 3398,4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 3198,880 | 2817,701 | 221,234 | 0 | 159,945 | 0,941 |
| 41 | ул. Забайкальская, д.6 | 11976 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 4476,1 | 4476,1 | 4476,1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, | 5541,798 | 4881,437 | 383,271 | 0 | 277,090 | 1,238 |
| 42 | ул. Бирюзова, д.5 к.2 | 11976 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 4829,1 | 4491,9 | 4491,9 | Рремонт крыши | 2994,042 | 2623,392 | 205,978 | 0 | 164,672 | 0,620 |
| 43 | ул. Тимакова, д.15/23 | 11981 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 7357,6 | 7357,6 | 7357,6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасадов, ремонт или замена лифтового оборудования | 11109,976 | 9786,111 | 768,366 | 0 | 555,499 | 1,510 |
| 44 | ул. Зубковой, д.24 к.1 | 11984 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 3164,9 | 3164,9 | 3164,9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 4778,999 | 4209,533 | 330,516 | 0 | 238,950 | 1,510 |
| 45 | ул. Зубковой, д.22 к.2 | 11985 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 3177,3 | 3177,3 | 3177,3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 4797,270 | 4225,627 | 331,779 | 0 | 239,864 | 1,510 |
| 46 | ул. Зубковой, д.28 | 11988 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 6506,3 | 6506,3 | 6506,3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт или замена лифтового оборудовани | 9824,513 | 8608,278 | 675,887 | 0 | 540,348 | 1,510 |
| 47 | ул. Новоселов, д.53 к.3 | 11997 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 6100,6 | 6100,6 | 6100,6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, | 1000,000 | 876,204 | 68,796 | 0 | 55,000 | 0,164 |
| 48 | ул. Советской Армии, д.2 кор.1 | 11970 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 4336,7 | 4336,7 | 3423,3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт подвальных помещений | 4697,632 | 4126,973 | 324,033 | 0 | 246,626 | 1,083 |
| 49 | ул. Советской Армии, д.3 кор.4 | 11972 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 4390,5 | 4390,5 | 3962,2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт подвальных помещений | 4756,368 | 4189,599 | 328,950 | 0 | 237,819 | 1,083 |
| 50 | ул. Касимовское шоссе, д. 36 кор.2 | 11973 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 4397,5 | 4274,5 | 3315,8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт подвальных помещений | 4763,971 | 4196,296 | 329,476 | 0 | 238,199 | 1,083 |
| 51 | ул. Тимакова, д.6 к.1 | 11976 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 2706,3 | 2706,3 | 2334 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт подвальных помещений | 2931,825 | 2575,673 | 202,231 | 0 | 153,921 | 1,083 |
| 52 | ул. Советской Армии, д.26 | 11973 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 7477,9 | 7477,9 | 7477,9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт или замена лифтового оборудования | 10183,655 | 8970,171 | 704,301 | 0 | 509,183 | 1,362 |
| 53 | ул. 6-я Линия, д.20 | 11995 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 5669,7 | 5669,7 | 5669,7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 4868,759 | 4288,598 | 336,723 | 0 | 243,438 | 0,859 |
| 54 | ул. Новоселов, д.53 | 11998 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 18600,9 | 18600,9 | 18600,9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт или замена лифтового оборудования | 4473,914 | 3920,061 | 307,788 | 0 | 246,065 | 0,241 |
| 55 | ул. Татарская, д.33 | 11997 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 9806,1 | 9166,7 | 8993,8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт подвальных помещений | 14807,211 | 13042,784 | 1024,067 | 0 | 740,360 | 1,510 |
| 56 | ул. Типанова, д.22 | 11972 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 2930,9 | 2930,9 | 2930,9 | Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 1565,960 | 1372,100 | 107,732 | 0 | 86,128 | 0,534 |
| 57 | ул. Высоковольтная. д.25 А | 11977 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 2305,3 | 2305,3 | 2305,3 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 1800,000 | 1585,512 | 124,488 | 0 | 90,000 | 0,781 |
| 58 | ул. Новоселов, д.5 к.1 | 11989 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 3923,9 | 3458,8 | 2444,5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт подвальных помещений | 4250,879 | 3734,491 | 293,217 | 0 | 223,171 | 1,083 |
| 59 | ул. Забайкальская, д.19 | 11983 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 3505,7 | 3505,7 | 2818,2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 3307,794 | 2913,637 | 228,767 | 0 | 165,390 | 0,944 |
| 60 | ул. Новоселов, д.58 к.3 | 11992 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 2320,3 | 2320,3 | 1723,1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт подвальных помещений | 2737,954 | 2411,699 | 189,357 | 0 | 136,898 | 1,180 |
| 61 | ул. Новоселов, д.58 к.4 | 11992 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 2326,8 | 2326,8 | 1723,1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт подвальных помещений | 2745,624 | 2418,456 | 189,887 | 0 | 137,281 | 1,180 |
| 62 | ул. Новоселов, д.58 к.5 | 11992 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 2331 | 2331 | 2014,4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт подвальных помещений | 2750,580 | 2422,821 | 190,230 | 0 | 137,529 | 1,180 |
| 63 | ул. Новоселов, д.58 к.6 | 11992 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 2336,4 | 2336,4 | 1386,7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт подвальных помещений | 2756,952 | 2428,433 | 190,671 | 0 | 137,848 | 1,180 |
| 64 | ул. Белякова, д.2 | 11939 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 2952,6 | 2952,6 | 1858,5 | Ремонт крыши | 1419,000 | 1249,912 | 98,138 | 0 | 70,950 | 0,481 |
| 65 | ул. Зубковой, д.3 | 11972 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 2943,5 | 2943,5 | 2943,5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасадов | 3149,150 | 2773,897 | 217,795 | 0 | 157,458 | 1,070 |
| 66 | ул. Зубковой, д.26 к.1 | 11988 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 30163,3 | 30163,3 | 30163,3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт или замена лифтового оборудования | 32092,694 | 28268,528 | 2219,531 | 0 | 1604,635 | 1,064 |
| 67 | ул. Советской Армии, д.3 кор.1 | 11974 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 7103,7 | 7103,7 | 6279,7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт подвальных помещений | 10726,586 | 9448,406 | 741,851 | 0 | 536,329 | 1,510 |
| 68 | ул. Касимовское шоссе, д.44 кор.1 | 11976 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 2706,4 | 2706,4 | 2142,2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт подвальных помещений | 2931,933 | 2582,564 | 202,772 | 0 | 146,597 | 1,083 |
| 69 | ул. Касимовское шоссе, д.42 кор.1 | 11978 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 11692,1 | 11692,1 | 9891,5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт подвальных помещений | 17655,033 | 15551,259 | 1221,022 | 0 | 882,752 | 1,510 |
| 70 | ул. Высоковольтная, д.37 | 11981 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 2315,8 | 2315,8 | 2315,8 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 1800,000 | 1585,512 | 124,488 | 0 | 90,000 | 0,777 |
| 71 | ул. Белякова, д.6 | 11941 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 2884,7 | 2884,7 | 1873,6 | Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 4313,700 | 3799,680 | 298,335 | 0 | 215,685 | 1,495 |
| 72 | ул. Сенная, д.18 | 11974 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 2355,3 | 2355,3 | 2355,3 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 1600,000 | 1409,344 | 110,656 | 0 | 80,000 | 0,679 |
| 73 | ул. Забайкальская, д.23 | 11990 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 6458,1 | 6458,1 | 4467,3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 6826,890 | 6013,398 | 472,148 | 0 | 341,344 | 1,057 |
| 74 | ул. Великанова, д.2 | 11968 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 2962,8 | 2962,8 | 2962,8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 3496,104 | 3079,508 | 241,791 | 0 | 174,805 | 1,18 |
| 75 | ул. Магистральная, д.16 кор.1 | 11990 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 2628,2 | 2628,2 | 2107,8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 3968,582 | 3495,686 | 274,467 | 0 | 198,429 | 1,510 |
| 76 | ул. Вокзальная, д.30 | 11960 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 957,4 | 957,4 | 654,3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 1445,674 | 1272,067 | 99,878 | 0 | 73,729 | 1,510 |
| 77 | ул. Бронная, д.19 | 11961 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 2046,3 | 2046,3 | 1915,5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 3089,913 | 2721,719 | 213,698 | 0 | 154,496 | 1,510 |
| 78 | ул. Бронная, д.20 | 11962 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 2053 | 2053 | 1875,7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 3100,030 | 2730,630 | 214,398 | 0 | 155,002 | 1,510 |
| 79 | ул. Вокзальная, д.34 | 11964 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 1576,1 | 1503,9 | 1237 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 2379,911 | 2094,114 | 164,421 | 0 | 121,376 | 1,510 |
| 80 | ул. Высоковольтная, д.34/13 | 11969 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 3980,5 | 2649,2 | 2299,2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 4167,840 | 3667,336 | 287,944 | 0 | 212,560 | 1,047 |
| 81 | ул. Касимовское шоссе, д.40 кор.1 | 11975 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 2701,3 | 2701,3 | 2323 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасадов, ремонт подвальных помещений | 4078,350 | 3592,374 | 282,059 | 0 | 203,917 | 1,510 |
| 82 | Первомайский пр., д.60 корп.1 | 11986 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 4001,2 | 4001,2 | 3612,1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт или замена лифтового оборудования | 6041,812 | 5316,268 | 417,412 | 0 | 308,132 | 1,510 |
| 83 | ул. Куйбышевское шоссе, д.15/12 | 11954 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 1199,2 | 990,6 | 677,5 | Ремонт крыши | 1135,000 | 999,753 | 78,497 | 0 | 56,750 | 0,946 |
| 84 | ул. Чкалова, д.5 корп.1 | 11985 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 3845,1 | 3845,1 | 3150,8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 5806,101 | 5108,863 | 401,127 | 0 | 296,111 | 1,510 |
| 85 | ул. Высоковольтная, д.18 корп.1 | 11987 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 1567 | 1567 | 1567 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2366,170 | 2082,023 | 163,472 | 0 | 120,675 | 1,510 |
| 86 | ул. Ленинского Комсомола, д.91 корп.1 | 11961 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 1283,5 | 1283,5 | 1038,5 | Ремонт крыши | 825,987 | 727,562 | 57,125 | 0 | 41,300 | 0,644 |
| 87 | ул. Пушкина, д.50/39 | 11961 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 1303,8 | 1228,6 | 1024,3 | Ремонт крыши | 687,527 | 605,601 | 47,550 | 0 | 34,376 | 0,527 |
| 88 | ул. 10-я Линия, д.39 | 11962 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 1292 | 1292 | 987,7 | Ремонт крыши | 753,360 | 663,590 | 52,102 | 0 | 37,668 | 0,583 |
| 89 | ул. Пушкина, д.48 | 11962 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 2075 | 2075 | 1855,3 | Ремонт крыши | 941,303 | 829,137 | 65,101 | 0 | 47,065 | 0,454 |
| 90 | ул. Ленинского Комсомола, д.57/69 | 11977 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 4619,7 | 4367,5 | 3772,5 | Ремонт крыши | 1855,744 | 1634,613 | 128,343 | 0 | 92,788 | 0,402 |
| 91 | ул. Новоселов, д.54 к.2 | 11989 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 18673,6 | 18673,6 | 15240,4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 4037,000 | 3555,951 | 279,199 | 0 | 201,850 | 0,216 |
| 92 | ул. Новоселов, д. 58 к.2 | 11990 | Капитальный ремонт не проводил ся | I | 18721,9 | 18721,9 | 13292,4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 4781,387 | 4211,638 | 330,682 | 0 | 239,067 | 0,255 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463016,117 | 406200,00 | 31893,183 | 0 | 24922,934 | 0,940 |

| ВСЕГО МКД по МО, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 92 | ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 492565,3 кв.м. | ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 25 | ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО:463,016 млн. руб, в т.ч.: за счет средств Фонда: 406,200 млн. руб; долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 31,893 млн.руб; ТСЖ, других кооперативов, либо собственников помещений в МКД: 24,923 млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к Программе

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов

В соответствии с решениями Правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от «26» декабря 2007 г., протокол № 4 «Об утверждении лимитов предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации за счет средств Фонда» и «О направлении субъектам Российской Федерации для сведения расчета минимальной доли долевого финансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов», а также на основании постановления Правительства Рязанской области от 02.04.2008 № 70 «О подготовке адресных программ по проведению ремонта многоквартирных домов» с учётом изменений, внесённых постановлением Правительства Рязанской области от 11 марта 2009 г. № 44, произведен следующий расчет объемов долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов:

- минимальная доля долевого финансирования за счет средств бюджета Рязанской области составляет 7,28%, исходя из этого, средства Фонда составят 92,72%.

Общий объем финансирования в 2009 году составит 463,016 млн. рублей, в том числе за счет:

средств областного бюджета – 31,893 млн. руб.;

средств Фонда содействия реформирования ЖКХ – 406,2 млн. руб.;

средств собственников – 24,923 млн. руб.

Приложение № 3

к Программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования город Рязань

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

| Показатели выполнения программы | Единицы измерения | Достигнуто в результате выполнения программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | г. Рязань |
| 1. Многоквартирный жилищный фонд, в котором проведен капитальный ремонт: 1.1. количество многоквартирных домов |  | 92 |
| 1.2. общая площадь жилищного фонда, всего, | тыс. кв. м | 492,565 |
| 1.3. в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан | тыс. кв. м | 438,125 |
| 2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт: 2.1. от общего числа многоквартирных домов, включенных в региональную программу | проценты | 100 |
| 2.2. от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия региональной программы | проценты | 100 |
| 2.3. от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия первой региональной программы (накопительным итогом) | проценты | 100 |
| 3. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); | проценты | 21,42 |
| 4. Доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт согласно установленному Федеральным законом перечню работ по капитальному ремонту: 4.1. от общего числа многоквартирных домов, включенных в региональную программу | проценты | 27,17 |
| 4.2. от общего числа многоквартирных домов, включенных во все региональные программы за период действия Фонда (накопительным итогом) | проценты | 21,43 |
| 5. Объем финансирования проведения капитального ремонта, 5.1. всего, |  | 463, 016 |
| в том числе: 5.2. за счет средств Фонда | млн. руб. | 406,200 |
| 5.3. за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, предусмотренных на долевое финансирование региональной программы | млн. руб. | 31,893 |
| 5.4. за счет средств товариществ собственников жилья, иных кооперативов или собственников помещений в многоквартирных домах | млн. руб. | 24,923 |
| 6. Средняя стоимость проведения капитального ремонта | тыс. руб./кв.м | 0,940 |
| 7. Изменение количества товариществ собственников жилья: 7.1. с даты принятия региональной программы | шт./процент | 80/19,7 |
| 7.2. с даты принятия первой региональной программы (накопительным итогом) | шт./процент | 80/19,7 |
| 8. Доля израсходованных средств лимита финансовой поддержки Фонда субъекту Российской Федерации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов: 8.1. на региональную программу | проценты | 68,40 |
| 8.2. на все реализованные региональные программы | проценты | 100 |
| 9. Остаток средств лимита субъекта Российской Федерации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | млн. руб. | 0 |