АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| ____ _____________ 2025 г. | № _________ |
| --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды города Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4237

В связи с уточнением объема финансирования муниципальной программы, муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани», руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань, администрация города Рязани  п о с т а н о в л я е т:

- Внести в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды города Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани            от 30.09.2021 № 4237 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» (в редакции постановлений администрации города Рязани от 09.02.2022 № 553, от 24.03.2022 № 1470, от 29.04.2022  № 2869,                    от 29.04.2022 № 2870, от 19.07.2022 № 5176, от 12.08.2022 № 5989, от 10.10.2022 № 7949,     от 23.11.2022 № 9904, от 24.11.2022 № 9999, от 29.12.2022 № 11867, от 30.12.2022 № 12012, от 07.03.2023 № 2632, от 03.05.2023 № 5703, от 22.05.2023 № 6865, от 10.07.2023 № 9109,     от 24.08.2023 № 11405, от 20.10.2023 № 13547, от 19.12.2023 № 16148, от 29.12.2023               № 16930, от 22.03.2024 № 3986, от 27.04.2024 № 5650, от 15.05.2024 № 6394, от 14.06.2024   № 7634, от 24.06.2024 № 7988, от 09.09.2024 № 10768, от 25.09.2024 № 11270, от 21.11.2024                 № 13467, от 29.11.2024 № 13826, от 24.12.2024 № 14991, от 28.12.2024 № 15555,                     от 28.12.2024 № 15556, от 31.01.2025 № 670, от 31.01.2025 № 671, от 21.02.2025 № 1411,      от 31.03.2025 № 2856, от 16.06.2025 № 5892, от 06.08.2025 № 7743, от 06.08.2025 № 7772), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций аппарата администрации города Рязани (Жалыбина Т.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Рязани в сети Интернет www.admrzn.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации О.А. Самсонова.

Глава администрации                                                                                                    В.Е. Артемов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

города Рязани

от__________2025 г. №__________

Изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды города Рязани»,

утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4237

- В паспорте муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» (далее – муниципальная программа):

  - Строку «Участники муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Участники муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция благоустройства города» (далее - МБУ «ДБГ»), Подрядные организации, определенные заказчиком муниципальной программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», УО, ТСЖ, ЖК, иные специализированные потребительские кооперативы и заинтересованные лица. Управление общественных отношений аппарата администрации города Рязани (далее - УООАА). Муниципальное бюджетное учреждение Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуал» (далее - МБУ ССВПД «Ритуал»). Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по делам территории города Рязани» (далее - МБУ «УДТ»). |
| --- | --- |

  - Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, составляет 5748666,92337 тыс. рублей, из них: 763522,78184 тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани, 4099521,99627 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 841297,65319 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 44324,49207 тыс. рублей - инициативные платежи |
| --- | --- |

  - Строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Приведение в нормативное состояние до 49,3% дворовых территорий города Рязани к 2024 году. 2. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий города Рязани до 144 единиц к 2030 году. 3. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий города Рязани до 185 единиц. 4. Реализация не менее 234 проектов местных инициатив. 5. Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, вовлеченных в решение вопросов развития городской среды, в общей численности городского населения в возрасте 14 лет и старше, не менее 30%. |
| --- | --- |

2. Абзац третий раздела V «Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы. Описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий города Рязани до 185 единиц к 2030 году.».

- Абзац пятый раздела V «Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы. Описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«3. Реализация не менее 228 проектов местных инициатив.».

4. Пункт 1.2, 2.2 таблицы 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» приложения  № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

| 1.2 | Показатель 2. Количество благоустроенных дворовых территорий города Рязани (ежегодно) (с 01.01.2025) | ед. | - | - | - | - | 45 | 5 | 6 | 43 | 43 | 43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Показатель 2. Количество реализованных проектов местных инициатив (ежегодно) | ед. | 26 | 29 | 45 | 37 | 26 | 4 | 4 | 30 | 30 | 30 |

- Пункт 2.2 таблицы 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы»  приложения  № 1 к муниципальной программеизложить в следующей редакции:

| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Реализация инициативных проектов (проектов местных инициатив) | 2022 - 2030 | УБГ (по 31.12.2023), УЭиЖКХ (с 01.01.2024), УООАА, подрядные организации, МБУ ССВПД «Ритуал», МБУ «УДТ» | 1. Реализация инициативных проектов (проектов местных инициатив), в том числе разработка ПСД | Количество реализованных проектов местных инициатив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2. Благоустройство аллеи памяти воинам, погибшим в СВО (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) |  |
|  |  |  |  | 3. Выполнение работ по благоустройству пешеходной дорожки по адресу: г. Рязань, Спортивная ул., д. 13а (предоставление субсидий учреждению на иные цели) |  |
|  |  |  |  | 4. Выполнение работ по благоустройству Мемориального комплекса Скорбященского кладбища (предоставление субсидий учреждению на иные цели) |  |
|  |  |  |  | 5. Выполнение работ по благоустройству Мемориального комплекса Богородского кладбища (предоставление субсидий учреждению на иные цели) |  |
|  |  |  |  | 6. Выполнение работ по благоустройству Богородского кладбища (предоставление субсидий учреждению на иные цели) |  |
|  |  |  |  | 7. Выполнение работ по благоустройству сквера у Дома печати в районе ул. Горького, д. 14 (предоставление субсидий учреждению на иные цели) |  |

5. Таблицу 4 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденным бюджетом города Рязани» изложить в следующей редакции:

«Таблица 4

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденным бюджетом города Рязани

| Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Рязани» | Всего, в том числе: | 716770,97701 | 221920,92274 | 69087,3 |
|  | Федеральный бюджет | 96999,99993 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 418656,57587 | 155490,82274 | 0 |
|  | Бюджет города Рязани | 189903,55281 | 66430,1 | 69087,3 |
|  | Инициативные платежи | 11210,8484 | 0 | 0». |

6. Строку «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Рязани», пункт 2.1 таблицы 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» приложения № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Рязани» |  | Бюджет города Рязани |  | Всего, в том числе: | 77591,72448 | 93982,52796 | 101407,87848 | 207095,95092 |  |  | 66430,1 | 69087,3 | 49309,1 | 49309,1 | 49309,1 | 763522,78184 | Достижение доли граждан в возрасте 14 лет и старше, вовлеченных в решение вопросов развития городской среды, в общей численности городского населения в возрасте 14 лет и старше, не менее 30% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УБГ (по 31.12.2023), УЭиЖКХ (с 01.01.2024), УООАА, МБУ ССВПД «Ритуал» | 75124,18579 | 79477,52796 | 2250,0 | 8813,89893 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165665,61268 |  |
|  |  |  |  |  | УЭиЖКХ | 2467,53869 | 14505,0 | 99157,87848 | 188884,75728 |  |  | 66430,1 | 69087,3 | 49309,1 | 49309,1 | 49309,1 | 588459,87445 |  |
|  |  |  |  |  | УКС, подрядные организации | 0 | 0 | 0 | 9397,29471 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9397,29471 |  |
|  |  |  | Федераль ный бюджет |  | Всего, в том числе: | 145500,0 | 505427,39326 | 93370,26 | 96999,99993 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841297,65319 |  |
|  |  |  |  |  | УБГ | 145500,0 | 505427,39326 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650927,39326 |  |
|  |  |  |  |  | УЭиЖКХ | 0 | 0 | 93370,26 | 96999,99993 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190370,25993 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | Всего, в том числе: | 324680,8666 | 659975,90756 | 945507,06547 | 994867,3339 |  |  | 280490,82274 | 0 | 298000,0* | 298000,0* | 298000,0* | 4099521,99627 |  |
|  |  |  |  |  | УБГ (по 31.12.2023), УЭиЖКХ (с 01.01.2024) | 284500,0 | 551274,12374 | 859614,16248 | 817412,71861 |  |  | 280490,82274 | 0 | 238000,0* | 238000,0* | 238000, 0* | 3507291,82757 |  |
|  |  |  |  |  | УБГ (по 31.12.2023), УЭиЖКХ (с 01.01.2024), УООАА, МБУ «Ритуал» | 40180,86660 | 108701,78382 | 85892,90299 | 0 |  |  | 0 | 0 | 60000,0* | 60000,0* | 60000,0* | 414775,55341 |  |
|  |  |  |  |  | УКС, подрядные организации | 0 | 0 | 0 | 177454,61529 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177454,61529 |  |
|  |  |  | Инициатив ные платежи |  | УБГ (по 31.12.2023),УЭиЖКХ (с 01.01.2024), УООАА | 5510,29210 | 13440,405480 | 14162,94609 | 11210,84840 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44324,49207 |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 553282,88318 | 1272826,23426 | 1154448,15004 | 1310174,13315 |  |  | 346920,92274 | 69087,3 | 347309,1 | 347309,1 | 347309,1 | 5748666,92337 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним |  | Бюджет города Рязани |  | Всего, в том числе: | 10734,48869 | 14505,0 | 13793,6679 | 78405,0 |  | 9360,0 |  | 9734,4 | 19580,0 | 19580,0 | 19580,0 | 195272,55659 | Приведение в нормативное состояние до 49,3% дворовых территорий города Рязани (к 2024 году). Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий города Рязани до 185 единиц (к 2030 году) |
|  |  |  |  |  | УБГ | 8266,95 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8266,95 |  |
|  |  |  |  |  | УЭиЖКХ | 2467,53869 | 14505,0 | 13793,6679 | 78405,0 |  | 9360,0 |  | 9734,4 | 19580,0 | 19580,0 | 19580,0 | 187005,60659 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | Всего, в том числе: | 150000,0 | 185506,46035 | 135161,18825 | 73889,584295 |  | 0 |  | 0 | 88000,0* | 88000,0* | 88000,0* | 808557,23289 |  |
|  |  |  |  |  | УБГ | 150000,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000,0 |  |
|  |  |  |  |  | УЭиЖКХ | 0 | 185506,46035 | 135161,18825 | 73889,584295 |  | 0 |  | 0 | 88000,0* | 88000,0* | 88000,0* | 658557,23289 |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 160734,48869 | 200011,46035 | 148954,85615 | 152294,58429 |  | 9360,0 |  | 9734,4 | 107580,0 | 107580,0 | 107580,0 | 929940,20519 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Благоустройство дворовых территорий города (предоставление управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий города, в том числе разработку проектно-сметной документации) 3, из них: |  |  | Бюджет города Рязани | УЭиЖКХ | 2467,53869 | 9805,9713 | 7113,74675 | 78405,0 | 9360,0 |  |  | 9734,4 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 139686,65674 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0 | 185506,46035 | 135161,18825 | 73889,584295 | 0 |  |  | 0 | 80000,0* | 80000,0* | 80000,0* | 634557,23289 |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 2467,53869 | 195312,43165 | 142274,935 | 152294,58429 | 9360,0 |  |  | 9734,4 | 87600,0 | 87600,0 | 87600,0 | 631948,90534 |  |
|  | в рамках реализации Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Рязанская область)» |  |  | Бюджет города Рязани |  | 0 | 2057,79968 | 2169,36337 | 985,72625 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212,8893 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0 | 38291,2 | 41217,90404 | 18728,79859 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 98237,90263 |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 0 | 40348,9968 | 43387,26741 | 19714,52484 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 103450,78905 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство общественных территорий города | Бюджет города Рязани |  |  | Всего,в том числе: | 60292,85737 | 61706,08343 | 69663,86398 | 111701,75092 | 34450,1 |  |  | 35828,1 | 8100,0 | 8100,0 | 8100,0 | 397942,7557 | Увеличение количества благоустроен ных общественных территорий города Рязани до 53 единиц |
|  |  |  |  |  | УБГ (по 31.01.2023), УЭиЖКХ (с 01.01.2024), подрядные организации, МБУ «ДБГ» | 60292,85737 | 61706,08343 | 69663,863984 | 102304,45621 | 34450,1 |  |  | 35828,1 | 8100,0 | 8100,0 | 8100,0 | 388545,46099 |  |
|  |  |  |  |  | УКС, подрядные организации | 0 | 0 | 0 | 9397,29471 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9397,29471 |  |
|  |  | Федераль ный бюджет |  |  | УБГ (по 31.01.2023), УЭиЖКХ (с 01.01.2024), подрядные организации | 145500,0 | 505427,39326 | 93370,26 | 96999,99993 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 841297,65319 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | Всего, в том числе: | 134500,0 | 365767,66339 | 724452,97423 | 994867,33390 | 280490,82274 |  |  | 0 | 150000,0* | 150000,0* | 150000,0* | 2950078,79426 |  |
|  |  |  |  |  | УБГ (по 31.01.2023), УЭиЖКХ (с 01.01.2024), подрядные организации, МБУ «ДБГ» | 134500,0 | 365767,66339 | 724452,97423 | 817412,71861 | 280490,82274 |  |  | 0 | 150000,0* | 150000,0* | 150000,0* | 2772624,17897 |  |
|  |  |  |  |  | УКС, подрядные организации | 0 | 0 | 0 | 177454,61529 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 177454,61529 |  |
|  |  | Всего |  |  |  | 340292,85737 | 932901,14008 | 887487,09821 | 1203569,08475 | 314940,92274 |  |  | 35828,1 | 158100,0 | 158100,0 | 158100,0 | 4189319,20315 |  |
| 2.1.24 | Мероприятие 2.1.24. Благоустройство Мемориального комплекса Скорбященского кладбища | Бюджет города Рязани |  |  | УЭиЖКХ, подрядные организации | 0 | 0 | 3256,78374 | 2136,44474 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5393,22848 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 32071,71891 | 40507,16065 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72578,87956 |  |
|  |  | Всего |  |  |  | 0 | 0 | 35328,50265 | 42643,60539 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 779972,10804 |  |
| 2.1.25 | Мероприятие 2.1.25. Выполнение иных видов работ и услуг по благоустройству общественных территорий, в том числе осуществление услуг строительного контроля | Всего |  |  | УЭиЖКХ, подрядные организации | 0 | 0 | 4527,20177 4 | 12166.30702 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16693.50879 |  |
| 2.1.26 | Мероприятие 2.1.26. Создание стелы «Город трудовой доблести» в г. Рязани в сквере у железнодорожного вокзала Рязань-2 | Бюджет города Рязани |  |  | УКС, подрядные организации | 0 | 0 | 0 | 9397,29471 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9397,29471 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 177454,61529 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 177454,61529 |  |
|  |  | Всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 186851,91 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 186851,91 |  |
| 2.1.27 | Мероприятие 2.1.27. Благоустройство улицы Мюнстерской | Бюджет города Рязани |  |  | УЭиЖКХ, подрядные организации | 0 | 0 | 9521,23295 | 45341,81705 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54863,050 |  |
| 2.1.28 | Мероприятие 2.1.28. Благоустройство парка Морской Славы | Бюджет города Рязани |  |  | УЭиЖКХ, подрядные организации | 0 | 0 | 0 | 2908,1452 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2908,1452 |  |
|  |  | Федераль ный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31677,63142 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31677,63142 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 979,72058 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 979,72058 |  |
|  |  | Всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 35565,9972 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35565,4972 |  |
| 2.1.30 | Мероприятие 2.1.30. Благоустройство зеленой зоны по улице Пушкина | Бюджет города Рязани |  |  | УЭиЖКХ, подрядные организации | 0 | 0 | 0 | 4535,0203 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4535,0203 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11938,92471 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11938,92471 |  |
|  |  | Всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16473,94501 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16473,94501 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Реализация инициативных проектов (проектов местных инициатив) 2 | Бюджет города Рязани |  |  | УБГ (по 31.01.2023), УЭиЖКХ (с 01.01.2024), УООАА, МБУ ССВПД «Ритуал», МБУ «УДТ», подрядные организации | 6564,37842 ** | 17771,44453 | 17950,3466 4 | 16989,2 | 22620,0 |  |  | 23524,8 | 21629,1 | 21629,1 | 21629,1 | 170307,46955 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 40180,86660 | 108701,78382 | 85892,90299 4 | 68114,24197 | 0 |  |  | 0 | 60000,0 * | 60000,0 * | 60000,0 * | 482889,79538 |  |
|  |  | Инициатив ные платежи |  |  |  | 5510,29210 | 13440,40548 | 14162,94609 | 11210,8484 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44324,49207 |  |
|  |  | Всего |  |  |  | 52255,53712 | 139913,63383 | 118006,19568 | 96314,29037 | 22620,0 |  |  | 23524,8 | 81629,1 | 81629,1 | 81629,1 | 697521,757 |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1. Реализация инициативных проектов (проектов местных инициатив), в том числе разработка ПСД 2 | Бюджет города Рязани |  |  | УБГ (по 31.12.2023), УЭиЖКХ (с 01.01.2024), УООАА, подрядные организации | 6564,37842 ** | 15959,40703 | 15700,3466 4 | 5063,89893 | 22620,0 |  |  | 23524,8 | 21629,1 | 21629,1 | 21629,1 | 154320,13098 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 40180,86660 | 98037,58382 | 68117,90299 4 | 50339,24197 | 0 |  |  | 0 | 60000,0* | 60000,0* | 60000,0* | 436675,59538 |  |
|  |  | Инициатив ные платежи |  |  |  | 5510,29210 | 12586,39298 | 11687,94609 | 8735,84840 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  | 52255,53712 | 126583,38383 | 95506,19568 | 11699,74733 | 22620,0 |  |  | 23524,8 | 81629,1 | 81629,1 | 81629,1 | 577076,96396 |  |
| 2.2.6 | Мероприятие 2.2.6. Выполнение работ по благоустройству Богородского кладбища (предоставление субсидий учреждению на иные цели) 2 | Бюджет города Рязани |  |  | УБГ (по 31.12.2023), УЭиЖКХ (с 01.01.2024), УООАА, МБУ ССВПД «Ритуал», подрядные организации | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11850,0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11850,0 |  |
|  |  | Инициативные платежи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1650,0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650,0 |  |
|  |  | Всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15000,0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000,0 |  |

7. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» приложения № 1 
к муниципальной программе дополнить пунктами 2.2.7 следующего содержания:

| 2.2.7 | Мероприятие 2.2.7. Выполнение работ по благоустройству сквера у Дома печати в районе ул. Горького, д. 14 (предоставление субсидий учреждению на иные цели) 2 | Бюджет города Рязани | УБГ (по 31.12.2023), УЭиЖКХ (с 01.01.2024), УООАА, МБУ ССВПД «Ритуал», подрядные организации | 0 | 0 | 0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 5925,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5925,0 |  |
|  |  | Инициатив ные платежи |  | 0 | 0 | 0 | 825,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825,0 |  |
|  |  | Всего |  | 0 | 0 | 0 | 7500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500,0 |  |

- 8. Пункты 1-19 в 2025 году, строку «ИТОГО за 2025 год»  таблицы 7 «Перечень объектов по реализации инициативных проектов (проектов местных инициатив) в 2022 - 2025 годах» приложения № 1 к муниципальной программе году изложить в следующей редакции:

| 1 | Выполнение работ по благоустройству сквера на ул. Чкалова «Они сражались за Родину». 1 этап | 3 750,0 | 2 962,5 | 375,0 | 412,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Выполнение работ по благоустройству сквера на ул. Чкалова «Они сражались за Родину». 2 этап | 3 750,0 | 2 962,5 | 375,0 | 412,5 |
| 3 | Выполнение работ по благоустройству Гвардейского сквера. 1 этап | 3 750,0 | 2 962,5 | 375,0 | 412,5 |
| 4 | Выполнение работ по благоустройству Гвардейского сквера. 2 этап | 3 750,0 | 2 962,5 | 375,0 | 412,5 |
| 5 | Выполнение работ по благоустройству Гвардейского сквера. 3 этап | 3 750,0 | 2 962,5 | 375,0 | 412,5 |
| 6 | Выполнение работ по благоустройству Севастопольской аллеи | 3 750,0 | 2 962,5 | 375,0 | 412,5 |
| 7 | Выполнение работ по благоустройству сквера «Дружбы» в районе дома 36 к. 1 по ул. Качевская | 3 750,0 | 2 812,5 | 375,0 | 562,5 |
| 8 | Выполнение работ по установке арт-объекта «Дуб желаний» по адресу: г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 27А | 3 750,0 | 2 812,5 | 375,0 | 562,5 |
| 9 | Выполнение работ по благоустройству Богородского кладбища. 1 этап | 3 750,0 | 2 962,5 | 375,0 | 412,5 |
| 10 | Выполнение работ по благоустройству Богородского кладбища. 2 этап | 3 750,0 | 2 962,5 | 375,0 | 412,5 |
| 11 | Выполнение работ по благоустройству Богородского кладбища. 3 этап | 3 750,0 | 2 962,5 | 375,0 | 412,5 |
| 12 | Выполнение работ по благоустройству Богородского кладбища. 4 этап | 3 750,0 | 2 962,5 | 375,0 | 412,5 |
| 13 | Выполнение работ по благоустройству территории в районе памятника погибшим летчикам из Оренбурга | 1 500,0 | 1 185,0 | 150,0 | 165,0 |
| 14 | Выполнение работ по благоустройству улицы 3 район по адресу: г. Рязань, 3 район, остановка «Детский сад № 45» | 1 750,60 | 1 312,95 | 175,06 | 262,59 |
| 15 | Благоустройство территории Сквера «Сокол» (2 этап) по адресу: 1-я Прудная, д. 20Б | 3 750,0 | 2 812,5 | 375,0 | 562,5 |
| 16 | Выполнение работ по обеспечению безопасного подъезда и пешеходного движения к жилым домам и общественным зданиям микрорайона Юбилейный | 3 750,0 | 2 812,5 | 375,0 | 562,5 |
| 17 | Выполнение работ по устройству освещения участка дороги до дома № 26 корпус 5 района Солотчи г. Рязани | 3 638,38930 | 2 728,79197 | 363,83893 | 545,75840 |
| 18 | Выполнение работ по благоустройству площадки для выгула и дрессировки собак по адресу: г. Рязань, парк им. Гагарина | 2 500,0 | 1 875,0 | 250,0 | 375,0 |
| 19 | Выполнение работ по благоустройству сквера в районе школы № 56 | 3 750,0 | 2 812,5 | 375,00000 | 562,50000 |
|  | ИТОГО за 2025 год | 88138,9893 | 68 114,24197 | 8813,89893 | 11210,84840 |

- 9. Таблицу 7 «Перечень объектов по реализации инициативных проектов (проектов местных инициатив) в 2022 - 2025 годах» приложения № 1 к муниципальной программе дополнить пунктами 20-25 следующего содержания:

| 1 | Благоустройство территории в районе домов № 40 и № 26/6 по улице Грибоедова. 1 этап | 3 750,0 | 2 812,5 | 375,0 | 562,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Благоустройство территории в районе домов № 40 и № 26/6 по улице Грибоедова. 2 этап | 3 750,0 | 2 812,5 | 375,0 | 562,5 |
| 3 | Выполнение работ по благоустройству сквера у памятника Петрову в районе ООТ «»Дом художника» | 3 750,0 | 2 962,5 | 375,0 | 412,5 |
| 4 | Благоустройство территории в районе ул. Кольцова | 3 750,0 | 2 812,5 | 375,0 | 562,5 |
| 5 | Выполнение работ посквера у Дома печати в районе ул. Горького, д. 14. 1 этап | 3 750,0 | 2 962,5 | 375,0 | 412,5 |
| 6 | Выполнение работ посквера у Дома печати в районе ул. Горького, д. 14. 2 этап | 3 750,0 | 2 962,5 | 375,0 | 412,5 |

- 10.  Заголовок таблицы 8 «Распределение объемов финансирования в рамках мероприятия по благоустройству дворовых территорий города (предоставлениеуправляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий города, в том числе разработку проектно-сметной документации) в 2023 - 2024 годах» приложения № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Распределение объемов финансирования в рамках мероприятия по благоустройству дворовых территорий города (предоставлениеуправляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий города, в том числе разработку проектно-сметной документации) в 2023 - 2025 годах».

11. Дополнить таблицу 8 «Распределение объемов финансирования в рамках мероприятия по благоустройству дворовых территорий города (предоставлениеуправляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий города, в том числе разработку проектно-сметной документации) в 2023 - 2025 годах»  строкой  «2025 год», пунктами 1 – 42, строкой «ИТОГО за 2025 год» следующего содержания:

| 1 | ул. Октябрьская д.37 к.2 | 4 894,50502 | 4 649,77977 | 244,72525 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ул. Пирогова д.7 | 2 191,69946 | 2 082,11449 | 109,58497 |
| 3 | ул. Ленинского комсомола д.93 к.3 | 1 562,29639 | 1 484,18157 | 78,11482 |
| 4 | ул. Новоселов д.4 | 3 497,82571 | 3 322,93442 | 174,89129 |
| 5 | ул. Березовая д.1В | 3 118,42390 | 2 962 502,71 | 155,92119 |
| 6 | ул. Островского д.40 | 1 338,35414 | 1 271,43643 | 66,91771 |
| 7 | ул. Троллейбусный переулок д.21 | 1 141,27452 | 1 084,21079 | 57,06373 |
| 8 | ул. Семена Середы д.11 | 2 306,39168 | 2 191,07210 | 115,31958 |
| 9 | ул. Кирпичный завод д.14 | 2 943,56496 | 2 796,38671 | 147,17825 |
| 10 | ул. Зубковой д.27 | 3 499,85665 | 3 324,86382 | 174,99283 |
| 11 | ул. Зубковой д.26 к.1 | 3 497,19305 | 3 322,33340 | 174,85965 |
| 12 | ул. Тимакова д.13 | 1 243,41298 | 1 181,24233 | 62,17065 |
| 13 | ул. Касимовское шоссе д.48 к. 4 | 2 240,93813 | 2 128,891,2 | 112,04691 |
| 14 | ул. Есенина д.43 | 2 988,45443 | 2 839,03171 | 149,42272 |
| 15 | ул. Бирюзова д.18 | 2 467,91698 | 2 344,52113 | 123,39585 |
| 16 | ул. Костычева д.6 | 3 500,00000 | 3 325,00000 | 175,00000 |
| 17 | ул. Великанова д.11 к.3 | 2 084,08936 | 1 979,88489 | 104,20447 |
| 18 | ул. Великанова д.6 | 1 510,33193 | 1 434,81533 | 75,51660 |
| 19 | ул. Бирюзова д.5 к. 2 | 2 859,09544 | 2 716,14067 | 142,95477 |
| 20 | ул. Октябрьская д.20/11 | 1 998,03018 | 1 898,12867 | 99,90151 |
| 21 | ул. Октябрьская д.18 | 1 501,70144 | 1 426,61637 | 75,08507 |
| 22 | ул. Бронная д.13 к.1 | 3 499,94474 | 3 324,94750 | 174,99724 |
| 23 | ул.Затинная д.64/68 | 1 278,93242 | 1 214,98580 | 63,94662 |
| 24 | ул.Затинная д.72/76 | 899,75144 | 854,76387 | 44,98757 |
| 25 | ул.Березовая д.1 Б | 3 907,48591 | - | 3 907,48591 |
| 26 | ул.Ленинского комсомола д. 93 к.2 | 1 589,38450 | - | 1 589,38450 |
| 27 | ул.Костычева д.6 | 1 624,40010 | - | 1 624,400,10 |
| 28 | ул. Интернациональная д. 27 к. 2 | 1 571,38576 | - | 1 571,38576 |
| 29 | ул.Энгельса д.53 | 1 360,20380 | - | 1 360,20380 |
| 30 | ул.Кальная 39 | 6 784,41789 | - | 6 784,41789 |
| 31 | ул.Свободы д.29 | 984,51544 | - | 984,51544 |
| 32 | ул. Дзержинского д.14 | 4 810,62426 | - | 4 810,62426 |
| 33 | ул.Керамзавода д.35 | 1 327,14020 | - | 1 327,14020 |
| 34 | ул. Новаторов д.2 | 4 284,70750 | - | 4 284,70750 |
| 35 | ул. Великаново 11/2 | 1 315,58414 | - | 1 315,58414 |
| 36 | ул.Бронная 20 к.1 | 2 943,56496 | - | 2 943 564,96 |
| 37 | ул.Интернациональная д.11а | 2 859,09544 | - | 2 859,09544 |
| 38 | ул.Бирюзова д.5 к.1 | 2 800,00000 | - | 2 800,00000 |
| 39 | ул. 4 линия д. 67 | 3 206,29573 | - | 3 206,29573 |
| 40 | ул. Ленинского комсомола д.57/69 | 4 170,09954 | - | 4 170,09954 |
| 41 | ул. Горького д.32 | 1 715,04296 | - | 1 715,04296 |
| 42 | Ул. Професора Никулина д.6 | 6 800,00000 | - | 6 800,00000 |