Приложение № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

муниципальной программы муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы

за 2014 год

Ответственный исполнитель: управление капитального строительства администрации города Рязани

| №№ пп | Наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник | Плановый срок начала и окончания реализации | Фактический срок начала и окончания реализации | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие в конкурсном отборе проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной, транспортной инфраструктурой и разработку проектной, градостроительной документации | Управление капитального строительства администрации города Рязани (далее УКС), управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани (далее УБГиДХ) | Январь-декабрь |  | Выделение субсидий из областного и (или) федерального бюджетов для реализации проектов, прошедших конкурсный отбор | Количество подготовленных к конкурсному отбору проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной, транспортной инфраструктурой и разработку проектной, градостроительной документации – 0 | В 2014 году Правительством Рязанской области конкурсные отборы не объявлялись. |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой | УКС, УБГиДХ | Январь-декабрь |  | Обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой за счет бюджета города Рязани, областного и федерального бюджетов | Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой - 0 | Реализация проектов не осуществля-лась ввиду отсутствия финансирова-ния в рамках конкурсных отборов. |
| 1.3 | Разработка градостроительной и проектной документации | УКС, управление градострои-тельства и архитектуры администрации города Рязани (далее – УГиА) | Февраль-декабрь | Январь-декабрь | Проведение эффективной градостроительной политики, создание условий для увеличения объемов строительства жилья | Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации, всего 18, в том числе: 2 проекта планировки территории, 2 проекта планировки территории улично-дорожной сети, 6 проектов изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани, 6 проектов изменений в Генеральный план города Рязани, 2 |  |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | проектные документации на строительство объектов. |  |
| 1.4 | Разработка топографических планов масштаба 1:500 | УКС, УГиА | Июль-декабрь | Июль-декабрь | Обеспечение разработки градостроительных планов земельных участков в рамках оказания муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» | Количество разработанных топографических планов масштаба 1:500 - 24 |  |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с законодательством | Отдел по учету и распределению жилья администрации города Рязани (далее ОУиРЖ) | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Установление права молодых семей на получение социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома и дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка | 1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использование средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома – 20 2. Количество молодых семей, получивших дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка – 0 |  |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани (далее УОиМП) | Ноябрь -декабрь | Ноябрь -декабрь | Оказание финансовой помощи молодым семьям в решении жилищной проблемы | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использование средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома - 20 |  |
| 2.3 | Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка | УОиМП | Ноябрь-декабрь |  | Оказание финансовой помощи молодым семьям в решении жилищной проблемы | Количество молодых семей, получивших дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка - 0 | В течение 2014 года у молодых семей, утвержденных на получение социальных выплат не произошло рождение (усыновление) 1 ребенка. |
| 2.4 | Привлечение средств кредитных организаций и собственных средств молодых семей на приобретение или строительство индивидуального жилого дома | УОиМП | Ноябрь-декабрь | Ноябрь-декабрь | Наличие у молодой семьи необходимых денежных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Объем привлеченных средств кредитных организаций и собственных средств молодых семей на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома – 25 482,2 тыс. руб. |  |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Подпрограмма «Социальная ипотека на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья | УКС | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Приобретение социально слабо защищенной частью населения жилых помещений для улучшения жилищных условий. Сокращение числа граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Увеличение объёма жилищного строительства вследствие увеличения спроса на жильё и привлечения в строительство бюджетных и внебюджетных денежных средств. | 1. Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья – 49 семей. 2. Общая площадь жилых помещений, приобретенных с использованием льготного ипотечного займа – 2646 кв. метров |  |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Обслуживание программ ипотечного кредитования | УКС | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Обслуживание участников программ ипотечного кредитования по возврату займов и снятию залогов. Возврат в бюджет города Рязани денежных средств по выданным займам. Оформление залога жилых помещений. | Количество семей – участников, использовавших льготные ипотечные займы на приобретение или строительство жилья за период действия ипотечных программ - 769 |  |
| 3.3 | Привлечение средств отдельных категорий граждан на приобретение или строительство жилья с использованием льготного ипотечного займа | УКС | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Наличие у отдельных категорий граждан необходимых денежных средств на приобретение или строительство жилья с использованием льготного ипотечного займа. | Объем привлеченных средств отдельных категорий граждан на приобретение или строительство жилья с использованием льготного ипотечного займа – 67 449,1 тыс. руб. |  |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Подпрограмма «Муниципальная ипотека на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья | УКС | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Приобретение социально слабо защищенной частью населения жилых помещений для улучшения жилищных условий. Сокращение числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Увеличение объёма жилищного строительства вследствие увеличения спроса на жильё и привлечения в строительство бюджетных и внебюджетных средств. | 1. Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение процентной ставки по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья – 68 2.Общая площадь жилых помещений, приобретенных с использованием субсидий на возмещение процентной ставки по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья – 3680 кв. метров |  |  |  |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Обслуживание программ ипотечного кредитования | УКС | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Обслуживание участников программ ипотечного кредитования по предоставлению субсидий по заключенным договорам. | Количество семей – получателей субсидий за период действия ипотечных программ - 395 |  |
| 4.3 | Привлечение средств кредитных организаций и собственных средств отдельных категорий граждан на приобретение или строительство жилья с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту | УКС | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Наличие у отдельных категорий граждан необходимых денежных средств на приобретение или строительство жилья с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту. | Объем привлечённых средств кредитных организаций и собственных средств отдельных категорий граждан на приобретение или строительство жилья с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту – 144 104,9 тыс. руб. |  |