33

Приложение № 2

Оценка эффективности

муниципальной программы «Жилище» на 2016-2020 годы за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) | | Финансо-вая обеспечен-ность (ФОМ), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Значение индикатора | | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффектив-ность основных мероприя-тий, задач, МП |
| План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 муниципальной программы. Обеспечение комплексного освоения территорий массовой застройки путем обеспечения объектами инженерной и социальной инфраструктуры | 177264,11 | 175524,0 | 99 |  |  |  |  |  | 173  (ЭЗ1) |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 МП  Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой | 171941,91 | 171836,1 | 100  (ФОМ1) | Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматри-вающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструк-турой (ДИ1) | Проект | 1 | 1 | 100  (ДИ1) | 100  (ЭОМ1) |

34

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 МП  Разработка градостроительной и проектной документации | 5110,2 | 3163,0 | 62  (ФОМ2) | Количество разработанных проектов градострои-тельной и проектной документации  (ДИ2) | Проект | 14 | 25 | 179  (ДИ2) | 289  (ЭОМ2) |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 МП  Разработка топографических планов масштаба 1:500 | 212,0 | 524,9 | 248  (ФОМ3) | Количество разработанных топографи-ческих планов масштаба 1:500  (ДИ3) | План | 42 | 135 | 321  (ДИ3) | 129  (ЭОМ3) |
| 2. | Задача 2 муниципальной программы.  Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей города Рязани, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях | 39900,0 | 43961,4 | 110 |  |  |  |  |  | 73  (ЭЗ2) |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 МП  Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома | 39900,0 | 43961,4 | 110  (ФОМ4) | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использова-нием средств социальных выплат на приобретение | Семья | 20 | 16 | 80  (ДИ4) | 73  (ЭОМ4) |

35

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  | жилья или строительство жилого дома  (ДИ4) |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3 муниципальной программы.  Муниципальная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан | 115600,8 | 114789,1 | 99 |  |  |  |  |  | 101  (ЭЗ3) |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 МП Льготное ипотечное кредитование | 17760,0 | 17775,5 | 100  (ФОМ5) | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использова-нием льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья  (ДИ5) | Семей | 10 | 10 | 100  (ДИ5) | 100  (ЭОМ5) |

36

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 МП Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту | 97840,8 | 97013,6 | 99  (ФОМ6) | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использова-нием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья  (ДИ6) | Семья | 40 | 40 | 100  (ДИ6) | 101  (ЭОМ6) |
| 4. | Задача 4 муниципальной программы.  Развитие застроенных территорий города Рязани | 263,0 | 168,7 | 64 |  |  |  |  |  | 78  (ЭЗ4) |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 МП Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани | 263,0 | 168,7 | 64  (ФОМ7) | Ежегодное количество проведенных аукционов по площадкам перспективного строительства в городе Рязани МАП  (ДИ7) | Ед. | 4 | 2 | 50  (ДИ7) | 78  (ЭОМ7) |

37

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Жилище» на 2016-2020 годы | 333027,91 | 334443,2 | 100 |  |  |  |  |  | 106  (ЭМП) |

Плановые значения приведены в соответствии с Бюджетом города Рязани на 2016 год, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 15.12.2016 № 520-II; муниципальной программой «Жилище» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549 (в ред. постановлений администрации города Рязани от 09.02.2017 [N](consultantplus://offline/ref=F79F0F92C38C832B3638CAB89FEF5D03ACDB02724629C65F76020BFAD98D1C367DA687325AE912B45AD2B315NAs3M) 425); планом реализации муниципальной программы на 2017 год от 27 февраля 2017 года).