Утверждена

постановлением главы администрации города Рязани

от 30 июня 2009 г. №4815

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ НА 2009 ГОД

(ЭЛЕКТРОННЫЙ ГОРОД РЯЗАНЬ)»

новая редакция

г. Рязань 2009 г.

# Паспорт

# ведомственной целевой программы развития

# «Развитие муниципальной геоинформационной системы

# администрации города Рязани на 2009  год (электронный город Рязань)»

| Наименование программы | Ведомственная целевая программа развития «Развитие муниципальной геоинформационной системы администрации города Рязани на 2009 год (электронный город Рязань)», далее – Программа. |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Приказ начальника отдела автоматизированных систем обработки информации и управления администрации города Рязани от 16.06.2008 №1 «О разработке ведомственной целевой программы развития «Развитие муниципальной геоинформационной системы администрации города Рязани на 2009 год (электронный город Рязань)». |
| Заказчик Программы | Администрация города Рязани (далее – администрация города). |
| Цели Программы | - развитие на территории города единого информационного пространства, обеспечивающего информационное взаимодействие между органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами и гражданами на территории города Рязани; - развитие геоинформационной системы администрации города, обеспечивающей повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. |
| Задачи Программы | - развитие автоматизированных геоинформационных систем администрации города; - развитие единой защищенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления. |
| Целевые индикаторы Программы и их значения в 2008 году | - обеспеченность структурных подразделений средствами вычислительной техники – 77%; - готовность цифровой модели города – 10%. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2009 год. |
| Перечень основных мероприятий | - оснащение структурных подразделений администрации города средствами вычислительной и множительной техники; - обеспечение информационной безопасности в администрации города; - разработка технического проекта создания цифровой модели города Рязани; - создание растрового поля и векторизация картографического материала; формирование семантической базы данных; создание геоиформационной системы, обеспечивающей использование цифровых картографических материалов в режиме открытого доступа. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Отдел автоматизированных средств обработки информации и управления администрации города Рязани (далее – отдел автоматизированных средств обработки информации и управления). |
| Объемы и источники финансирования мероприятий Программы | Общий объем финансирования – 8 250 тыс. рублей из городского бюджета. |
| Организационная схема управления контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией программы осуществляют: отдел автоматизированных средств обработки информации и управления, управление экономического развития и финансово-казначейское управление. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - готовность цифровой модели города – 24%; - оснащенность структурных подразделений администрации города вычислительной техникой – 84%. |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Оценка эффективности расходования бюджетных средств, производится на основе использования системы целевых индикаторов (показателей). Для оценки эффективности программы используется четыре показателя. Производится оценка сравнения значений целевых индикаторов в 2008 году с установленными значениями на 2009 год. |

# 1. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование

# необходимости ее решения программными методами

Активное развитие и широкое применение информационно-телекоммуникационных технологий являются на сегодняшний день одними из важных факторов для повышения уровня социально-экономического развития города Рязани, повышения эффективности муниципального управления, создания необходимых условий для включения города в процесс перехода к информационному обществу.

В последнее время в городе Рязани динамично развивается рынок компьютерной техники, информационных и телекоммуникационных услуг, создаются информационные системы, информационно-телекоммуникационные технологии распространяются в сферы муниципального управления, производства и социального развития.

В 2006 – 2008 годах органами местного самоуправления города Рязани были предприняты шаги по информатизации своей деятельности:

- утверждена Концепция формирования и развития информационного пространства города Рязани на 2006 – 2008 годы;

- разработана и утверждена Политика информационной безопасности автоматизированных информационных систем администрации города, инструкции, регламентирующие вопросы информационной безопасности в информационно-телекоммуникационной сети администрации города Рязани;

- утверждены Регламент создания и эксплуатации автоматизированных информационных систем в администрации города Рязани, Регламент обеспечения структурных подразделений администрации города Рязани средствами вычислительной и множительной техники, комплектующими и расходными материалами, Регламент ремонта и технического обслуживания средств вычислительной техники, копировальных аппаратов и телекоммуникационного оборудования;

- проведены работы по созданию автоматизированной системы электронного документооборота администрации города Рязани, развитию официального Интернет-сайта, созданию автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрации города Рязани;

- проведены работы по созданию локальных вычислительных сетей в структурных подразделениях администрации города и единой сети передачи данных на основе волоконных оптических линий связи.

Вместе с тем, уровень применения информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе геоинформационных технологий в администрации города  недостаточен, что сдерживает социально-экономическое развитие города и снижает эффективность муниципального управления в городе Рязани.

Данное обстоятельство обусловлено рядом причин:

- наличие разнородных информационных ресурсов и систем в органах местного самоуправления, не обладающих единым управлением и возможностью оперативного информационного взаимодействия;

- недостаточность развития телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное информационное взаимодействие населения, хозяйствующих субъектов и органов местного самоуправления.

Решение указанных проблем не может эффективно осуществляться без комплексного подхода в рамках единой программы.

# 2. Цели и задачи Программы и обоснование их выбора

Главными целями Программы являются:

- развитие на территории города единого информационного пространства, обеспечивающего информационное взаимодействие между органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами и гражданами на территории города Рязани;

- развитие геоинформационной системы администрации города Рязани, обеспечивающей повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Основными задачами Программы являются:

- развитие автоматизированных геоинформационных систем администрации города Рязани;

- развитие единой защищенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления.

Перечень нормативных документов, в соответствии с  которыми выбраны цели и задачи:

- Федеральный закон РФ от 26.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Концепция формирования и развития информационного пространства правительства Рязанской области на 2006 – 2008 гг., утверждена распоряжением Правительства Рязанской области от 03.04.2006 № 117-р;

- Постановление главы администрации города Рязани от 25.06.2007 № 1947 «Об утверждении методики оценки эффективности ведомственных целевых программ».

# 3. Целевые индикаторы Программы, включая значения показателей по годам

| Целевые индикаторы Программы | Описание показателя | Единица измерения индикатора | Значение показателя (индикатора) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 год | 2009 год |
| Оснащенность структурных подразделений средствами вычислительной техники | Отражает процент обеспечения заявок структурных подразделений на оснащение вычислительной техникой | % | 77 | 84 |
| Готовность цифровой модели города | Формирование цифровой модели местности г. Рязани | % | 10 | 24 |

# 4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2009 год.

5. Система программных мероприятий

| Программные мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| Цель 1: Развитие на территории города единого информационного пространства, обеспечивающего информационное взаимодействие между органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами и гражданами на территории города Рязани Задача 1: Развитие единой защищенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления |  |  |
| Оснащение структурных подразделений администрации города средствами вычислительной и множительной техники | 2009 год | Отдел автоматизированных средств обработки информации и управления |
| Обеспечение информационной безопасности в администрации города | 2009 год |  |
| Цель 2: Развитие геоинформационной системы администрации города, обеспечивающей повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Задача 2: Развитие автоматизированных геоинформационных систем администрации города |  |  |
| Разработка технического проекта создания цифровой модели города | 2009 год | Отдел автоматизированных средств обработки информации и управления |
| Создание растрового поля и векторизация картографического материала; формирование семантической базы данных; создание геоиформационной системы, обеспечивающей использование цифровых картографических материалов в режиме открытого доступа | 2009 год |  |

# 6. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов роста показателей Программы вследствие снижения финансирования. Способом ограничения финансового риска является ежеквартальная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов.

Способом ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

# 7. Ресурсное обеспечение мероприятий Программы: 
кадровое, техническое, организационное и финансовое

Кадровым обеспечением являются сотрудники отдела автоматизированных средств обработки информации и управления.

Техническое обеспечение не требуется.

Организационное обеспечение Программы осуществляет отдел автоматизированных средств обработки информации и управления.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета, и в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Финансовое обеспечение.

| Цели, задачи и мероприятия | Объемы финансирования (тыс. руб) | Всего | Описание предполагаемого результата через целевой индикатор |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Городской бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель 1: Развитие на территории города единого информационного пространства, обеспечивающего информационное взаимодействие между органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами и гражданами на территории города Рязани Задача 1: Развитие единой защищенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |
| Оснащение структурных подразделений администрации города средствами вычислительной и множительной техники | 500 | 500 | Оснащенность структурных подразделений средствами вычислительной техники – 84% |
| Обеспечение информационной безопасности в администрации города | 300 | 300 |  |
| Цель 2: Развитие геоинформационной системы администрации города, обеспечивающей повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Задача 2: Развитие автоматизированных геоинформационных систем администрации города |  |  |  |
| Разработка технического проекта создания цифровой модели города | 500 | 500 | Готовность цифровой модели – 24% |
| Создание растрового поля и векторизация картографического материала; формирование семантической базы данных; создание геоинформационной системы, обеспечивающей использование цифровых картографических материалов в режиме открытого доступа | 6950 | 6950 |  |
| Итого по Программе: | 8250 | 8250 |  |

# 8. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Отдел автоматизированных средств обработки информации и управления несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из муниципального бюджета финансирования Программы на очередной финансовый год.

Отдел автоматизированных средств обработки информации и управления  ежеквартально осуществляет ведение мониторинга показателей результативности (целевых индикаторов) реализации Программы в течение всего периода реализации Программы. По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств, на основе показателей определяются промежуточные результаты реализации Программы. Отчет о реализации Программы представляется в управление экономического развития и финансово-казначейское управление в срок до15 января года, следующего за отчетным.

Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров Программы осуществляется отделом автоматизированных средств обработки информации и управления в установленном порядке с обязательным согласованием корректировок с управлением экономического развития.

Внесение изменений в Программу осуществляется постановлением главы администрации города Рязани.

В случае досрочного прекращения реализации Программы финансово-казначейское управление в соответствии с Бюджетным кодексом РФ сокращает бюджет за счет исключения из него средств, ранее выделенных на реализацию Программы.

# 9. Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Программа позволит достигнуть следующих результатов:

- готовность цифровой модели города – 24%;

- оснащенность структурных подразделений администрации вычислительной техникой – 84%.

# 10. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы. Производится оценка сравнения значений целевых индикаторов в 2008 году с установленными значениями на 2009 год.