26

Приложение № 1

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов)

муниципальной программы  «Жилище» за 2022 год

Ответственный исполнитель управление капитального строительства администрации города Рязани

| № пп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финан-сирования | План* (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Испол-нено, % | Значение индикатора на 2030 год | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Жилище» | УКС, УОиМП, УБГ | Всего, в том числе: | 676750,2 | 676731,4 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 79541,5 | 79541,5 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 417507,7 | 417507,7 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 59844,6 | 59825,8 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники | 119856,4 | 119856,4 | 100 |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение комплексного освоения территорий массовой застройки путем обеспечения объектами инженерной и социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков | УКС | Всего, в том числе: | 496170,5 | 496170,5 | 100 |  | Обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой | С привлечением средств федерального и областного бюджетов в 2022 году выполнено строительство улиц «Перспективная |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 77370,0 | 77370,0 | 100 |  |  |  |

27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой |  | областной бюджет | 411756,8 | 411756,8 | 100 |  |  | 2» и «Перспективная 3» от ТЦ Метро до Центра единоборств г. Рязани». С привлечением субсидий областного бюджета начато строительство «Детского сада на 224 места по адресу: г. Рязань, район Кальное (Советский район)» и «Детского сада в районе Семчино города Рязани» со сроком завершения работ в 2023 году. |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 7043,7 | 7043,7 | 100 |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство улиц «Перспективная 2» и «Перспективная 3» от ТЦ Метро до Центра единоборств г. Рязани | УБГ | федераль-ный бюджет | 77370,0 | 77370,0 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 16756,8 | 16756,8 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 3093,7 | 3093,7 | 100 |  |  |  |

28

| 1.1.2. | Детский сад в районе Семчино города Рязани | УКС | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет | 194000,0 | 194000,0 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 1940,0 | 1940,0 | 100 |  |  |  |
| 1.1.3. | Детский сад на 224 места по адресу: г. Рязань, район Кальное (Советский район) | УКС | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 201000,0 | 201000,0 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 2010,0 | 2010,0 | 100 |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой | Проект |  | 1 | 1 | 100 | 1 | Индикатор выполнен |  |

29

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Разработка градостроительной и проектной документации | УКС |  | бюджет города Рязани | 3168,0 | 3161,8 | 100 |  |  | Проведение эффективной градостроитель-ной политики, создание условий для увеличения объёмов строительства жилья | За 2022 год фактически введено 332,4 тыс. кв. метров жилья. |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Подготовка технического задания, выдача исходных данных, проверка документации | УГиА |  | Без финанси-ровния |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 1.2.2. Обеспечение финансирования разработки документации |  | УКС | бюджет города Рязани | 3168,0 | 3161,8 |  | 100 |  |  |  | Подготовлено 10 проектов |
| 1.2.2.1. | Проекты изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани |  | УКС | бюджет города Рязани | 554,0 | 547,9 |  | 100 |  |  |  | 4 проекта изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани |
| 1.2.2.2. | Проекты изменений в Генеральный план города Рязани |  | УКС | бюджет города Рязани | 993,1 | 993,1 |  | 100 |  |  |  | 4 проекта изменений в Генеральный план города Рязани |

30

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.3. | Инженерные коммуникации до границ 32 земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в поселке Божатково | УКС |  | бюджет города Рязани |  | 1508,3 | 1508,3 |  | 100 |  |  |  | Разработана проектная документация на строительство сетей водоснабжения |
| 1.2.2.4. | Инженерная подготовка и инженерная защита территории под строительство жилья для многодетных семей в Рязанской области, Рязанском районе, в районе п. Варские | УКС |  | бюджет города Рязани |  | 172,5 | 172,5 |  | 100 |  |  |  | Разработан «Проект инженерной подготовки и инженерной защиты территории под строительство жилья для многодетных семей в Рязанской области, Рязанском районе, в районе п. Варские в составе проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка площадью 115 га, предназначенного для предоставления многодетным |

31

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | семьям города Рязани, расположенного по адресу: Рязанская область, Рязанский район, в районе п. Варские». 29.06.2022 получено Экспертное заключение о достаточности мер инженерной подготовки и инженерной защиты территории, находящейся в зоне затопления природными водами, в составе проекта планировки и проекта межевания территории. |
|  | ИНДИКАТОР: Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации | Проект |  | 10 | 10 | 100 | 20 | Индикатор выполнен |  |

32

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Задача 2. Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей города Рязани, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома, в том числе: | УОиМП | Всего, в том числе: | 40552,1 | 40552,1 | 100 |  | Оказание финансовой помощи молодым семьям в решении жилищной проблемы | 12 молодых семей улучшили жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 2171,5 | 2171,5 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 5750,9 | 5750,9 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 3395,3 | 3395,3 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджет-ные источники | 29234,4 | 29234,4 | 100 |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с законодательством | УЭиЖКХ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 |  | Определение нуждаемости молодых семей в улучшении жилищных условий в соответствии с жилищным законодатель-ством и выдача справки | 73 молодые семьи признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с жилищным законодатель-ством |

33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома | УОиМП | Всего, в том числе: | 11317,6 | 11317,6 | 99 |  | Оказание финансовой помощи молодым семьям в решении жилищной проблемы | Социальные выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома предоставлены 12 молодым семьям |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 2171,5 | 2171,5 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 5750,8 | 5750,8 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 3395,3 | 3395,3 | 100 |  |  |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 2.1.3. Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка | УОиМП | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  | Социальная выплата при рождении (усыновлении) ребенка не предоставлялась |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| 2.1.4. | Мероприятие 2.1.4. Привлечение средств кредитных организаций и собственных средств молодых семей на приобретение жилья или строительство жилого дома | УОиМП | внебюд-жетные источники | 29234,4 | 29234,4 | 100 |  | Наличие у молодой семьи необходимых денежных средств на приобретение жилья или строительство жилого дома | Привлечены собственные и заемные средства молодых семей |
|  | ИНДИКАТОР: Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома | Семья |  | 12 | 12 | 100 | 20 | Индикатор выполнен |  |

34

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Задача 3. Муниципальная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Льготное ипотечное кредитование | УКС | Всего, в том числе: | 10688,0 | 10688,0 | 100 |  | Приобретение социально слабо-защищенной частью населения жилых помещений для улучшения жилищных условий. Сокращение числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Увеличение объема жилищного строительства вследствие увеличения спроса на жилье и привлечения в строительство бюджетных и внебюджетных денежных средств. | Предоставлено 3 льготных ипотечных займа. Приобретено жилье общей площадью 137,3 кв. м. За период действия программ улучшили жилищные условия 3954 жителя города Рязани. |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 2558,0 | 2558,0 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники | 8130,0 | 8130,0 | 100 |  |  |  |

35

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Предоставление льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья | УКС | Всего, в том числе: | 8830,0 | 8830,0 | 100 |  |  | Заключено 3 договора ипотечного займа. Проведен мониторинг и консультации 90 человек, андеррайтинг 6 заемщиков. Принято заявлений на участие в мероприятии от 2 граждан. Проведена аккредитация 16 агентств недвижимости и 2 организаций-застройщиков. |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 700,0 | 700,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники | 8130,0 | 8130,0 | 100 |  |  |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 3.1.2. Обслуживание заемщиков-участников программ ипотечного кредитования | УКС | бюджет города Рязани | 1858,0 | 1858,0 | 100 |  |  | Ведение лицевых счетов и кредитных историй 1318 граждан-заемщиков. Обеспечено выполнение обязательств по 209 договорам займа. |

36

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНДИКАТОР: Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья | Семья |  | 3 | 3 | 100 | 10 | Индикатор выполнен |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту | УКС | Всего, в том числе: | 89132,0 | 89122,6 | 100 |  | Приобретение социально слабозащищенной частью населения жилых помещений для улучшения жилищных условий. Сокращение числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Увеличение объема жилищного строительства вследствие увеличения спроса на жилье и привлечения в строительство бюджетных и внебюджетных денежных средств. | Заключено 25 договоров о субсидировании. Приобретено жилье общей площадью 1301,55 кв. м. За период действия программ улучшили жилищные условия 2376 чел. |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 6640,0 | 6630,6 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники | 82492,0 | 82492,0 | 100 |  |  |  |

37

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. | Мероприятие 3.2.1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья | УКС | Всего, в том числе: | 87274,0 | 87264,6 | 100 |  |  | Проведен мониторинг и консультации 90 человек, андеррайтинг 27 заемщиков. Принято заявлений на участие в мероприятии от 27 граждан. Заключено 25 договоров о субсидировании. Проведена аккредитация 16 агентств недвижимости, 2 организаций-застройщиков, 6 кредитных организаций. |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 4782,0 | 4772,6 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники | 82492,0 | 82492,0 | 100 |  |  |  |
| 3.2.2. | Мероприятие 3.2.2. Обслуживание получателей субсидий – участников программ ипотечного кредитования | УКС | бюджет города Рязани | 1858,0 | 1858,0 | 100 |  |  | Ведение кредитных историй 792 семей. Расчет размера субсидий и перечисление на лицевые счета получателей субсидий. Выполнение обязательств по 175 договорам о субсидировании. |

38

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНДИКАТОР: Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья | Семья |  | 25 | 25 | 100 | 0 | Индикатор выполнен |  |  |
| 4. | Задача 4. Определение местонахождения объекта адресации в целях присвоения и аннулирования адреса объекту адресации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани | УКС | бюджет города Рязани | 277,8 | 277,8 | 100 |  | Проведение осмотров местонахождения объектов адресации | Проведен осмотр местонахождения 90 объектов адресации |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество проведенных осмотров местонахождения объектов адресации | Ед. |  | 90 | 90 | 100 | 100 | Индикатор выполнен |  |  |
| 5. | Задача 5. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности управления капитального строительства | УКС | бюджет города Рязани | 36761,8 | 36758,6 | 100 |  | Обеспечение выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы | Индикаторы выполнены на 100% |  |

39

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНДИКАТОР: Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы | Ед. |  | 90 | 100 | 111 | 90 | Индикатор выполнен |  |

*в соответствии с Бюджетом города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 16.12.2021 № 216-III (в ред. решений Рязанской городской Думы от 24.03.2022 № 76-III, от 14.04.2022 № 82-III,                          от 23.06.2022 № 141-III, от 24.08.2022 № 196-III, от 24.11.2022 № 262-III, от 22.12.2022 № 314-III); муниципальной программой «Жилище», утвержденной постановлением администрации города Рязани  от  30.09.2021  №  4225  (в ред. постановлений администрации города Рязани от 11.02.2022 № 602, от 25.04.2022 № 2419,  от 03.06.2022 № 3713, от 13.07.2022 № 5026, от 18.07.2022 № 5132, от 08.08.2022 № 5806,                     от 31.08.2022 № 6727, от 05.10.2022 № 7830, от 27.10.2022 № 8714, от 23.12.2022 № 11433, от 29.12.2022 № 11868, от 30.12.2022 № 12004); планом реализации муниципальной программы на 2022 год от 30 декабря 2022 года.