Приложение № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий

и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Благоустройство города Рязани» на 2014-2020 годы

за 2015 год

Ответственный исполнитель: Управление благоустройства города администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполни тель, соисполнитель, участник | Источник финансиро вания | План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | Исполнено, % | Значение индика тора на 2020 год | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланиро ванные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство города Рязани» на 2014-2020 годы | УБГ | Всего в том числе: | 559 502,4 | 550 161,5 | 98,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 550 182,5 | 550 161,5 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства от приносящей доход деятельности другие внебюджетные источники | 9319,9 | - | - |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Повышение уровня благоустройства территории города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением | УБГ | % | 76,0 | 75,2 | 98,9 |  | 100 | Показатель не выполнен. В связи с недофинансированием программы, запланированное строительство сетей наружного освещения не выполнено. |  |
|  | Удельный вес улиц и дорог, убираемых механизированным способом: - в зимний период | УБГ | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | Показатель выполнен. |  |
|  | - в летний период |  | % | 67 | 67 | 100 |  | 100 | Показатель выполнен. |  |
|  | Задача 2. Повышение уровня благоустройства парков города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон на территории города Рязани | УБГ | тыс. м2 | 521,5 | 521,5 | 100 |  | 550,0 | Показатель выполнен. |  |
|  | Доля благоустроенной площади парков, скверов, бульваров и зеленых зон к общей их площади | УБГ | % | 78,8 | 78,8 | 100 |  | 100 | Показатель выполнен. |  |
| 1. | Подпрограмма 1. «Благоустройство территории города Рязани на 2014 – 2020» | УБГ | Всего в том числе: | 503497,5 | 503476,5 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 503497,5 | 503476,5 | 100 |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Развитие сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие подпрограммы 1.1 Содержание (ремонт) сетей наружного освещения на территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | УБГ, МБУ «ДБГ» | бюджет города Рязани | 21653,2 | 21653,2 | 100 |  |  | Обеспечение наружного освещения территории города города Рязани | Выполнялись работы в рамках муниципального задания по содержанию сетей наружного освещения на территории города |
| 1.2 | Основное мероприятие подпрограммы 1.2 Обеспечение наружного освещения территории города (плата за электроэнергию, платежи по энергосервисному контракту, предоставление субсидий бюджетному учреждению) | УБГ, МБУ «ДБГ» | бюджет города Рязани | 42193,4 | 42193,4 | 100 |  |  | Обеспечение наружного освещения территории города города Рязани | Плата за потребленную электроэнергию в количестве 7524721кВт |
| 1.3 | Основное мероприятие подпрограммы 1.3 Строительство, реконструкция сетей наружного освещения на территории города, в т.ч. разработка проектной документации (предоставление субсидий бюджетному учреждению на осуществление капитальных вложений) | УБГ, МБУ «ДБГ» | бюджет города Рязани | 300 | 300 | 100 |  |  | Разработка ПСД | Разработан проект на строительство сетей наружного освещения по ул.Солнечная |
|  | Протяженность сетей освещенных улиц, проездов, набережных, скверов города | УБГ, МБУ «ДБГ» | км | 471 | 446,5 | 94,5 |  | 537 | Показатель не выполнен. В связи с недофинансированием программы запланированное строительство сетей наружного освещения не выполнено. |  |
|  | Задача 2. Улучшение санитарного состояния и внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей и мест города, имеющих особое историческое и культурное значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие подпрограммы 1.4 Улучшение санитарного состояния территории города | УБГ, подрядные организации | бюджет города Рязани | 28453,5 | 28449,9 | 100 |  |  | В отчетном году на территории города велись работы по грейдированию проезжей части улиц. Выполнялись работы по содержанию объектов благоустройства в п. Солотча города Рязани «ЖКУ № 22», проводились работы по отлову безнадзорных животных МП «Лайка» всего отловлено 2860 животных. Выполнены работы по промывке 23800 п.м. труб ливневой канализации, ремонту 169 колодцев ливневой канализации, заменено 112 шт. канализационных люков. |  |
| 1.5 | Основное мероприятие подпрограммы 1.5 Улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей и мест города, имеющих особое историческое и культурное значение (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | УБГ, МБУ «ДБГ» | бюджет города Рязани | 287379,2 | 287379,2 | 100 |  |  | В рамках мероприятия выполнялись работы: - уборка автомобильных дорог, искусственных сооружений и площадей города; - ликвидация несанкционированных свалок (15шт.); - размещение и обслуживание туалетов на территории города (установлено 235шт.,обслуживается 2 стац.); - праздничное оформление территории города (установка 34 иск. елей, трибуны, подиума, вывешивание флагов 1620шт., иллюминации); - ремонт и содержание памятников, остановочных павильонов (установлено 21 шт.), установка и ремонт ограждения, ремонт лестничных сходов; - содержание пляжей; - осуществление технического надзора за выполнением работ по объектам; - содержание имущества. |  |
|  | Общая площадь улиц и дорог, убираемых механизированным способом |  | тыс. м2 | 3400 | 3400 | 100 |  | 3550 | Показатель выполнен |  |
|  | Количество несанкционированных свалок мусора |  | ед. | 20 | 15 | 133 |  | 15 | Показатель перевыполнен |  |
|  | Задача 3. Благоустройство объектов озеленения общего пользования, улучшение состояния зеленых насаждений на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие подпрограммы 1.6 Благоустройство объектов озеленения общего пользования, улучшение состояния зеленых насаждений на территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | УБГ, МБУ «ДБГ» | бюджет города Рязани | 65515,7 | 65515,7 | 100 |  |  | По данному мероприятию выполнялись следующие работы: - озеленение территории города; - содержание и ремонт детских игровых площадок, расположенных на территории общего пользования города; - работы по использованию, охране и воспроизводству городских лесов. |  |
|  | Общая площадь вазонов и цветников |  | тыс. м2 | 12,3 | 12,3 | 100 | 17,1 |  | Показатель выполнен |  |
|  | Формовочная обрезка крон деревьев |  | шт. | 4500 | 4500 | 100 | 4500 |  | Показатель выполнен. |  |
|  | Задача 4. Содержание, ремонт и благоустройство мест погребений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7 Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории города Рязани (содержание мемориальных комплексов и содержание городских кладбищ) (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | УБГ, МБУ ССВПД «Ритуал» | бюджет города Рязани | 26371,9 | 26371,9 | 100 |  |  | В рамках мероприятия выполнялись работы: - содержание мест захоронений (мемориальных комплексов и содержание городских кладбищ); - оформление документов для захоронений; - содержание имущества организации. |  |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8 Благоустройство и ремонт мест погребений (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГ, МБУ ССВПД «Ритуал» | бюджет города Рязани | 6995 | 6977,6 | 99,8 |  |  | Выполнены работы по ремонту мемориального комплекса, отремонтированы дороги Воскресеннского кладбища. |  |
|  | Доля благоустроенных территорий мест погребений |  | % | 98,5 | 98,5 | 100 | 100 |  | Показатель выполнен. |  |
|  | Задача 5. Укрепление материально-технической базы предприятий, учреждений дорожного и коммунального хозяйства города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9 Обновление материально-технической базы предприятий и учреждений, осуществляющих работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | бюджет города Рязани | 22635,6 | 22635,6 | 100 |  |  | Произведена оплата по лизингу. |  |
| 1.111 | Основное мероприятие 1.11 Приобретение основных средств для праздничного оформления территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | бюджет города Рязани | 2000 | 2000 | 100 |  |  | Приобретена праздничная иллюминация. |  |
|  | Уровень обеспеченности предприятий, учреждений специализированной техникой |  | % | 66,83 | 66,83 | 100 |  | 66,83 | Показатель выполнен. |  |
|  | Уровень обеспеченности МБУ "ДБГ" основными средствами для праздничного оформления территории города |  | % | 85,7 | 85,7 | 100 |  | 100 | Показатель выполнен. |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Благоустройство парков города Рязани на 2014 - 2020 годы» | УБГ | Всего в том числе: | 56004,9 | 46685 | 83,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 46685 | 46685 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства от приносящей доход деятельности | 9319,9 | - | - |  |  |  |  |
|  | Задача. Создание условий для повышения привлекательности парков в качестве объектов досуга и отдыха жителей города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2.1 Содержание городских парков, скверов и бульваров (предоставление субсидий бюджетному учреждению) | УБГ, МБУ «ДБГ» | бюджет города Рязани | 26489 | 26489 | 100 |  |  | Выполнялись работы по уборке и содержанию городских парков. |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.7 Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в городе Рязани (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Всего, в том числе: | 29515,9 | 20196 | 68,4 |  |  | Выполнено строительство пешеходных дорожек и устройство бордюров в парке. |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 20196 | 20196 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства от приносящей доход деятельности | 9319,9 | - | - |  |  |  |  |
|  | Доля отремонтированных (построенных) тротуарных дорожек |  | % | 34 | 34 | 100 |  | 100 | Показатель выполнен. |  |
|  | Количество малых архитектурных форм (скамейки, урны) |  | % | 402 | 508 | 126 |  | 489 | Показатель перевыполнен. |  |

Приложение 2

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе

«Благоустройство города Рязани» на 2014-2020 годы

за 2015 год

Ответственный исполнитель Управление благоустройства города администрации города Рязани

| Наименование услуги (работы) | Показатель объема услуги | Ед. изм. | Значение показателя объема услуги |  | Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подпрограмма «Благоустройство территории города Рязани на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание (ремонт) сетей наружного освещения на территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание (ремонт) сетей наружного освещения на территории города | Протяженность | км | 471 | 446,5 | 28653,2 | 21653,2 | 21653,2 |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение наружного освещения территории города (плата за электроэнергию, платежи по энергосервисному контракту, предоставление субсидий бюджетному учреждению) |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение наружного освещения территории города |  |  |  |  | 81547,5 | 42193,4 | 42193,4 |
| Основное мероприятие 1.5. Улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей и мест города, имеющих особое историческое и культурное значение (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадей города |  |  |  |  | 173174,2 | 182308,8 | 182308,8 |
| Ликвидация несанкционированных свалок мусора и иных загрязнений территории общего пользования города | количество | шт | 20 | 23 | 1001,2 | 1001,2 | 1001,2 |
| Размещение и обслуживание туалетов на территории города | количество | шт | 32 | 32 | 6486,1 | 6286,1 | 6286,1 |
| Уборка и обслуживание инженерных сооружений |  |  |  |  | 9995,1 | 9995,1 | 9995,1 |
| Праздничное оформление территории города |  |  |  |  | 4604 | 8958,1 | 8958,1 |
| Размещение и содержание малых архитектурных форм и прочих объектов благоустройства |  |  |  |  | 22281,6 | 19769,6 | 19769,6 |
| Обустройство и содержание городских пляжей |  |  |  |  | 1501,3 | 777,3 | 777,3 |
| Обеспечение выполнения работ по строительству, капитальному ремонту и содержанию объектов благоустройства города и автомобильных дорог общего пользования местного значения города |  |  |  |  | 24846 | 24846 | 24846 |
| Содержание муниципального имущества |  |  |  |  | 24223,3 | 33437,0 | 33437,0 |
| Итого |  |  |  |  | 268112,8 | 287379,2 | 287379,2 |
| Основное мероприятие 1.6. Благоустройство объектов озеленения общего пользования, улучшение состояния зеленых насаждений на территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Озеленение территории города |  |  |  |  | 56444 | 60414 | 60414 |
| Содержание и ремонт детских игровых площадок, расположенных на территории общего пользования города |  |  |  |  | 2438 | 2438 | 2438 |
| Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории города |  |  |  |  | 2663,7 | 2663,7 | 2663,7 |
| Итого |  |  |  |  | 61545,7 | 65515,7 | 65515,7 |
| Основное мероприятие 1.7. Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории города Рязани (содержание Мемориальных комплексов и содержание городских кладбищ) (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация содержания мест захоронения (содержание Мемориальных комплексов и содержание городских кладбищ) |  |  |  |  | 18265,5 | 18182,2 | 18182,2 |
| Организация ритуальных услуг на территории города Рязани |  |  |  |  | 5371,3 | 6389,7 | 6389,7 |
| Содержание муниципального имущества |  |  |  |  | 1630,1 | 1800,0 | 1800,0 |
| Итого |  |  |  |  | 25266,9 | 26371,9 | 26371,9 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство парков города Рязани на 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Содержание городских парков, скверов и бульваров (предоставление субсидий бюджетному учреждению) |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание городских парков, скверов и бульваров |  |  |  |  | 26489 | 26489 | 26489 |
| Всего по таблице |  |  |  |  | 491615,1 | 469602 | 469602 |

Приложение 3

Оценка эффективности муниципальной программы

«Благоустройство города Рязани» на 2014-2020 годы за 2015 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) |  | Финансовая обеспечен-ность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на начало года | Факт |  |  |  | План на начало года | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство города Рязани» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,6 |
|  | Задача 1. Повышение уровня благоустройства территории города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,2 |
|  | Задача 2. Повышение уровня благоустройства парков города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |
|  | Подпрограмма 1. «Благоустройство территории города Рязани на 2014 – 2020» |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,2 |
|  | Задача 1. Развитие сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,5** |
| 1.1 | Основное мероприятие подпрограммы 1.1 Содержание (ремонт) сетей наружного освещения на территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | 21653,2 | 21653,2 | 100 | Протяженность сетей освещенных улиц, проездов, набережных, скверов города | % | 471 | 446,5 | 94,5 | 94,5* |
| 1.2 | Основное мероприятие подпрограммы 1.2 Обеспечение наружного освещения территории города (плата за электроэнергию, платежи по энергосервисному контракту, предоставление субсидий бюджетному учреждению) | 42193,4 | 42193,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие подпрограммы 1.3 Строительство, реконструкция сетей наружного освещения на территории города, в т.ч. разработка проектной документации (предоставление субсидий бюджетному учреждению на осуществление капитальных вложений) | 300 | 300 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Улучшение санитарного состояния и внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей и мест города, имеющих особое историческое и культурное значение |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,5** |
| 1.4 | Основное мероприятие подпрограммы 1.4 Улучшение санитарного состояния территории города | 28453,5 | 28449,9 | 100 | 1. Общая площадь улиц и дорог, убираемых механизированным способом 2. Количество несанкционированных свалок мусора | тыс. м2 ед. | 3400 20 | 3400 15 | 116,5 | 116,5* |
| 1.5 | Основное мероприятие подпрограммы 1.5 Улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей и мест города, имеющих особое историческое и культурное значение (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | 287379,2 | 287379,2 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Благоустройство объектов озеленения общего пользования, улучшение состояния зеленых насаждений на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.6 | Основное мероприятие подпрограммы 1.6 Благоустройство объектов озеленения общего пользования, улучшение состояния зеленых насаждений на территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | 65515,7 | 65515,7 | 100 | 1. Общая площадь вазонов и цветников 2. Формовочная обрезка крон деревьев | тыс. м2 шт. | 12,3 4500 | 12,3 4500 | 100 | 100* |
|  | Задача 4. Содержание, ремонт и благоустройство мест погребений |  |  |  |  |  |  |  |  | 100** |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7 Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории города Рязани (содержание мемориальных комплексов и содержание городских кладбищ) (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | 26371,9 | 26371,9 | 100 | Доля благоустроенных территорий мест погребений | % | 98,5 | 98,5 | 100 | 100* |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8 Благоустройство и ремонт мест погребений (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | 6995 | 6977,6 | 99,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5. Укрепление материально-технической базы предприятий, учреждений дорожного и коммунального хозяйства города |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9 Обновление материально-технической базы предприятий и учреждений, осуществляющих работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | 22635,6 | 22635,6 | 100 | 1. Уровень обеспеченности предприятий, учреждений специализированной техникой | % | 66,83 | 66,83 | 100 | 100 |
| 1.111 | Основное мероприятие 1.11 Приобретение основных средств для праздничного оформления территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | 2000 | 2000 | 100 | 2. Уровень обеспеченности МБУ "ДБГ" основными средствами для праздничного оформления территории города | % | 85,7 | 85,7 | 100 | 100 |
|  | Подпрограмма 2. «Благоустройство парков города Рязани на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |
|  | Задача. Создание условий для повышения привлекательности парков в качестве объектов досуга и отдыха жителей города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 113** |
| 1 | Основное мероприятие 2.1 Содержание городских парков, скверов и бульваров (предоставление субсидий бюджетному учреждению) | 26489 | 26489 | 100 | 1. Доля отремонтированных (построенных) тротуарных дорожек 2. Количество малых архитектурных форм (скамейки, урны) | % % | 34 402 | 34 508 | 113 | 113* |
| 2 | Основное мероприятие 2.7 Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в городе Рязани (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | 20196 | 20196 | 100 |  |  |  |  |  |  |

* - При расчете оценки эффективности основных мероприятий (ЭОМ) финансовая обеспеченность (ФО)  и достижение значений индикатора (ДИ) рассчитывается как среднеарифметическая.

** - Если один целевой показатель характеризует выполнение нескольких основных мероприятий, то при расчете оценки эффективности данные мероприятия будут считаться за одно основное мероприятие.