УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

________________ М.Д. Ромодин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»

ЗА 2022 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства города администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 02 февраля 2023 года |
| Исполнитель | Устинова Ирина Владимировна — главный специалист отдела природопользования и экологии управления благоустройства города администрации города Рязани (тел.: 29-78-65, eco1@admrzn.ru) |

И.о. начальника управления

благоустройства города                                                                           Д.А. Наумов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых  за отчетный период.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» (далее — Программа) направлена на достижение основной  цели - сохранение компонентов природной среды города Рязани.

Для достижения заданной цели в рамках Программы в 2022 году решались следующие задачи:

- задача 1 «Охрана  природного ландшафта  города Рязани, в том числе зеленых зон и водных объектов»;

- задача 2 «Организация деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории города Рязани»;

- задача 3 «Повышение уровня экологической культуры населения».

Степень достижения цели и решение задач Программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

По задаче 1 «Охрана природного ландшафта города Рязани, в том числе зеленых зон и водных объектов» достигли плановых значений все целевые показатели:

- площадь реабилитированных территорий города Рязани, в том числе занятых водными объектами составила 214,5 га (+1 га к показателю 2021 года);

- общая площадь зеленых насаждений общего пользования составила 903 га (+3 га к показателю 2021 года).

По задаче 2 «Организация деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории города Рязани»  обеспечено перевыполнение планового значения целевого показателя (индикатора)  «Количество животных без владельцев на территории города, в отношении которых проведены мероприятия по ОСВВ», которое в 2022 году составило 1654 шт. (план — не менее 1380 шт.).

По задаче 3 «Повышение уровня экологической культуры населения» за 2022 год количество мероприятий экологической направленности с участием более 10 жителей, организованных органами местного самоуправления, составило  60 ед., что соответствует плановому значению.

Анализ результатов реализации Программы за 2022 год показал, что все 4 запланированных на 2022 год целевых показателя (индикатора) муниципальной программы достигли своих плановых значений.

Сведения о степени достижения целевых показателей представлены в приложении № 1.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения).

На реализацию мероприятий муниципальной программы на начало отчетного года было выделено 20229,55181 тыс. рублей, в том числе:  17051,45181 тыс. рублей - областной бюджет, 3178,1 тыс. рублей - бюджет города Рязани.

По состоянию на 31.12.2022 объем финансирования программы с учетом внесенных изменений по финансированию составил 19381,51805 тыс. рублей, в том числе: 17051,45181 тыс. рублей - областной бюджет, 2330,06624 тыс. рублей - бюджет города Рязани.

В ходе реализации муниципальной программы фактически освоено 19211,97679 тыс. рублей (99,1 % от плана), в том числе: 17045,79541 тыс. рублей (99,97 % от плана) - областной бюджет, 2166,18138 тыс. рублей (93 % от плана) - бюджет города Рязани. Неполное освоение средств возникло по мероприятию 1.1 «Организация мероприятий  по реабилитации природного ландшафта  города Рязани, в том числе занятого водными объектами» в силу обстоятельств непреодолимой силы.

1.1. Организация мероприятий  по реабилитации природного ландшафта  города Рязани, в том числе занятого водными объектами.

На реализацию данного мероприятия в 2022 году выделено 1702,96624 тыс. рублей, освоено 1539,08173  тыс. рублей (90,4 % от плана).

На предоставленные МБУ «ДБГ» субсидии проведены работы по дезинсекции от личинок комаров 30 потенциально опасных муниципальных водоемов на общей площади 18,017 тыс. кв. м, проведен начальный этап работ по реабилитации (восстановлению) муниципального пруда по ул. Школьной  в поселке Недостоево г. Рязани, произведена закупка 68 шт. крупномерных саженцев клена остролистного и выполнен ремонт участков в системе уличного озеленения по Касимовскому шоссе, территории сквера Александрова.

В рамках исполнения заключенных управлением благоустройства города муниципальных контрактов выполнены работы по формированию справки о радиоактивном загрязнении атмосферного воздуха города Рязани за 2021 год, разработан радиационно-гигиенический паспорт города Рязани за 2021 год во исполнение постановления администрации города Рязани от 15.09.2003 № 3506 «О радиационно-гигиенической паспортизации организаций и территории города Рязани», выполнены работы по исследованию качества воды 8 муниципальных водных объектов. В результате экономии средств по результатам торгов указанных работ образовался остаток неосвоенных денежных средств в размере 299,67 рублей.

Выполнены работы биологического этапа рекультивации и проведены анализы подземной природной воды объекта «Ликвидация несанкционированной свалки отходов и рекультивации нарушенных земель в районе Хамбушево г. Рязани». При этом неосвоение денежных средств составило 163,58484 тыс. рублей, что связано с реализацией  муниципального контракта  от 01.06.2022  № 37 с ИП Артюшина Л.А. на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки отходов и рекультивации нарушенных земель в районе Хамбушево г. Рязани (биологический этап  рекультивации). В ходе работ Подрядчик в силу объективных обстоятельств, обусловленных погодными условиями,  не смог провести работы по внесению удобрений для весенней подкормки травяного газона на рекультивированной территории.

1.2. Формирование земельных участков под массивы зеленых насаждений (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели).

На реализацию данного мероприятия выделено 30,0 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме.

Организованы кадастровые работы по формированию земельных участков под массивы зеленых насаждений в районе подстанции «Лихачево» площадью 27000 кв. м, в районе ул. Октябрьской  площадью 4800 кв. м и 800 кв. м, в районе ул. Владимирской площадью 5600 кв. м.

2.1. Организация мероприятий по гуманному обращению с животными без владельцев, обитающих на территории города Рязани

Освоение средств по данному мероприятию составило 17205,49541 тыс. рублей (99,97 % от плана).

В рамках данного мероприятия на средства областного бюджета, предоставленных в форме субвенций в размере 17051,45181 тыс. рублей для реализации отдельных государственных полномочий, освоено 17045,79541 тыс. рублей.

Для организации мероприятий  по гуманному обращению с животными без владельцев в Советском и Октябрьском районах города Рязани в рамках выполнения муниципальных контрактов были проведены мероприятия по обращению с животными без владельцев. Оплата работ в 2022 году составила 8521,21001 тыс. рублей.

В рамках выполнения муниципального задания были проведены мероприятия  по обращению с животными без владельцев в Московском и Железнодорожном районах города Рязани. Оплата работ в 2022 году составила 8524,58540 тыс. рублей.

Остаток неиспользованных субвенций составил 5,6564 тыс. рублей, что менее стоимости работ на проведение мероприятий по обращению с 1 безнадзорным животным.

Также, в рамках данного мероприятия, на выделенные средства бюджета города Рязани  в размере 159,7 тыс. рублей в установленном порядке НП «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья» в полном объеме предоставлена субсидия на осуществление мероприятий, связанных с реализацией деятельности по охране окружающей среды и защите животных.

3.1. Организация и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания, информированности населения

Освоение средств по данному мероприятию составило 437,4 тыс. рублей средств городского бюджета (100 % от плана), из которых при проведении мероприятий экологической направленности освоено:

- 53,0 тыс. рублей управлением культуры;

- 184,4 тыс. рублей управлением образования и молодежной политики;

- 199,99965 тыс. рублей управлением благоустройства города.

Проведено более 60 мероприятий экологической направленности, в которых приняли участие более 116 тыс. жителей города Рязани - учащихся образовательных учреждений города, педагогов, родителей, сотрудников различных организаций города. Активные участники мероприятий награждены дипломами, благодарственными письмами и ценными призами. Также приобретено 55 знаков для установки на суше и 40 знаков для установки на воде для размещения информации  по безопасности на муниципальных водных объектах, изготовлено 45 плакатов «По контролю размножения домашних животных» для размещения в местах массового пребывания населения.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы прилагаются (приложение № 1).

3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 16.03.2022 № 1241 | Объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с утвержденным бюджетом города Рязани на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов годы согласно решению Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 16.12.2021 № 216-III. |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 29.12.2022 № 11849 | Скорректированы объемы финансирования мероприятий муниципальной программы. |

4. Оценка эффективности муниципальной программы.

По итогам реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» проведена оценка эффективности основных мероприятий и муниципальной программы в целом.

1. Расчет эффективности основного мероприятия 1.1. «Организация мероприятий  по реабилитации природного ландшафта  города Рязани, в том числе занятого водными объектами».

1.1. Оценка весового коэффициента основного мероприятия 1.1. «Организация мероприятий  по реабилитации природного ландшафта  города Рязани, в том числе занятого водными объектами»:

Кi = 1539,08173:19211,97679 = 0,08

1.2. Оценка достижения запланированного значения целевого показателя (индикатора) «Площадь реабилитированных территорий города Рязани, в том числе занятых водными объектами»:

ДИi = 214,5:214,5*100 = 100 %

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

1.3. Оценка финансовой обеспеченности основного мероприятия 1.1. «Организация мероприятий  по реабилитации природного ландшафта  города Рязани, в том числе занятого водными объектами»:

ФОМi=1539,08173:2228,2*100=69%

1.4. Оценка эффективности основного мероприятия 1.1. «Организация мероприятий  по реабилитации природного ландшафта  города Рязани, в том числе занятого водными объектами»:

ЭОМi=0,08*100:69*100=11,6%

2. Расчет эффективности основного мероприятия 1.2. «Формирование земельных участков под массивы зеленых насаждений (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели)».

2.1. Оценка весового коэффициента основного мероприятия 1.2. «Формирование земельных участков под массивы зеленых насаждений (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели)»:

Кi = 30:19211,97679 = 0,002

2.2. Оценка достижения запланированного значения целевого показателя (индикатора) «Общая площадь зеленых насаждений общего пользования»:

ДИi = 903:903*100 = 100 %

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

2.3. Оценка финансовой обеспеченности основного мероприятия 1.2. «Формирование земельных участков под массивы зеленых насаждений (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели)»:

ФОМi=30:30*100=100%

2.4. Оценка эффективности основного мероприятия 1.2. «Формирование земельных участков под массивы зеленых насаждений (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели)»:

ЭОМi=0,002*100:100*100=0,2%

3. Расчет эффективности основного мероприятия 2.1. «Организация мероприятий по гуманному обращению с животными без владельцев, обитающих  на территории города Рязани».

3.1. Оценка весового коэффициента основного мероприятия 2.1. «Организация мероприятий по гуманному обращению с животными без владельцев, обитающих  на территории города Рязани»:

Кi = 17205,49541:19211,97679 = 0,9

3.2. Оценка достижения запланированного значения целевого показателя (индикатора) «Количество животных без владельцев на территории города, в отношении которых проведены мероприятия по ОСВВ»:

ДИi = 1654:1380*100 = 119,9 %

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

3.3. Оценка финансовой обеспеченности основного мероприятия 2.1. «Организация мероприятий по гуманному обращению с животными без владельцев, обитающих  на территории города Рязани»:

ФОМi=17205,49541:17211,15181*100=100%

3.4. Оценка эффективности основного мероприятия 2.1. «Организация мероприятий по гуманному обращению с животными без владельцев, обитающих  на территории города Рязани»:

ЭОМi=0,9*119,9:100*100=107,9%

4. Расчет эффективности основного мероприятия 3.1. «Организация и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания, информированности населения».

4.1. Оценка весового коэффициента основного мероприятия 3.1. «Организация и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания, информированности населения»:

Кi = 437,39965:19211,97679 = 0,02

4.2. Оценка достижения запланированного значения целевого показателя (индикатора) «Количество мероприятий экологической направленности с участием более 10 жителей, организованных органами местного самоуправления»:

ДИi = 60:60*100 = 100 %

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

4.3. Оценка финансовой обеспеченности основного мероприятия 3.1. «Организация и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания, информированности населения»:

ФОМi=437,39965:760,2*100=57,5%

4.4. Оценка эффективности основного мероприятия 3.1. «Организация и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания, информированности населения»:

ЭОМi=0,02*100:57,5*100=3,5%

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» в 2022 году:

ЭМП = 11,6+0,2+107,9+3,5 = 123,2 %

Таким образом, на основании проведенных расчетов в соответствии                    с методикой оценки эффективности, муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Рязани» в 2022 году является высокоэффективной.

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

С целью улучшения качества окружающей среды предлагаем продолжить  реализацию комплекса мероприятий в рамках  муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4235.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в городе Рязани»

за _2022_ год

Ответственный исполнитель: Управление благоустройства города администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Испол-нено, % | Значение индикатора на 2024 г. | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Рязани» | УБГ | Всего, в том числе: | 19381, 51805 | 19211, 97679 | 99,1 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 17051, 45181 | 17045, 79541 | 99,97 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города Рязани | 2330, 06624 | 2166, 18138 | 93 |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Охрана природного ландшафта города Рязани, в том числе зеленых зон и водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по реабилитации природного ландшафта города Рязани, в том числе занятого водными объектами | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 1702, 96624 | 1539, 08173 | 90,4 |  | Улучшение санитарного состояния и эстетического облика водоемов, снижение риска заболевания малярией. Мониторинг водных объектов с целью установления источников засорения и загрязнения и определения мероприятий по их устранению. Восстановление и увеличение количества зеленых насаждений, повышение рекреационной привлекательности. Восстановление нарушенных земель: проведение биологического этапа рекультивации земель. Получение информации о радиационной обстановке в городе Рязани. |  |
| 1.1.1. | Реабилитация загрязненных природных территорий (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 251, 76624 | 251, 76624 | 100 |  |  | Проведены работы по дезинсекции от личинок комаров 30 муниципальных водоемов общей площадью 18,017 тыс. кв. м. Проведен начальный этап работ по реабилитации (восстановлению) муниципального пруда по ул. Школьной в поселке Недостоево г. Рязани на площади 0,2 га. |
| 1.1.2 | Ремонт озеленения на общедоступных территориях (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 500,0 | 500,0 | 100 |  |  | Произведена закупка 68 шт. крупномерных саженцев клена остролистного для ремонта участков в системе уличного озеленения по Касимовскому шоссе, территории сквера Александрова. |
| 1.1.3. | Предотвращение загрязнений природных территорий отходами производства и потребления (в том числе разработка проектной документации) | УБГ | Бюджет города Рязани | 589,1 | 425,51516 | 72,2 |  |  | Выполнены работы биологического этапа (2 год) рекультивации и проведены анализы подземной природной воды на объекте «Ликвидация несанкционированной свалки отходов и рекультивации нарушенных земель в районе Хамбушево г. Рязани». |
| 1.1.4. | Осуществление экологического мониторинга водных объектов | УБГ | Бюджет города Рязани | 70,6 | 70,59273 | 100 |  |  | Выполнены работы по проведению анализов воды из 8 муниципальных водных объектов. |
| 1.1.5. | Разработка радиационно-гигиенического паспорта города Рязани | УБГ | Бюджет города Рязани | 291,5 | 291,2076 | 99,9 |  |  | Разработан радиационно-гигиенический паспорт города Рязани за 2021 год. |
|  | Индикатор: Площадь реабилитированных территорий города Рязани, в том числе занятых водными объектами |  | га | 214,5 | 214,5 | 100 | 216,5 | Индикатор выполнен |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Формирование земельных участков под массивы зеленых насаждений (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 30,0 | 30,0 | 100 |  | Межевание и постановка на кадастровый учет свободных от прав третьих лиц земельных участков, занятых зелеными насаждениями. | Организованы кадастровые работы по формированию земельных участков под массивы зеленых насаждений общей площадью 38200 кв. м. |
|  | Индикатор: Общая площадь зеленых насаждений общего пользования |  | га | 903 | 903 | 100 | 909 | Индикатор выполнен |  |
| 2. | Задача 2. Организация деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Организация мероприятий по гуманному обращению с животными без владельцев, обитающих на территории города Рязани | УБГ | Всего, в том числе: | 17211, 15181 | 17205, 49541 | 99,97 |  | Осуществление переданных администрации города Рязани отдельных государственных полномочий по обращению с животными без владельцев. Участие социально ориентированных организаций в решении проблем в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования и охраны животных |  |
|  |  |  | Бюджет города Рязани | 159,7 | 159,7 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 17051, 45181 | 17045, 79541 | 99,97 |  |  |  |
| 2.1.1. | Оказание услуг в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города Рязани | УБГ | Областной бюджет | 17051, 45181 | 17045, 79541 | 99,97 |  |  | В рамках выполнения муниципального задания были проведены мероприятия по обращению с животными без владельцев в Московском и Железнодорожном районах города Рязани. Оплата работ в 2022 году составила 8524,58540 тыс. рублей. В рамках выполнения заключенных муниципальных контрактов были проведены мероприятия по обращению с животными без владельцев в Советском и Октябрьском районах города Рязани. Оплата работ в 2022 году составила 8521,21001 тыс. рублей. |
| 2.1.2. | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по охране окружающей среды и защите животных | УБГ | Бюджет города Рязани | 159,7 | 159,7 | 100 |  |  | В соответствии с распоряжением администрации города Рязани от 29.09.2022 № 1325-р, субсидия предоставлена Некоммерческому партнерству «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья» |
|  | Индикатор: Количество животных без владельцев на территории города, в отношении которых проведены мероприятия по ОСВВ |  | шт. | не менее 1380 | 1654 | 119,9 | не менее 1380 | Индикатор выполнен |  |
| 3. | Задача 3. Повышение уровня экологической культуры населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания, информированности населения | УБГ, УОиМП, УК | Бюджет города Рязани | 437,4 | 437,39965 | 100 |  | Повышение уровня экологического образования населения и социально- экологической ответственности, вовлечение населения в участие в мероприятиях экологической направленности и в решение экологических проблем. |  |
| 3.1.1. | Организация мероприятий экологической направленности в рамках Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани | УБГ | Бюджет города Рязани | 160,0 | 160 | 100 |  |  | Выполнены работы по: - изготовлению благодарственных писем, дипломов, приобретению призов для награждения победителей и участников экологических мероприятий, проводимых в рамках Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани в 2022 году; - приобретению 40 знаков для установки на суше и 40 знаков для установки на воде для размещения информации по безопасности на муниципальных водных объектах. |
| 3.1.2. | Информирование населения по вопросам охраны окружающей среды | УБГ | Бюджет города Рязани | 40 | 39,99965 | 100 |  |  | На 10 муниципальных водоемах установлены предупреждающие знаки «Купание запрещено!», на 5 муниципальных водоемах установлены информационные знаки «Безопасность на льду». Изготовлены плакаты «По контролю размножения домашних животных» в количестве 45 шт., которые размещены в местах массового пребывания населения. |
| 3.1.3. | Проведение акций, конкурсов, слетов, экологических олимпиад и других мероприятий в сфере образования | УОиМП | Бюджет города Рязани | 184,4 | 184,4 | 100 |  |  | Образовательными учреждениями города Рязани было проведено порядка 13 масштабных мероприятий экологической направленности, количество участников - 114556 человек. Для реализации учебно-исследовательской деятельности, пополнения видового состава цветочно-декоративных культур РГСЮН были приобретены семена цветочных и овощных культур. Подведены итоги Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани в 2022 году. Произведена поддержка сайта ГЦДЭО и программы «Экология школам города» |
| 3.1.4. | Проведение акций, конкурсов, выставок и других мероприятий в сфере культуры | УК | Бюджет города Рязани | 53 | 53 | 100 |  |  | Для проведения цикла мероприятий в целях воспитания грамотности школьников в вопросах экологии, расширения представлений о рациональном взаимодействии человека с природой, приобретения практического опыта по взаимодействию с окружающей средой были приобретены: - ценные призы для поощрения участников мероприятий; - расходные материалы для организации и проведения мероприятий. Всего проведено 51 мероприятие, количество участников - 1533 человека. |
|  | Индикатор: Количество мероприятий экологической направленности с участием более 10 жителей, организованных органами местного самоуправления |  | ед. | 60 | 60 | 100 | 80 | Индикатор выполнен |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Оценка

эффективности муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в городе Рязани»

за _2022_ год

| №№ п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  | Финансовая обес-печенность основного мероприятия (ФОМ), % | Весовой коэффициент основного мероприятия (К) | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере-ния | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, с учетом весовых коэффициентов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (на начало года) | Факт (Кассовое исполнение) |  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по реабилитации природного ландшафта города Рязани, в том числе занятого водными объектами | 2228,2 | 1539,08173 | 69,1 | 0,08 | Площадь реабилитированных территорий города Рязани, в том числе занятых водными объектами | га | 214,5 | 214,5 | 100 | 11,6 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Формирование земельных участков под массивы зеленых насаждений (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | 30 | 30,0 | 100 | 0,002 | Общая площадь зеленых насаждений общего пользования | га | 903 | 903 | 100 | 0,2 |
| 3. | Основное мероприятие 2.1. Организация мероприятий по гуманному обращению с животными без владельцев, обитающих на территории города Рязани | 17211,15181 | 17205,49541 | 99,97 | 0,9 | Количество животных без владельцев на территории города, в отношении которых проведены мероприятия по ОСВВ | ед. | 1380 | 1654 | 119,9 | 107,9 |
| 4. | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания, информированности населения | 760,2 | 437,4 | 57,5 | 0,02 | Количество мероприятий экологической направленности с участием более 10 жителей, организованных органами местного самоуправления | ед. | 60 | 60 | 100 | 3,5 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Рязани» | 20229,55181 | 19211,97679 | 94,97 |  |  |  |  |  |  | 123,2 |