УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель

главы администрации города Рязани

___________________В.Д. Трушкин

Годовой отчет

по муниципальной программе муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы

за 2015 год

Ответственный исполнитель: управление капитального строительства администрации города Рязани

Дата составления годового отчета: 08.02.2016

Исполнитель: начальник отдела реализации целевых программ и

национального жилищного проекта управления капитального строительства администрации города Рязани Котова Наталья Александровна,

номер телефона 29-78-72, электронный адрес kotova2802@rambler.ru

Начальник управления капитального строительства

администрации города Рязани _______________________________ Е.Н. Буданова

Оглавление

| 1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения)……………….……………………………… | 6 |
| 3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) по муниципальным учреждениям города Рязани………………………………………………………………………… | 10 |
| 4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу……………………………………………………….…………………… | 11 |
| 5. Оценка эффективности муниципальной программы…………………………... | 16 |
| 6. Предложения по дальнейшей реализации программы………………………… | 18 |
| Приложение № 1 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы за 2015 год»………………………………………………………... | 19 |
| Приложение № 2 «Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы за 2015 год»……………………………………………………………………………... | 37 |
| Приложение № 3 «Оценка эффективности муниципальной программы муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы за 2015 год»………………………………………………………... | 39 |

Годовой отчет

по муниципальной программе  муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы

за 2015 год

- Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых  за отчетный период

Муниципальная программа муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы (МП «Жилище») утверждена постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4022.

Ответственный исполнитель МП «Жилище» - управление капитального строительства (УКС). Основные соисполнители: управление градостроительства                  и архитектуры администрации города Рязани (УГиА), управление образования                     и молодежной политики администрации города Рязани (УОиМП).

Финансирование МП «Жилище» осуществляется двумя главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС):

- УКС (подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014 – 2020 годы», «Социальная ипотека на 2014 – 2020 годы», «Муниципальная ипотека на 2014 - 2020 годы»,

- УОиМП (подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей на 2014 – 2020 годы».

В результате реализации МП «Жилище» в 2015 году достигнута основная цель – реализация жилищной политики.

Реализация МП «Жилище» позволила достичь решения следующих задач: обеспечение комплексного освоения территорий массовой застройки и увеличения строительства жилья для предоставления жителям города Рязани возможности улучшения жилищных условий; государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей города Рязани, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях; муниципальная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан города Рязани путем предоставления льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья; муниципальная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан города Рязани путем предоставления субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья.

В рамках МП «Жилище» управлением капитального строительства достигнуты следующие результаты в отчетном году.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя определяется как отношение площади жилищного фонда в 2015                                   к среднегодовой численности постоянного населения за 2015 год.

По предварительной оценке Рязаньстата среднегодовая численность постоянного населения –  533,6 тыс. чел. Сведения Рязаньстата об общей площади жилищного фонда за 2015 год будут в конце мая 2016 года.

Одним из факторов, оказывающих влияние на достижение данного показателя, является объем ввода жилых помещений в эксплуатацию. План по вводу жилья, согласованный Правительством Рязанской области в объеме 380 тыс. м2 , выполнен управлением капитального строительства полностью.

С учетом фактических данных о вводе в эксплуатацию жилья значение показателя «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» в 2015 году составляет 26,3 кв. м, что соответствует плановому значению.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете                     в качестве нуждающегося в жилых помещениях составила  3,16 %, что превышает   плановый показатель на 58%.

Величина данного показателя (индикатора) в процентах определяется как отношение суммарной численности населения (количества человек), получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году,                                к численности населения (количество человек), состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец отчетного года, умноженное на 100%.

Достижение индикатора осуществляется за счет предоставления муниципального жилья по договорам социального найма, приобретения квартир для детей-сирот, реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также улучшения жилищных условий граждан                                     с использованием социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома,  с использованием льготного ипотечного займа                     на приобретение или строительство жилья, с использованием субсидий                                на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту                          на приобретение или строительство жилья.

Общая численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий, в 2015 году составила 22560 человек, численность населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, составила 712 человек.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия                                        с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома составило 19 семей, плановое значение показателя достигнуто.

Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья, составило 20 семей,   плановое значение показателя достигнуто.

Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья, составило 50 семей, плановое значение показателя достигнуто.

В рамках подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий                       в целях жилищного строительства на 2014-2020 годы» обеспечено выполнение целевых показателей (индикаторов). В рамках подпрограммы разработано                            19 проектов градостроительной и проектной документации, в том числе: 2 проекта планировки территории, 2 проекта планировки территории улично-дорожной сети,                6 проектов изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани,                   6 проектов изменений в Генеральный план города Рязани, 2 проектные документации для строительства инженерных коммуникаций, 1 проект изменений в проект планировки территории по социально-значимому объекту - детскому саду. В 2015 году подготовлено 60 топографических планов масштаба 1:500 для подготовки градостроительных планов земельных участков.

Подготовлен 1 комплект конкурсной документации для выделения средств федерального бюджета на строительство объекта «Детский сад на 220 мест микрорайона Канищево, Семчино 9-10 г. Рязань», Рязанской области средства федерального бюджета в 2015 году не выделены.  Реализация проектов не осуществлялась ввиду отсутствия финансирования в рамках конкурсных отборов.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы» обеспечено выполнение целевых показателей (индикаторов). В 2015 году социальная выплата предоставлена 19 молодым семьям. В течение 2015 года                        у молодых семей, утвержденных на получение социальных выплат, не произошло рождение (усыновление) 1 ребенка. Привлечены собственные и заемные средства молодых семей в сумме 20 810 тыс. руб., в том числе: средства кредитных организаций – 8 249 тыс. руб., собственные средства молодых семей – 9 791 тыс. руб., средства материнского (семейного) капитала – 2 770 тыс. руб. Общая площадь приобретенного молодыми семьями жилых помещений составляет 1 227,2 кв. м.

В рамках подпрограммы «Социальная ипотека на 2014-2020 годы» по итогам 2015 года обеспечено выполнение целевых показателей (индикаторов). Улучшили свои жилищные условия 60 граждан города Рязани (за период действия ипотечных программ – 3 804 гражданина). В течение года заключено 20 договоров займа. Приобретено жилых помещений общей площадью 1 086 кв. м (за период действия ипотечных программ – 65 586 кв. м). Привлечено на реализацию подпрограммы                  40 240 тыс. руб. собственных средств граждан. Данные средства  использованы на увеличение объема жилищного строительства в городе Рязани. Обеспечено выполнение задачи по обслуживанию участников ипотечного кредитования. За год обслужено по заключенным договорам 789 семей. Ведется учет кредитных историй 1268 граждан-заемщиков.

В рамках подпрограммы «Муниципальная ипотека на 2014-2020 годы»                            по итогам 2015 года обеспечено выполнение целевых показателей (индикаторов).                   Улучшили свои жилищные условия 150 граждан города Рязани (за период действия ипотечных программ – 1 731 гражданин). В течение года заключено 50 договоров о субсидировании. Приобретено жилых помещений общей площадью 2 714 кв. м (за период действия ипотечных программ – 31 914 кв. м). На реализацию программы привлечено 106037,1 тыс. руб. кредитных ресурсов банков и собственных средств граждан. Данные средства использованы на увеличение объема жилищного строительства в городе Рязани. Обеспечено выполнение задачи по обслуживанию участников ипотечного кредитования. За год обслужено по предоставлению субсидий по заключенным договорам 445 семей. Ведется учет кредитных историй 577 семей.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов) МП «Жилище» за 2015 год представлены в Приложении № 1.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки  (с указанием причин невыполнения)

В 2015 году на финансирование МП «Жилище» было предусмотрено                 206250,302 тыс. руб.,

в том числе по источникам финансирования:

-   3 966,919 тыс. руб. - федеральный бюджет,

-   6 613,883 тыс. руб. - областной бюджет,

- 24 909,5 тыс. руб. - бюджет города Рязани,

- 170 760,0 тыс. руб. - внебюджетные источники;

из них по подпрограммам:

-  3 857,5 тыс. руб. - подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014 - 2020 годы» (бюджет города Рязани),

- 40 080,802 тыс. руб. - подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей на 2014 - 2020 годы» (3 966,919 тыс. руб. - федеральный бюджет, 6 613,883 тыс. руб. - областной бюджет, 4 000 тыс. руб. - бюджет города Рязани, 25 500 тыс. руб. - внебюджетные источники),

- 43 220,0 тыс. руб. - подпрограмма «Социальная ипотека на 2014 - 2020 годы» (3 260 тыс. руб. - бюджет города Рязани, 39 960 тыс. руб. - внебюджетные источники),

- 119 092 тыс. руб. - подпрограмма «Муниципальная ипотека на 2014 - 2020 годы» (13 792 тыс. руб. - бюджет города Рязани, 105 300 тыс. руб. - внебюджетные источники).

В 2015 году фактическое финансирование МП «Жилище» составило                       201 902,4 тыс. руб. (98% годового плана), в том числе по источникам финансирования:

-   3 966,9 тыс. руб. - федеральный бюджет (100% годового плана),

-   6 469,8 тыс. руб. - областной бюджет (98 % годового плана),

- 24 378,7 тыс. руб. - бюджет города Рязани (98% годового плана),

- 167 086,9 тыс. руб. - внебюджетные источники (98% годового плана);

из них по подпрограммам:

- 3 577,7 тыс. руб. (93% годового плана) – подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014-2020 годы» (бюджет города Рязани);

- 34 995,6 тыс. руб. (87 % годового плана) – подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей на 2014 - 2020 годы», в том числе: 3 966,9 тыс. руб. (100% годового плана) – федеральный бюджет, 6 469,8 тыс. руб. (98 % годового плана) – областной бюджет, 3 749,1 тыс. руб. (94% годового плана) – бюджет города Рязани, 20 809,8 тыс. руб. (82 % годового плана) – внебюджетные источники;

- 43 500 тыс. руб. (101% годового плана) – подпрограмма «Социальная ипотека на 2014-2020 годы», в том числе: 3 260 тыс. руб. (100% годового плана) – бюджет города Рязани, 40 240 тыс. руб. (101% годового плана) – внебюджетные источники;

- 119829,1 тыс. руб. (101% годового плана) – подпрограмма «Муниципальная ипотека на 2014-2020 годы», в том числе: 13 792 тыс. руб. (100% годового плана) – бюджет города Рязани, 106 037,1 тыс. руб. (101% годового плана) – внебюджетные источники.

Из запланированных на реализацию программы МП «Жилище» на 2015 год бюджетных и внебюджетных средств из четырех подпрограмм, входящих в ее состав:

- по подпрограммам «Социальная ипотека на 2014-2020» и «Муниципальная ипотека на 2014-2020 годы» (ГРБС – УКС) средства освоены в полном объеме;

- по подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014-2020 годы» (ГРБС – УКС) фактическое финансирование за счет средств бюджета города Рязани меньше планового объема финансирования на 279,8 тыс. руб., в связи с тем, что по объекту «Проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц: Дачная – Полевая – Тепличная – Перспективная – Восточная окружная дорога – вдоль ФГУП «МЖД» в Октябрьском районе города Рязани» управлением градостроительства и архитектуры не приняты работы у исполнителя ООО «Восток-Сервис» (г. Нижний-Новгород) ввиду наличия замечаний, и объект «Инженерные коммуникации для 28 индивидуальных жилых домов в п. Дягилево в районе ул. Мушковатовской»  является переходящим на 2016 год и работы в полном объеме будут выполнены в 2016 году;

- по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы» (ГРБС – УОиМП) фактическое финансирование за счет средств областного бюджета меньше планового объема финансирования на сумму 144,1  тыс. руб. и за счет средств бюджета города Рязани на 250,939 тыс. руб. в связи с проблемами                     в перечислении субсидий по одной семье и переносом оплаты на 2016 года.

С целью исполнения комплекса мероприятий МП «Жилище» в 2015 году                     в План реализации муниципальной программы на 2015 год от 24 декабря 2014 года вносились изменения от 30 апреля 2015 года, от 18 июня 2015 года, от 20 июля 2015 года, от 03 ноября 2015 года, от 18 декабря 2015 года.

По итогам 2015 года комплекс мероприятий подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014-2020 годы» выполнен полностью.

Подпрограммой «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014-2020 годы» предусмотрено мероприятие                         по реализации проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий             при условии выделения средств федерального, областного бюджетов по результатам конкурсных отборов, организуемых Правительством Рязанской области. Подготовлен 1 комплект конкурсной документации для выделения средств федерального бюджета на строительство объекта «Детский  сад  на  220  мест  микрорайона   Канищево, Семчино 9-10 г. Рязань», Рязанской области средства федерального бюджета в 2015 году не выделены. Реализация проектов не осуществлялась ввиду отсутствия результатов конкурсных отборов на выделение средств из вышестоящих бюджетов.

За отчетный период проведен 1 открытый конкурс, 1 аукцион, 2 запроса котировок, заключено 35 прямых договоров на разработку градостроительной, проектной документации, разработку топографических планов масштаба 1:500.

За 2015 год в целях подготовки градостроительной и проектной документации заключены:

- 4 муниципальных контракта на разработку «Проекта планировки улично-дорожной сети в районе пос. Карцево», «Проекта планировки территории в районе с. Букрино Рязанского района» (работы выполнены и оплачены в полном объеме), «Проекта планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц: Дачная – Полевая – Тепличная – Перспективная – Восточная Окружная дорога – вдоль ФГУП «МЖД» в Октябрьском районе города Рязани» (находится на корректировке по замечаниям управления градостроительства и архитектуры администрации города Рязани) и разработку проектной документации по объекту: «Инженерные коммуникации для 28 индивидуальных жилых домов в п. Дягилево в районе ул. Мушковатовской» (в стадии проектирования);

-  1 договор на разработку «Проекта изменений в документацию «Проект планировки территории жилого микрорайона по Михайловскому шоссе и улице Военных Автомобилистов (I и II очереди строительства) в Железнодорожном районе города Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.05.2015 № 2431»;

- 6 договоров на внесение изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани  в отношении территорий: р-н Северо-западный промышленный узел; район Соколовка, ул. Загородная; на пересечении ул. Горького –                                ул. Введенская; р-н Канищево; Московское шоссе, 6 и в отношении разработки приложения № 1 «Таблицы соответствия видов разрешенного использования земельных участков, установленных Классификатором, видам разрешенного использования, установленным Правилами землепользования и застройки в городе Рязани»;

- 6 договоров на внесение изменений в Генеральный план города Рязани                     в отношении территорий: Московское шоссе, 6; Московское шоссе, в районе д. 41, корп. 1; в границах улиц: ул. Высоковольтная, ул. Весенняя, ул. Шевченко, ул. 2-я линия, 3-й Мопровский пер.; в границах улиц: ул. Вознесенская, ул. Щедрина, ул. Есенина, ул. Подгорная; район Храпово, Божатково; в границах улиц: ул. Высоковольтная, ул. Весенняя, ул. Шевченко, ул. 5-я Линия;

- 4 договора на разработку топографических съёмок по объекту «Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в с. Букрино Рязанского района»;

- 1 договор на проектирование выноса воздушной линии по объекту: «Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в районе поселков Храпово и Божатково».

- 17 договоров на разработку топографических планов земельных участков масштаба 1:500, в рамках которых подготовлено 60 топографических планов (выполнены и профинансированы).

По итогам 2015 года комплекс мероприятий по реализации подпрограммы              «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы» выполнен полностью.

В целях нормативного правового и методического обеспечения реализации подпрограммы подготовлены и утверждены:

- постановление администрации города Рязани от 20.03.2015 № 1216 «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию – город Рязань для расчета социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, на 1 квартал 2015 года»;

- постановление администрации города Рязани от 17.06.2015 № 2691 «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию – город Рязань для расчета социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, на 2 квартал 2015 года»;

- постановление администрации города Рязани от 30.07.2015 № 3484 «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию – город Рязань для расчета социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, на 3 квартал 2015 года»;

- постановление администрации города Рязани от 16.11.2015 № 5266 «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию – город Рязань для расчета социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, на 4 квартал 2015 года»;

- распоряжение администрации города Рязани от 29.10.2014 № 310 «Об определении уполномоченного органа по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие физической  культуры, спорта и молодежной политики на 2015 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 310»;

- постановление администрации города Рязани от 25.03.2015 № 1270 «О создании комиссии по рассмотрению вопросов в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 2015-2020 годы».

В течение 2015 года проводились заседания комиссии по рассмотрению вопросов в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 2015 – 2020 годы». По результатам рассмотренных Комиссией вопросов издавалось распоряжение администрации города Рязани.

В августе 2015 года между администрацией города Рязани и министерством физической культуры и спорта Рязанской области заключено Соглашение о предоставлении в 2015 году субсидий из областного бюджета бюджету города Рязани для предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 2015 – 2020 годы», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы.

В 2015 году для предоставления молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка из бюджета города была выделено 1 тыс. руб. В течение 2015 года у молодых семей, утвержденных                         на получение социальных выплат не произошло рождение (усыновление) 1 ребенка. В связи с тем, что дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка не предоставлялись, возник остаток средств бюджета города Рязани, неиспользованный на реализацию подпрограммы.

В 2015 году управлением образования проведена работа по формированию банка данных и единой информационной базы о молодых семьях, участвующих в программе «Обеспечение жильем молодых семей на 2014 – 2020 годы» муниципальной программы «Жилище» на 2014 – 2020 годы. Дополнительно в список молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» включено 43 семьи.

По итогам 2015 года комплекс мероприятий по реализации подпрограммы                                     МП «Социальная ипотека на 2014-2020 годы» выполнен полностью.

Для обеспечения выполнения показателей подпрограммы проведен андеррайтинг 75 граждан, проведена аккредитация 14 агентств недвижимости,                        14 организаций-застройщиков. Информация об условиях реализации подпрограммы была размещена на сайте администрации города Рязани, НО «Рязанский ипотечный фонд», в газете «Рязанские ведомости», радио ВГТРК.

По итогам 2015 года комплекс мероприятий по реализации подпрограммы                                     МП «Муниципальная ипотека на 2014-2020 годы» выполнен полностью. Для обеспечения выполнения показателей подпрограммы проведен андеррайтинг 192 граждан, проведена аккредитация 14 агентств недвижимости, 14 организаций-застройщиков, 5 кредитных организаций. Информация об условиях реализации подпрограммы была размещена на сайте администрации города Рязани, НО «Рязанский ипотечный фонд», в газете «Рязанские ведомости», радио ВГТРК.

- Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани

По итогам 2015 года сводные показатели муниципальных заданий на оказание услуг выполнены полностью.

В рамках подпрограммы «Социальная ипотека на 2014 - 2020 годы» оказано услуг по предоставлению льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья - 60, по обслуживанию программы ипотечного кредитования - 9180.

В рамках подпрограммы «Муниципальная ипотека на 2014 - 2020 годы» оказано услуг по предоставлению субсидий на возмещение процентной ставки по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья - 150, по обслуживанию программы ипотечного кредитования - 4574.

Услуги по подпрограмме «Социальная ипотека на 2014 - 2020 годы» и подпрограмме «Муниципальная ипотека на 2014 - 2020 годы» в рамках муниципальной программы муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014 - 2020 годы оказывала некоммерческая организация «Рязанский ипотечный фонд».

Плановые показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в рамках подпрограмм выполнены в полном объеме, и отражены в приложении № 2.

4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Реквизиты муниципальных правовых актов | Перечень изменений, их обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 26 февраля 2015 г. № 779 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4022». | Постановлением предусмотрены следующие изменения: - по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей на 2014-2020 годы» в 2014 году объем финансирования увеличен на 238,98 тыс. руб. из областного бюджета (мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома») согласно Постановлению Правительства Рязанской области от 31.07.2014 № 218 «О распределении субсидий на предоставление социальной выплаты молодым семьям в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Молодежь» на 2014-2020 годы» в 2014 году» и уменьшен на 14618 тыс. руб. из внебюджетных источников; - по подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014-2020 годы» в 2014 году объем финансирования из бюджета города Рязани уменьшен на 1278,5 тыс. руб. (мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации», «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой») согласно решению Рязанской городской Думы от 11.12.2013 № 225-II «Об утверждении бюджета города Рязани на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»; - в целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством, выполнена корректировка подпрограмм «Социальная ипотека на 2014 – 2020 годы» и «Муниципальная ипотека на 2014 – 2020 годы». |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 27 апреля 2015 г. № 1907 «О внесении изменений в постановление администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4022 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы» | Постановлением предусмотрены следующие изменения: По подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей на 2014-2020 годы» в 2015, 2016 и 2017 годах объем финансирования из федерального и областного бюджетов приведен в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 11.12.2014 и уменьшен на 31200,0 тыс. руб. по мероприятию «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома» (подтверждение поступления средств из федерального и областного бюджетов в бюджет города Рязани ожидается в августе-сентябре 2015 года после внесения изменений в областной бюджет). Изменение финансирования не повлекло изменение индикатора «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома» в связи с тем, что индикатор был откорректирован ранее. Уменьшен объем финансирования из внебюджетных источников на 43800,0 тыс. руб. по мероприятию «Привлечение средств кредитных организаций и собственных средств молодых семей на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома» по предложению соисполнителя муниципальной программы - управления образования и молодежной политики администрации города Рязани. Показатель «Объем привлеченных средств кредитных организаций и собственных средств молодых семей на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома» уменьшен соответственно. Изменены наименования участников программы «Отдел по учету и распределению жилья администрации города Рязани» на «Управление дополнительных мер социальной поддержки, социальной помощи и распределения жилья администрации города Рязани», «Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани» на «Управление благоустройства города администрации города Рязани». |
| 3. | Постановление администрации города Рязани от 17 июня 2015 г. № 2686 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4022» | Постановлением предусмотрены следующие изменения: По предложению управления градостроительства и архитектуры по подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014-2020 годы» перераспределены средства бюджета города Рязани на 2015 год с мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации» на мероприятие «Разработка топографических планов масштаба 1:500» в сумме 158,0 тыс. руб., соответственно увеличен показатель (индикатор) Количество разработанных топографических планов масштаба 1:500» на 35 планов. Перераспределяемая сумма в 158 тыс. руб. не повлияла на значение показателя «Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации». На основании постановления администрации города Рязани от 21.04.2015 № 1792 изменено наименование муниципальной услуги в рамках подпрограммы «Муниципальная ипотека на 2014 – 2020 годы» на «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительства жилья». |
| 4. | Постановление администрации города Рязани от 17 июля 2015 года № 3242 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4022» | Постановлением предусмотрены следующие изменения: В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 25.06.2015 № 175-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 11.12.2014 № 418-II» уменьшен объем финансирования подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014-2020 годы» по мероприятию «Разработка градостроительной и проектной документации» на сумму 442,0 тыс. руб. Указанное изменение объема финансирования не повлияло на значение показателя «Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации» в связи с перераспределением средств бюджета города Рязани внутри Плана реализации муниципальной программы на 2015 год. |
| 5. | Постановление администрации города Рязани от 02 ноября 2015 года № 3242 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4022» | Постановлением предусмотрены следующие изменения: По подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей на 2014-2020 годы» в 2015 году объем финансирования из федерального и областного бюджетов приведен в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 24.09.2015 № 368-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 11.12.2014 № 418-II» и увеличен на 10580,8 тыс. руб. по мероприятию «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома». Индикатор «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома» откорректирован в соответствии с поступившими в 2015 году объемами финансирования для 19 семей. |
| 6. | Постановление администрации города Рязани от 14 декабря 2015 года № 5701 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4022» | Постановлением предусмотрены следующие изменения: В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 26.11.2015 № 427-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 11.12.2014 № 418-II» уменьшен объем финансирования подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014-2020 годы» на сумму 120,5 тыс. руб. Кроме того, в связи с недостатком средств на выполнение обязательств перед участниками подпрограммы «Социальная ипотека на 2014-2020 годы» и наличием неиспользованных средств по подпрограмме «Муниципальная ипотека на 2014-2020 годы» перераспределяются средства бюджета города Рязани в размере 720 тыс. руб. на подпрограмму «Социальная ипотека на 2014-2020 годы». Значение показателей вышеуказанных подпрограмм корректируется по итогам 2015 года в соответствии с фактическими объемами финансирования. |

- Оценка эффективности муниципальной программы

По результатам проведенной работы проведена оценка эффективности муниципальной программы.

1. Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

ДИ1 = 100 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений.

ДИ2 = 0%  - данный целевой показатель не достиг запланированных значений.

В 2015 году подготовлен 1 комплект конкурсной документации для выделения средств федерального бюджета на строительство объекта «Детский сад на 220 мест микрорайона Канищево, Семчино 9-10 г. Рязань», Рязанской области средства федерального бюджета в 2015 году не выделены.  Реализация проектов не осуществлялась ввиду отсутствия финансирования в рамках конкурсных отборов.

ДИ3 = 633% данный целевой показатель достиг запланированных значений.

Высокий результат достигнут вследствие повышенной необходимости, которая возникла в течение 2015 года в разработке градостроительной и проектной документации по социально-значимым объектам в рамках договоров до 100 тыс. руб.

ДИ4 = 1200% данный целевой показатель достиг запланированных значений.

Высокий результат достигнут вследствие перераспределения средств бюджета города Рязани на 2015 год с мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации» на мероприятие «Разработка топографических планов масштаба 1:500» в сумме 158,0 тыс. руб.,

ДИ5 = 83% данный целевой показатель не достиг запланированных значений.

В августе 2015 года между администрацией города Рязани и министерством физической культуры и спорта Рязанской области заключено Соглашение о предоставлении в 2015 году субсидий федерального и областного бюджетов для предоставления социальных выплат 19 молодым семьям.

ДИ6 = 0%  данный целевой показатель не достиг запланированных значений.

В 2015 году для предоставления молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка из бюджета города была выделено 1 тыс. руб. В течение 2015 года у молодых семей, утвержденных                         на получение социальных выплат не произошло рождение (усыновление) 1 ребенка. В связи с тем, что дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка не предоставлялись, возник остаток средств бюджета города Рязани, неиспользованный на реализацию подпрограммы.

ДИ7 = 52% данный целевой показатель не достиг запланированных значений.

Объем привлеченных средств кредитных организаций и собственных средств молодых семей на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома зависит от количества субсидируемых молодых семей и площади приобретаемого жилья (оказалась ниже планируемой).

ДИ8 = 167% данный целевой показатель достиг запланированных значений.

ДИ9 = 168% данный целевой показатель достиг запланированных значений.

ДИ10 = 102% данный целевой показатель достиг запланированных значений.

ДИ11 = 168% данный целевой показатель достиг запланированных значений.

Высокий результат показателей ДИ8, ДИ9 и ДИ11 достигнут вследствие увеличения числа семей, получивших льготные ипотечные займы за счет направления дополнительных средств на финансирование подпрограммы. Дополнительные источники финансирования образовались в результате досрочного погашения ранее выданных займов и увеличения объема возвратных средств, направленных на выдачу новых займов, а также в результате перераспределения средств бюджета города Рязани на 2015 год с подпрограммы «Муниципальная ипотека на 2014-2020 годы» на подпрограмму «Социальная ипотека на 2014-2020 годы».

ДИ12 = 417% данный целевой показатель достиг запланированных значений.

ДИ13 = 419% данный целевой показатель достиг запланированных значений.

ДИ14 = 114% данный целевой показатель достиг запланированных значений.

ДИ15 = 420% данный целевой показатель достиг запланированных значений.

Высокий результат показателей ДИ12, ДИ13 и ДИ14 достигнут вследствие увеличения числа семей, получивших субсидии за счет высвобожденных средств по досрочно погашенным банковским ипотечным кредитам.

2. Оценка эффективности муниципальной программы, подпрограмм, задач подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм:

ЭПП1 = 347% - высокая,

ЭЗ1 = 347% - высокая,

ЭОМ1 = 100% - высокая,

ЭОМ2 = 0 %   - низкая,

ЭОМ3 = 822% - высокая,

ЭОМ4 = 465% - высокая;

ЭПП2 = 71% - низкая,

ЭЗ2 = 42% - низкая,

ЭОМ5 = 84% - средняя,

ЭОМ6 = 0% - низкая,

ЭЗ3 = 100% - высокая,

ЭОМ7 = 100% - высокая;

ЭПП3 = 135% - высокая,

ЭЗ4 = 203% - высокая,

ЭОМ8 = 203% - высокая,

ЭЗ5 = 102% - высокая,

ЭОМ9 = 102% - высокая,

Э36 = 100% - высокая,

ЭОМ10 = 100% - высокая;

ЭПП4 = 368% - высокая,

ЭЗ7 = 889% - высокая,

ЭОМ11 = 889% - высокая,

Э38 = 114% - высокая,

ЭОМ12 = 114% - высокая,

Э39 = 100% - высокая,

ЭОМ13 = 100% - высокая,

ЭМП = (ЭПП1+ЭПП2+ЭПП3+ЭПП4)/4 = (347%+70,9%+135%+368%)/4 =                           230%

Эффективность реализации МП «Жилище» оценивается как высокая.

Расчет оценки эффективности муниципальной программы приведен в Приложении № 3 к настоящему отчету.

6. Предложения по дальнейшей реализации программы

В МП «Жилище» входит три подпрограммы с зоной высокой эффективности – это подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014-2020 годы», подпрограмма «Социальная ипотека на 2014-2020 годы» и подпрограмма «Муниципальная ипотека на 2014-2020 годы».

Эффективность подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы» низкая в связи с тем, что в 2015 годя для предоставления молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка из бюджета города Рязани было выделено 1 000 рублей. В течение 2015 года                       у молодых семей, утвержденных на получение социальных выплат, не произошло рождение (усыновление)  1 ребенка. В связи с тем, что дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка не предоставлялись, возникли остаток средств бюджета города Рязани, неиспользованных на реализацию подпрограммы, и неисполнение запланированного количественного показателя.

В 2016 году реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Жилище» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549.