Приложение № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий

и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Благоустройство города Рязани» на 2016-2022 годы

за 2019 год

Ответственный исполнитель: Управление благоустройства города администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответствен ный исполни тель, соисполни тель, участник | Источник финан сиро вания | План (на конец года, тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | Исполнено, % | Значе ние индика тора на 2022 год | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланиро ванные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство города Рязани» на 2016-2022 годы | Всего, в том числе: | Всего | 833 849 | 833 137,1 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | УБГ | Бюджет города Рязани | 777 849 | 777 137,1 | 99,9 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 56 000 | 56 000 | 100 |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Обеспечение содержания и повышение уровня озеленения территории города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1. Уровень благоустроенности территории города | УБГ | % | 96 | 96 | 100 | 100 | Показатель выполнен. |  |
| 4 | Показатель 3. Количество отловленных безнадзорных животных | УБГ | шт. | 1600 | 1945 | 121,6 | 1600 | Показатель перевыполнен. |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.1. Содержание и озеленение территории города | Всего, в т.ч |  | 511154,7 | 510634,7 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 455154,7 | 454634,7 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | УБГ, подрядные организации | Областной бюджет | 56000 | 56000 | 100 |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.1. Уборка территории и аналогичная деятельность (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 226700 | 226700 | 100 |  | В отчетном году выполнялись работы по: механизированной снегоочистке (89 000 тыс.м2) и посыпке пес.смесью (125 374 тыс.м2) улиц города, вывозу снега (21931 маш.час. и 5551 т. стор.орган.), уборке остановок (4908 тыс.м2) от снега и мусора, уборке урн (324666 шт.). Установка биотуалетов к ярмаркам и различным мероприятиям, вывоз и уборка мусора; уборка инженерных сооружений 24 шт. |  |
| 7 | Мероприятие 1.1.2. Организация благоустройства и озеленения (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 190494,2 | 190494,2 | 100 |  | Сбор случайного мусора, посыпка пескосмесью дорог и тротуаров валка и обрезка деревьев. Установка и демонтаж искусств.елей 33шт, устан. и демонтаж столба к «Прощай масленица», устр.во проруби для купания, вывешивание празднич. флагов, установка парапетов, устройство иллюминации. Уборка листвы в парках, скверах, бульварах. Содержание и ремонт детского оборудования 830 шт. Обрезка деревьев 10061 шт. Посадка деревьев и кустарников 1030 шт. Посадка цветов более 370 000 шт. Осуществлялась противопожарная пропашка территории городских лесов и удаление поросли, противоклещевая обработка. |  |
| 8 | Мероприятие 1.1.5. Содержание микрорайона Солотча | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 8945,5 | 8622,5 | 96,4 |  | Выполнение работ по содержанию объектов благоустройства в п.Солотча города Рязани "ЖКУ № 22" (зимняя уборка улиц, содержание туалетов, вывоз снега и мусора, грейдирование и планировке дорог, посадка цветов.) |  |
| 9 | Мероприятие 1.1.7. Содержание и ремонт объектов инженерной защиты | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 22000 | 21998,1 | 100 |  | Выполнены работы по промывке и очистке труб и ремонту колодцев ливневой канализации, замене канализационных люков. |  |
| 10 | Мероприятие 1.1.11. Благоустройство прочих объектов города | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 4065 | 3872,5 | 95,3 |  | Приобретение баннеров, плакатов и листовок для рейтингового голосования. |  |
| 11 | Мероприятие 1.1.12. Приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог в городе Рязани | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 2950 | 2947,4 | 99,9 |  | Приобретена коммунальная техника. |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 56000 | 56000 | 100 |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.3. Содержание и отлов безнадзорных животных | Бюджет города Рязани | УБГ, МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» | 10080 | 10080 | 100 |  |  |  |
| 13 | Мероприятие 1.3.2. Уборка территории и аналогичная деятельность (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | Бюджет города Рязани | УБГ, МБУ «Го- родская служба по контролю за безнадзорными животными» | 10080 | 10080 | 100 |  | Осуществлялся подбор трупов животных на территории города. Выполнялись работы по отлову, содержанию и пристрою бесхозяйных животных. |  |
| 14 | Задача 2. Создание условий для обеспечения наружного освещения территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Показатель 1. Протяженность сетей освещенных улиц, проездов, набережных, скверов города | УБГ | км | 453,4 | 453,4 | 100 | 453,4 | Показатель выполнен. |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение освещения на территории города | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 135282,1 | 135282,1 | 100 |  | Выполнялись работы в рамках муниципального задания по содержанию сетей наружного освещения на территории города. Произведена оплата за потребленную электроэнергию. |  |
| 17 | Мероприятие 2.1.1. Организация освещения улиц (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 135282,1 | 135282,1 | 100 |  |  |  |
| 18 | Задача 3. Обеспечение мер по содержанию мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Показатель 1. Доля благоустроенных территорий мест погребений | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал" | % | 72,4 | 72,4 | 100 | 72,4 | Показатель выполнен. |  |
| 20 | Основное мероприятие 3.1. Содержание мест захоронения | Бюджет города Рязани | УБГ, МБУ ССВПД «Ритуал» | 87967,3 | 87967,3 | 100 |  | Очистка дорожек от снега и льда, посыпка песко-соляной смесью, сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ. Оформление документов и выдача справок на погребение. |  |
| 21 | Мероприятие 3.1.1. Организация и содержание мест захоронения (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | Бюджет города Рязани | УБГ, МБУ ССВПД «Ритуал» | 80641,9 | 80641,9 | 100 |  |  |  |
| 22 | Мероприятие 3.1.2. Ремонт Мемориального комплекса Скорбященского кладбища (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | Бюджет города Рязани | УБГ, МБУ ССВПД «Ритуал» | 4995,6 | 4995,6 | 100 |  |  |  |
| 23 | Мероприятие 3.1.3. Удаление аварийных деревьев на кладбищах г.Рязани (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | Бюджет города Рязани | УБГ, МБУ ССВПД «Ритуал» | 904 | 904 | 100 |  |  |  |
| 24 | Мероприятие 3.1.4. Обустройство контейнерных площадок на кладбищах (устройство бетонного покрытия под контейнеры) (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | Бюджет города Рязани | УБГ, МБУ ССВПД «Ритуал» | 432 | 432 | 100 |  |  |  |
| 25 | Мероприятие 3.1.5. Разработка проектов санитарно-защитных зон кладбищ (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | Бюджет города Рязани | УБГ, МБУ ССВПД «Ритуал» | 600 | 600 | 100 |  |  |  |
| 26 | Мероприятие 3.1.6. Изготовление и установка дополнительных мемориальных плит ленинградцам – блокадникам на Мемориальном комплексе Скорбященского кладбища (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | Бюджет города Рязани | УБГ, МБУ ССВПД «Ритуал» | 393,8 | 393,8 | 100 |  |  |  |
| 27 | Задача 4. Обеспечение условий для реализации муниципальных программ, реализуемых УБГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальных программ, реализуемых УБГ | Бюджет города Рязани | УБГ | 90 | 90 | 100 |  | Выплата заработной платы сотрудникам, оплата налогов. Покупка мебели, оргтехники, канцтоваров. |  |
| 27 | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности УБГ | Бюджет города Рязани | УБГ | 89364,9 | 89173,1 | 99,2 |  |  |  |

Приложение 2

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе

«Благоустройство города Рязани» на 2016-2022 годы

за 2019 год

Ответственный исполнитель Управление благоустройства города администрации города Рязани

| Наименование услуги (работы) | Показатель объема услуги | Ед. изм. | Значение показателя объема услуги |  | Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Обеспечение содержания и повышение уровня озеленения территории города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание и озеленение территории города |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка территории и аналогичная деятельность | Площадь | тыс. м2 | 1512 | 1512 | 185418,5 | 226700 | 226700 |
| Организация благоустройства и озеленения | Площадь | м2 | 16700 | 16700 | 202004,6 | 190494,2 | 190494,2 |
| Основное мероприятие 1.3. Содержание и отлов безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка территории и аналогичная деятельность | шт. | шт. | 160 | 485 | 9950 | 10080 | 10080 |
| Задача 2. Создание условий для обеспечения наружного освещения территории города |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение освещения на территории города |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация освещения улиц | Протяженность | км | 453,4 | 453,4 | 90970,7 | 135282,1 | 135282,1 |
| Задача 3. Обеспечение мер по содержанию мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и содержание мест захоронения | Площадь | тыс. м2 | 1599,2 | 1599,2 | 98866,6 | 80641,9 | 80641,9 |
| Всего по таблице |  |  |  |  | 587210,4 | 643198,2 | 643198,2 |

Приложение 3

Оценка эффективности муниципальной программы

«Благоустройство города Рязани» на 2016-2022 годы за 2019 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) |  | Финансовая обеспечен-ность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере ния | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффектив-ность основных мероприятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на начало года | Факт |  |  |  | План на начало года | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство города Рязани» на 2016-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,8 |
|  | Задача 1. Обеспечение содержания и повышение уровня озеленения территории города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Содержание и озеленение территории города | 439112 | 510634,7 | 116,3 | Показатель 1. Уровень благоустроенности территории города | % | 96 | 96 | 100 | 86 |
| 2 | Основное мероприятие 1.3. Содержание и отлов безнадзорных животных | 9950 | 10080 | 101,3 | Показатель 3. Количество отловленных безнадзорных животных | шт. | 1600 | 1945 | 121,6 | 120 |
| 3 | Задача 2. Создание условий для обеспечения наружного освещения территории города |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение освещения на территории города | 90970,7 | 135282,1 | 148,7 | Показатель 1. Протяженность сетей освещенных улиц, проездов, набережных, скверов города | км | 453,4 | 453,4 | 100 | 67 |
| 5 | Задача 3. Обеспечение мер по содержанию мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |
| 6 | Основное мероприятие 3.1. Содержание мест захоронения | 101013,7 | 87967,3 | 87,1 | Показатель 1. Доля благоустроенных территорий мест погребений | % | 72,4 | 72,4 | 100 | 115 |
| 7 | Задача 4. Обеспечение условий для реализации муниципальных программ, реализуемых УБГ |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,2 |
| 8 | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности УБГ | 69724,5 | 89173,1 | 127,9 |  | % | 90 | 90 | 100 | 78,2 |