УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы администрации

___________________С.А. Савин

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Жилище»

за 2021 год

Ответственный исполнитель: управление капитального строительства администрации города Рязани

Дата составления годового отчета: 17.02.2022

Исполнитель: начальник отдела реализации целевых программ                                              и национального жилищного проекта управления капитального строительства администрации города Рязани Котова Наталья Александровна,

номер телефона 29-78-69, электронный адрес kotova2802@rambler.ru

И.о. начальника управления капитального строительства

администрации города Рязани _______________________________ А.А. Козлов

Оглавление

| 1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения)……………….……………………………… | 5 |
| 3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу……………………………………………………….…………………… | 10 |
| 4. Оценка эффективности муниципальной программы…………………………... | 17 |
| 5. Предложения по дальнейшей реализации программы………………………… | 20 |
| Приложение № 1 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов) муниципальной программы «Жилище» за 2021 год»………………………………………………………………………… | 21 |
| Приложение № 2 «Оценка эффективности муниципальной программы «Жилище» за 2021 год»…………………………....................................................... | 36 |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Жилище» за 2021 год

- Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),

достигнутых  за отчетный период

Муниципальная программа «Жилище» (МП «Жилище») утверждена постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549.

Ответственный исполнитель МП «Жилище» - управление капитального строительства (УКС). Соисполнитель - управление образования и молодежной политики администрации города Рязани (УОиМП). Участники муниципальной программы: управление градостроительства и архитектуры администрации города Рязани (далее - УГиА), управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани (далее - УЭиЖКХ), некоммерческая организация «Рязанский ипотечный фонд» (далее - Фонд), управление благоустройства города администрации города Рязани (далее - УБГ).

Финансирование МП «Жилище» осуществляется двумя главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС):

- УКС (основные мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой», «Разработка градостроительной и проектной документации», «Разработка топографических планов масштаба 1:500», «Льготное ипотечное кредитование», «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту», «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани», «Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани», «Обеспечение деятельности управления капитального строительства»);

- УОиМП (основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома»).

В результате реализации МП «Жилище» в 2021 году достигнута основная цель муниципальной программы - реализация жилищной политики в городе Рязани.

В рамках МП «Жилище» осуществлялось решение следующих задач: обеспечение комплексного освоения территорий массовой застройки путем обеспечения объектами инженерной и социальной инфраструктуры; государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей города Рязани, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях; муниципальная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан; развитие застроенных территорий города Рязани; определение местоположения объекта адресации в целях присвоения и аннулирования адреса объекту адресации; обеспечение условий для реализации муниципальной программы.

В отчетном году достигнуты следующие результаты:

- в рамках основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» строительство объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры не осуществлялось ввиду изменившихся правил предоставления субсидий                        из федерального бюджета на строительство объектов социальной инфраструктуры, значение целевого показателя (индикатора) «Количество реализованных проектов                     в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой»  - 0 проектов.

По итогам конкурсного отбора на предоставление субсидий федерального                       и областного бюджетов в 2022 году планируется объекта «Строительство улиц «Перспективная 2» и «Перспективная 3» от ТЦ Метро до Центра единоборств                     г. Рязани» (ГРБС – УБГ).

В 2022 году с привлечением нового механизма финансирования - инфраструктурных бюджетных кредитов запланировано строительство объектов «Детского сада на 224 места по адресу: г. Рязань, район Кальное (Советский район)» и «Детского сада в районе Семчино города Рязани» (ГРБС – УКС);

- в рамках основного мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации» - 15 проектов;

- в рамках основного мероприятия «Разработка топографических планов масштаба 1:500» в 2021 году подготовка топографических планов, необходимых для подготовки градостроительных планов земельных участков, за счет средств бюджета города Рязани не осуществлялась ввиду отсутствия заявок от УГиА, значение целевого показателя (индикатора) «Количество разработанных топографических планов масштаба 1:500» - 0 планов. В связи с внесением изменений в ст. 57.3 ГК РФ сокращены сроки подготовки градостроительных планов земельных участков до 14 дней, в связи с чем, сотрудники УГиА пользуются справочными материалами отдела специальной документации аппарата администрации;

- в рамках основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» - 15 семей;

- в рамках основного мероприятия «Льготное ипотечное кредитование» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа                        на приобретение или строительство жилья» - 1 семья;

- в рамках основного мероприятия «Субсидирование процентной ставки                    по банковскому кредиту» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту                               на приобретение или строительство жилья» - 15 семей;

- в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации мероприятий                        по развитию застроенных территорий в городе Рязани» аукционы по площадкам перспективного строительства в городе Рязани МАП не проводились, значение целевого показателя (индикатора) «Ежегодное количество проведенных аукционов по площадкам перспективного строительства в городе Рязани МАП» - 0. 	Деятельность по проведению аукционов и, соответственно, по заключению договоров на оценку начальной цены предмета аукциона в 2021 году была приостановлена в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ, вступивших в силу с 01.01.2021, в части исключения деятельности по развитию застроенных территорий, за исключением завершения реализации ранее заключенных договоров.

- в рамках основного мероприятия «Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество проведенных осмотров местонахождения объектов адресации» - 90 осмотров;

- в рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности управления капитального строительства» значение целевого показателя (индикатора) «Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы» - 100%.

По всем целевым показателям (индикаторам) плановые значения достигнуты.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов) МП «Жилище» за 2021 год представлены                                            в Приложении № 1.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки  (с указанием причин невыполнения)

В 2021 году на финансирование МП «Жилище» было предусмотрено                 175 631,8 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

-          256,3 тыс. руб. - федеральный бюджет,

-       6 825,5  тыс. руб. - областной бюджет,

-     62 601,2 тыс. руб. - бюджет города Рязани,

-   105 948,8 тыс. руб. - внебюджетные источники.

В 2021 году фактическое финансирование МП «Жилище» составило                       150 492,6 тыс. руб. (86 % годового плана), в том числе по источникам финансирования:

-          256,3 тыс. руб. - федеральный бюджет (86% годового плана),

-       6 825,5 тыс. руб. - областной бюджет (100% годового плана),

-     62 331,8 тыс. руб. - бюджет города Рязани (100% годового плана),

-     81 079,0 тыс. руб. - внебюджетные источники (77% годового плана).

Из запланированных к реализации в 2021 году 9 основных мероприятий                              МП «Жилище» выполнены работы по всем основным мероприятиям.

С целью исполнения комплекса основных мероприятий МП «Жилище»                                  в План реализации муниципальной программы на 2021 год от 25 марта 2021 года вносились изменения от 21 апреля 2021 года, от 9 июня 2021 года, от 27 июля 2021 года, от 3 декабря 2021 года, от 30 декабря 2021 года.

По основному мероприятию «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» в 2021 году финансирование не осуществлялось ввиду отсутствия выделения средств вышестоящих объектов.

По основному мероприятию «Разработка градостроительной и проектной документации» освоено 8152,4 тыс. руб. (100%) средств бюджета города.

За отчетный период разработаны 6 Проектов изменений в Генеральный план города Рязани и 6 Проектов изменений в Правила землепользования и застройки                   в городе Рязани, разработано 3 проектные документации: по объектам «Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей  в с. Букрино Рязанского района» (сети газоснабжения), «Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в с. Пальные Рыбновского района Рязанской области» (сети газоснабжения), «Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в районе поселков Храпово и Божатково» (сети водоснабжения).

За 2021 году в целях подготовки градостроительной и проектной документации заключены 15 прямых договоров и 4 муниципальных контрактов:

- 6 договоров на внесение изменений в Генеральный план города Рязани                     части изменения функционального зонирования  в отношении:  территории земельных участков с адресными ориентирами: г. Рязань, район Храпово, квартал 9, участок 2, район Храпово, квартал 9, участок 3, район Храпово, квартал 9, участок 4; район Бутырки, квартал 7, участок 3; район Центральный, квартал 7, участки 5, 6, 7; район Голенчино, квартал 13, участок 15, район Голенчино квартал 14, участок 17; район Никуличи, квартал 14, участок 22; территории, расположенной по адресу:                г. Рязань, в районе: улица Октябрьская – проезд Шабулина;

- 6 договоров на внесение изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани в части изменения границ территориальных зон в отношении территорий, расположенных по адресам:  г. Рязань, в районе ул. Забайкальская,                  ул. Белякова; ул. Забайкальская - ул. Белякова; р-н Восточный Промузел (в районе подстанции «Лихачево»); район Приокский, квартал 3, участок 8; район Приокский квартал 3, участок 7; с целью приведения в соответствие с приказом Минкультуры России от 30.09.2019 № 1449 «Об утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения – достопримечательное место «Есенинская Русь – место, связанное с жизнью и творчеством поэта С.А. Есенина», расположенного по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, Рязанский район, г. Рязань»;

- 1 муниципальный контракт по итогам проведенного открытого конкурса                              на выполнение проектных работ по объекту «Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в с. Букрино Рязанского района» (сети газоснабжения);

- 1 договор на оказание услуг по выполнению функций технического заказчика на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство объекта «Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в с. Букрино Рязанского района» (сети газоснабжения);

- 1 муниципальный контракт на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости и результатов инженерных изысканий по объекту «Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в с. Букрино Рязанского района» (сети газоснабжения);

- 1 муниципальный контракт по итогам проведенного открытого конкурса                              на выполнение проектных работ по объекту «Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в с. Пальные Рыбновского района Рязанской области» (сети газоснабжения);

- 2 договора на выполнение кадастровых работ, изготовление схемы расположения земельного участка под размещение инженерных сетей (водозабора подземных вод) на кадастровом плане территории,  межевых  планов по образованию земельных участков для постановки на кадастровый учет по объекту «Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в с. Пальные Рыбновского района Рязанской области» (сети водоснабжения);

- 1 муниципальный контракт на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости и результатов инженерных изысканий по объекту «Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в с. Пальные Рыбновского района Рязанской области» (сети газоснабжения).

По основному мероприятию «Разработка топографических планов масштаба 1:500» финансирование не осуществлялось.

В связи с внесением изменений в ст. 57.3 ГК РФ в части сокращения сроков подготовки градостроительных планов земельных участков до 14 дней, сотрудники УГиА пользуются справочными материалами отдела специальной документации аппарата администрации.

На реализацию основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» направлено 40 837,9 тыс. руб.:

- бюджетных средств 10 428,2 тыс. руб. (освоено 100% годового плана), в том числе из средств федерального бюджета 256,3 тыс. руб., из средств областного бюджета – 6 825,5 тыс. руб., из средств бюджета города Рязани – 3 346,4 тыс. руб.;

- внебюджетных средств (собственные и заемные средства молодых семей) – 30409,7 тыс. руб.

В целях нормативного правового и методического обеспечения реализации основного мероприятия  «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» подготовлены:

- постановление администрации города Рязани «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию -  город Рязань для расчета социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, на 1 квартал 2021 года» (№ 307 от 05.02.2021);

- постановление администрации города Рязани «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию -  город Рязань для расчета социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, на 2 квартал 2021 года» (№ 1702 от 07.05.2021);

- постановление администрации города Рязани «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию -  город Рязань для расчета социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, на 3 квартал 2021 года» (№ 2739 от 13.07.2021);

- постановление администрации города Рязани «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию -  город Рязань для расчета социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, на 4 квартал 2021 года» (№ 5134 от 30.11.2021).

В течение 2021 года проводились заседания комиссии по рассмотрению вопросов в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики». По результатам рассмотренных Комиссией вопросов издавались распоряжения администрации города Рязани.

В 2021 году между администрацией города Рязани 
и министерством образования и молодежной политики Рязанской  области  заключены два Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету (№ 61701000-1-2021-001                                      от 21.01.2021, № 87 от 28.07.2021).

В 2021 году 15 молодым семьям предоставлены социальные выплаты                          на приобретение жилья или строительство жилого дома. Приобретено 1137,3 кв. м жилья.

По состоянию на 1 января 2022 года оплата приобретения жилья 
или строительство жилого дома произведена всем молодым семьям, получившим свидетельство.

В 2021 году управлением образования и молодежной политики администрации города Рязани проведена работа по формированию банка данных и единой информационной базы о молодых семьях, участвующих                                                    в муниципальной программе «Жилище». Дополнительно в список молодых семей – участников программы включены 43 молодые семьи.

На реализацию основного мероприятия «Льготное ипотечное кредитование» направлено 4 253,0 тыс. руб., в том числе средств бюджета города Рязани – 1 278,0 тыс. руб. (100% годового плана), внебюджетных средств – 2 975,0 тыс. руб.

Обеспечено выполнение мероприятия по предоставлению льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья. В 2021 году улучшили свои жилищные условия 3 жителя города Рязани (за период действия ипотечных программ – 3945 граждан). В течение года заключен 1 договор займа. Приобретено жилых помещений общей площадью 63,4 кв. м (за период действия ипотечных программ – 67 836,7 кв. м). Привлечено на реализацию основного мероприятия 2 975,0 тыс. руб. собственных средств граждан. Данные средства использованы на увеличение объема строительства жилья в городе Рязани.

Обеспечено выполнение задачи по обслуживанию участников ипотечного кредитования. За год обслужено по заключенным договорам 270 семей.                             На 01.01.2022 обслуживается по заключенным договорам 208 семей. Ведется учет кредитных историй 1315 граждан-заемщиков и 2629 граждан-получателей.

Для обеспечения выполнения показателей основного мероприятия проведен андеррайтинг 18 граждан. Число аккредитованных агентств недвижимости и застройщиков в 2021 году составило – 13 организаций.

Информация об условиях реализации основного мероприятия «Льготное ипотечное кредитование» была размещена на сайте администрации города Рязани, НО «Рязанский ипотечный фонд», в газете «Рязанские ведомости», радио ВГТРК.

На реализацию основного мероприятия «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту» направлено 55 368,6 тыс. руб. (100% годового плана),                   в том числе средств бюджета города Рязани 7 674,3 тыс. руб. (100,0% годового плана), внебюджетных средств – 47 694,3 тыс. руб.

Обеспечено выполнение мероприятия по предоставлению субсидий                           на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту                         на приобретение или строительство жилья.

В рамках основного мероприятия улучшили свои жилищные условия                        45 жителей города Рязани (за период действия ипотечных программ - 2 301 житель города Рязани). В течение года заключено 15 договоров о субсидировании.                                  Приобретено жилых помещений общей площадью 829,24 кв. м (за период действия ипотечных программ – 42 561,74 кв. м). Привлечено на реализацию основного мероприятия кредитных ресурсов банков в сумме 35 944,7 тыс. руб.                                           и 11 749,6 тыс. руб. собственных средств граждан. Данные средства использованы на увеличение объема жилищного строительства в городе Рязани.

Обеспечено выполнение мероприятия по обслуживанию получателей субсидии – участников программ ипотечного кредитования. За год обслужено                    по предоставлению субсидий и заключенным договорам 224 семьи. На 01.01.2022 обслуживается по заключенным договорам 175 семей. Ведется учет кредитных историй 767 семей.

Для обеспечения выполнения показателей основного мероприятия число  аккредитованных кредитных организаций, агентств недвижимости и застройщиков              в 2021 году составило - 14 организаций.

Информация об условиях реализации программы была размещена на сайте администрации города Рязани, НО «Рязанский ипотечный фонд», в газете «Рязанские ведомости», радио ВГТРК.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации мероприятий                  по развитию застроенных территорий в городе Рязани» в 2021 году освоено                     54,2 тыс. руб. на материально-техническое обеспечение деятельности                                по сопровождению и контролю за 18 действующими договорами о развитии застроенных территорий.

В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ, вступивших в силу с 01.01.2021, в части исключения деятельности по развитию застроенных территорий, за исключением завершения реализации ранее заключенных договоров, сбор информации о новых домах с целью подготовки аукционов и заключение договоров на оценку начальной цены предмета аукциона не осуществлялись.

По основному мероприятию «Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани» освоено 277,8 тыс. руб. (100%) средств бюджета города Рязани.

В рамках реализации 3 муниципальных контрактов с Рязанским отделением филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Центральному федеральному округу проведен осмотр местонахождения 90 объектов адресации.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности управления капитального строительства» освоено 41 548,7 тыс. руб. (100%) средств бюджета города Рязани, из которых осуществлялись: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций, уплата налогов, сборов и иных платежей.

Сведения о ресурсном обеспечении мероприятий программы за 2021 год представлены в Приложении № 1.

3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Реквизиты муниципальных правовых актов | Перечень изменений, их обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Рязани от 15.03.2021 № 871 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549» | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 17.12.2020 № 239-III «Об утверждении бюджета города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» откорректированы лимиты средств бюджета города Рязани по всем основным мероприятиям. В связи с доведением плановых объемов субсидии на 2021, 2022 годы за счет средств вышестоящих бюджетов, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Рязани увеличено финансирование основных мероприятий: - «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» в 2022 за счет средств федерального бюджета на 77370,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета на 16756,81806 тыс. руб. Указанные средства выделены по итогам отбора в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» на строительство объекта «Строительство улиц Перспективная 2» и «Перспективная 3» от ТЦ Метро до Центра единоборств г. Рязани». Корректировка значения показателя (индикатора) «Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» в 2022 году не требуется; - «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилого дома» за счет средств федерального бюджета на 256,26217 тыс. руб., за счет средств областного бюджета на 6825,69091 тыс. руб. Скорректировано значение на 2021 год показателя (индикатора) «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» - 14 семей. Скорректированы значения показателей в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями: - «Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» уменьшено в 2021 году на 2, в связи с тем, что внесение изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Жилье», предусматривающих предоставление субсидий на строительство объектов социальной сферы в рамках проектов по развитию территорий, делает невозможным финансирование строительства объектов социальной сферы (детские сады); - «Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации» уменьшено в 2021 году; - «Количество разработанных топографических планов масштаба 1:500» обнуляется в 2021 году в связи с отсутствием финансирования по мероприятию; - «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья» увеличено в 2021, 2022, 2023 годах в связи с увеличенным финансированием; - «Ежегодное количество проведенных аукционов по площадкам перспективного строительства в городе Рязани МАП» увеличено в 2023 году в связи с выделением финансирования. Корректировка значений остальных показателей (индикаторов) муниципальной программы не требуется. |
| 2 | Постановление администрации города Рязани от 28.05.2021 № 1970 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549» | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 29.04.2021 № 81-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 17.12.2020 № 239-III» в 2021 году: - уменьшено финансирование основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой», предусматривающего софинансирование за счет средств бюджета города Рязани в случае выделения субсидий вышестоящих бюджетов, на 265,9 тыс. руб.; - увеличено финансирование основного мероприятия «Обеспечение деятельности управления капитального строительства» на 50,0 тыс. руб. для проведения судебной экспертизы. |
| 3 | Постановление администрации города Рязани от 19.07.2021 № 2840 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549» | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 21.06.2021 № 105-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 17.12.2020 № 239-III» в 2021 году: - уменьшено финансирование основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой», предусматривающего софинансирование за счет средств бюджета города Рязани в случае выделения субсидий вышестоящих бюджетов, на 1734,10725 тыс. руб.; - увеличено финансирование основного мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации» на 1734,10725 тыс. руб. на основании поручений главы администрации, данных по итогам личного приема граждан, осуществляется корректировка проектной и рабочей документации по объекту: «Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в районе поселков Храпово и Божатково» (сети водоснабжения). Значение показателя (индикатора) «Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации» увеличено на 1 проект; - уменьшено финансирование основного мероприятия «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани» на 101,0 тыс. руб. в связи с тем, что Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ в Градостроительный кодекс РФ внесены изменения, вступившие в силу с 01.01.2021, в части исключения статей, касающихся «деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории», в том числе «деятельности по развитию застроенных территорий» и дополнения новым понятием «комплексное развитие территорий». Реализация программы будет продолжена только в части завершения действующих договоров. Значение показателя (индикатора) «Ежегодное количество проведенных аукционов по площадкам перспективного строительства в городе Рязани МАП» уменьшено на 1 ед.; - увеличено финансирование основного мероприятия «Обеспечение деятельности управления капитального строительства» на 101,0 тыс. руб. на закупку оргтехники. |
| 4 | Постановление администрации города Рязани от 24.11.2021 № 5031 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549» | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 28.10.2021 № 179-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 17.12.2020 № 239-III» в 2021 году: - уменьшено финансирование основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» на 0,175 тыс. руб. за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета; - увеличено финансирование основного мероприятия «Обеспечение деятельности управления капитального строительства» на 2171,44796 тыс. руб. в связи с увеличением расходов по фонду оплаты труда при проведении организационно-штатных мероприятий, а также дополнительной потребностью в средствах на уплату земельного налога. |
| 5 | Постановление администрации города Рязани от 30.12.2021 № 5757 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549» | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 23.12.2021 № 237-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 17.12.2020 № 239-III» в 2021 году: - уменьшено финансирование основного мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации» на сумму 281,67006 тыс. руб. в связи со сложившейся экономией. Уменьшено значение показателя (индикатора) «Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации» в 2021 году уменьшено на 2 объекта; - увеличены объемы внебюджетных средств, привлеченных на реализацию основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» на 29779,5 тыс. руб. Значение показателя (индикатора) «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» увеличено на 1 семью; - уменьшено финансирование основного мероприятия «Льготное ипотечное кредитование» на 522,0 тыс. руб. В связи со снижением платежеспособности населения и значительным повышением цен на объекты недвижимости первичного и вторичного рынка, а также в связи со сложной эпидемиологической ситуацией (COVID-19), в 2021 году снизилось количество граждан, обратившихся для участия в основном мероприятии. Уменьшено значение показателя (индикатора) «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья» на 9 семей; - уменьшены объемы финансирования за счет средств бюджета города Рязани основного мероприятия «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту» на 2220,0 тыс. руб. в связи с: - уменьшением числа заявок на участие в программе, - досрочным полным погашением банковского кредита (выбыло 27 семей), - уменьшением расчетной суммы уплаченных процентов, а, следовательно, и субсидий, в связи с внеочередными платежами, поступлениями материнского капитала в счет погашения кредитов. Уменьшено значение показателя (индикатора) «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья» на 25 семей; - уменьшено финансирование основного мероприятия «Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани» на 193,4898 тыс. руб. Кроме того, уменьшено значение показателя (индикатора) «Количество проведенных осмотров местонахождения адресации» на 10; - увеличено финансирование основного мероприятия «Обеспечение деятельности управления капитального строительства» на 2888,8701 тыс. руб. в связи с компенсационными выплатами при увольнении, единовременными выплатами и дополнительной потребностью в средствах на приобретение оргтехники. В 2022 году перераспределены средства с основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» в сумме 2000,0 тыс. руб. на проектирование «ФОК в поселке Торфмаш» в рамках ВЦП «Адресная инвестиционная программа города Рязани», а также средства в сумме 12100,0 тыс. руб. с основного мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации» на проведение закупочных процедур по дополнительным работам по объекту «Пристройка к МБДОУ «Детский сад № 136» в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани». |

4. Оценка эффективности муниципальной программы

По результатам проведенной работы проведена оценка эффективности муниципальной программы.

1. Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

ДИ1 = 100%.

ДИ2 = 94%.

Средний достигнутый результат в 2021 году объясняется разработкой меньшего количества градостроительной и проектной документации относительно первоначально запланированного, но большей стоимости.

ДИ3 = 100%.

ДИ4 = 107,1%.

ДИ5 = 10%.

Низкий результат объясняется снижением количества граждан (факт – 1 семья, при первоначальном плановом показателе – 10 семей), обратившихся   для участия               в основном мероприятии «Льготное ипотечное кредитование» ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации (COVID-19), а также снижением платежеспособности населения в условиях экономического кризиса, что привело                  к сокращению числа заявок на участие в программе.

ДИ6 = 37,5%.

Низкий достигнутый результат объясняется тем, что в 2021 году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации (COVID-19), а также снижения платежеспособности населения в условиях экономического кризиса, снизилось количество граждан, обратившихся для участия в основном мероприятии «Субсидировании процентной ставки по банковскому кредиту»                                 МП «Жилище».

ДИ7 = 0%.

Нулевой результат получен, вследствие того, что в 2021 году аукционы                     на право заключить договор о развитии застроенной территории не проводились                    в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ, вступивших в силу с 01.01.2021, в части исключения деятельности по развитию застроенных территорий, за исключением завершения реализации ранее заключенных договоров.

ДИ8 = 90%.

Средний достигнутый результат объясняется сокращением количества актов осмотра по муниципальным контрактам с БТИ на оказание услуг по проведению осмотра местонахождения объекта адресации произошло по следующей причине - в настоящее время заявка в БТИ на осмотр местонахождения объекта адресации направляется в сложных случаях, в которых определить адрес без осмотра объекта затруднительно. В остальных случаях решение определяется без акта БТИ по картам и спутниковым снимкам.

ДИ9 = 111%.

2. Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий:

ФОМ1 = 100%;

ФОМ2 = 121,7%;

ФОМ3 = 100%;

ФОМ4 = 113,6%;

ФОМ5 = 22,4%;

ФОМ6 = 48,4%;

ФОМ7 = 34,9%;

ФОМ8 = 58,9%;

ФОМ9 = 113,6%.

3. Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы, выполнения задач, оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭОМ1 = 100% - высокая.

ЭОМ2 = 77,2% - средняя, вследствие необходимости разработки меньшего количества дорогостоящей градостроительной и проектной документации.

ЭОМ3 = 100% - высокая.

ЭЗ1 = 92,4% - средняя.

ЭОМ4 = 94,3% - средняя, в связи с тем, что фактическое финансирование основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» больше первоначально запланированного ввиду привлечения большего количества собственных и заемных средств молодых семей (внебюджетные источники). Социальная выплата по итогам 2021 года предоставлена 15 молодым семьям в соответствии с приказом министерства образования и молодежной политики Рязанской  области.

ЭЗ2 = 94,3% - высокая.

ЭОМ5 = 44,6% - низкая, ввиду снижения количества граждан, обратившихся за получением льготного ипотечного кредита и уменьшением финансирования основного мероприятия. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация (COVID-19),              а также снижение платежеспособности населения в условиях экономического кризиса привело к сокращению числа заявок на участие в программе.

ЭОМ6 = 77,5% - средняя, ввиду снижения количества семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья. Одновременно увеличилось количество внебюджетных средств, привлеченных на реализацию основного мероприятия «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту» в связи с повышением стоимости жилья на рынке недвижимости в условиях экономического кризиса.

ЭЗ3 = 61,1% - низкая.

ЭОМ7 = 0% - нулевая, в связи с тем, что деятельность по проведению аукционов и соответственно по заключению договоров с независимыми оценщиками на определение начальной цены предмета аукциона в 2021 году была приостановлена и заключен 1 договор на поставку средств вычислительной техники и оргтехники для повышения технических возможностей при осуществлении сопровождения и контроля за 18 действующими договорами о развитии застроенных территорий в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ, вступивших в силу с 01.01.2021, в части исключения деятельности по развитию застроенных территорий, за исключением завершения реализации ранее заключенных договоров.

ЭЗ4 = 0% - нулевая.

ЭОМ8 = 152,8 – высокая, в связи с одновременным уменьшением количества проведенных осмотров местонахождения объектов адресации и финансирования основного мероприятия «Осмотр местонахождения объекта адресации                             на территории города Рязани» по причине сокращения в 2021 году платных услуг АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Центральному федеральному округу.

ЭЗ5 = 152,8% - высокая.

ЭОМ9 = 97,7% - высокая.

ЭЗ6 = 97,7% - высокая.

ЭМП = (ЭЗ1+ЭЗ2+ЭЗ3+ЭЗ4+ЭЗ5+ЭЗ6)/6 =

= (92,4%+94,3%+61,1%+0%+152,8%+97,7%)/6 = 83%.

Эффективность реализации МП «Жилище» оценивается как средняя.

Расчет оценки эффективности муниципальной программы приведен                              в Приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Предложения по дальнейшей реализации программы

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии                          с планом их реализации и запланированными объемами финансирования.                            По целевым показателям достигнуты планируемые значения.

Исходя из оценки результативности программы, которая оценивается как средняя, и, учитывая значимость проводимых мероприятий, в 2022 году реализация мероприятий муниципальной программы «Жилище» будет осуществляться                         в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021                    № 4225 «Об утверждении муниципальной программы «Жилище», за исключением мероприятий «Разработка топографических планов масштаба 1:500», «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани».