Утверждаю

заместитель главы администрации

_______________ В.С. Бурмистров

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА  РЯЗАНИ»

ЗА 2020 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства города администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 24.02.2021 |
| Исполнитель | Начальник сектора экономики и муниципальных программ Игумнова Елена Петровна тел. 25-28-35 elenaigumnova@mail.ru |

Начальник   управления                                                                           Ю.А. Фурфурак

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА  РЯЗАНИ»

ЗА 2020 ГОД

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых и недостигнутых за отчетный период.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани»  направлена  на достижение основной цели программы — повышения уровня благоустройства территорий города Рязани.

Для достижения цели муниципальной программы требуется решение следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, проездов и тротуаров в городе Рязани.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Рязани.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

Анализ целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, представленный в приложение 1 к отчету показал, что целевой  показатель № 1 «Доля благоустроенных дворовых территорий города Рязани от общего количества дворовых территорий города Рязани»  достиг запланированных значений и составил  41,4 %. Показатель № 2 «Доля благоустроенных общественных территорий города Рязани от общего количества общественных территорий города Рязани» также достиг запланированных значений и составил 49,5 %, превысив плановое значение на 3,6 %, что связано с благоустройством двух новых территорий.

Реализация муниципальной программы позволила достичь решения вышеуказанных задач.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения) (Приложение № 1).

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы  «Формирование современной городской среды города Рязани»  на 01.01.2020 года составлял 261 071,6 тыс. руб., в том числе:

- 15 600,0  тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани,

- 245 471,6 тыс. руб. средства федерального бюджета и областного бюджета.

Средства федерального  и областного бюджетов на начало года запланированы как  прогнозные значения.

На 31.12.2020 плановый объем финансирования программы составил                  229 383,3 тыс. руб., в том числе:

- 205 475,3 тыс. руб. средства федерального бюджета и областного бюджета;

- 20 701,7 тыс. руб. средства бюджета города Рязани;

- 3 206,3 тыс. руб. внебюджетные средства.

На благоустройство дворовых территорий города Рязани  было выделено              85 641,7 тыс. руб., на благоустройство общественных территорий  143 741,6                 тыс. руб.

Увеличение финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани»  в 2020 году из бюджета города Рязани  связано с  выделением средств на мероприятия «Разработка проектно-сметной документации и осуществление строительного контроля» и «Разработка проектов для благоустройства парков, скверов, бульваров и других общественных территорий города Рязани».

Фактическое исполнение муниципальной программы в 2020 году составило 228 577,0  тыс. руб., (99,6 % годового плана).

Фактическое исполнение муниципальной программы меньше планового объема финансирования на 806,3 тыс. руб., данная экономия возникла в связи с проведением закупочных процедур и расторжением муниципальных контрактов по мероприятиям  «Разработка проектно-сметной документации и осуществление строительного контроля», «Разработка проектов для благоустройства парков, скверов, бульваров и других общественных территорий города Рязани» и «Реализация проектов местных инициатив».

По мероприятию «Разработка проектно-сметной документации и осуществление строительного контроля» в результате невостребованной субсидии управляющей компанией на оплату сметной документации экономия составила 18,0 тыс. руб..

По мероприятию «Разработка проектов для благоустройства парков, скверов, бульваров и других общественных территорий города Рязани» экономия составила 20,2 тыс. руб. из-за непредставления актов выполненных работ на оплату технологического присоединения электрических сетей.

Сложившаяся экономия 768,1 тыс.руб. по мероприятию «Реализация проектов местных инициатив» возникла в связи с проведением закупочных процедур и расторжением муниципальных контрактов.

С целью повышения уровня благоустройства территорий города Рязани  в  2020 году был выполнен  ряд  мероприятий.

В рамках основного  мероприятия «Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним» выполнено комплексное благоустройство 14 дворовых территорий. Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на проезжей части дворовой территории и ремонт (устройство) тротуаров, установка спортивных и детских площадок, озеленение, установка малых архитектурных форм и устройство парковочных мест.

Предусмотренный объем финансирования составлял  85 641,7 тыс. рублей, в том числе 78 740,0 тыс. руб. из федерального и областного бюджетов и 6 901,7 тыс. руб. из бюджета города Рязани, в том числе по мероприятиям:

- на благоустройство дворовых территорий и проездов к ним выделены средства из федерального и областного бюджетов 78 740,0 тыс. руб.,  бюджета города 4 231,6 тыс. руб.

- на разработку проектно-сметной документации и осуществление строительного контроля средства бюджета города составили  2 670,1 тыс. руб.

В рамках основного  мероприятия «Благоустройство общественных     территорий города Рязани» данной программы  выполнено благоустройство следующих общественных территорий:

- Благоустройство территории  детского городка по ул. Новоселов (сквер Скобелева на стороне крепости) (устройство пешеходных дорожек (мощение тротуарной плиткой), освещения, установка малых архитектурных форм (скамьи, урны), организация игровых зон, в том числе установка детских игровых площадок).

- Благоустройство Верхнего городского парка. 2 очередь (устройство освещения, установка малых архитектурных форм (скамьи, урны), устройство детской игровой площадки.

- Благоустройство Комсомольского парка. 1 очередь (устройство пешеходных дорожек, освещения, установка малых архитектурных форм (скамьи, урны), установка спортивной площадки, организация площадки для выгула собак, устройство иллюминации).

- Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха. 3 очередь (выполнены работы по установке оборудования скейт-парка, освещения, установке малых архитектурных форм).

- Благоустройство Севастопольской аллеи (от ул. Гоголя до МБОУ «Школа              № 57») (выполнены работы по устройству пешеходной зоны и освещения вдоль                  ул. Черновицкой, размещение информационных стендов).

- Благоустройство территории в районе д.49 по Московскому шоссе (Дворец Торжеств) (выполнены работы по устройству парковочного пространства, озеленения).

В рамках реализации мероприятия «Реализация проектов местных инициатив» произведены работы по устройству пешеходных дорожек, установке детского и спортивного оборудования, устройству многофункциональных спортивных площадок, посадка деревьев, установка лавочек, урн, устройству площадки для выгула и дрессировки собак.

Предусмотренный объем финансирования по основному мероприятию  «Благоустройство общественных территорий города Рязани» составлял 143 741,6  тыс. рублей, в том числе 126 735,3 тыс. руб. из федерального и областного бюджетов, 13 800,0 тыс. руб. из бюджета города Рязани и 3 206,3 тыс. руб. из внебюджетных источников, в том числе по мероприятиям:

- на благоустройство общественных территорий 105 374,1 тыс. руб., в том числе 100 000,0  тыс. руб. из федерального и областного бюджетов и 5 374,1 тыс. руб. из бюджета города Рязани;

- на разработку проектов для благоустройства парков, скверов, бульваров и других общественных территорий города Рязани запланирована сумма в размере 3 178,0 тыс. руб.;

- объем финансирования на реализацию проектов местных инициатив                 35 189,5 тыс. рублей, в том числе 26 735,3 тыс. руб. из областного бюджетов,            5 247,9 тыс. руб. из бюджета города Рязани и 3 206,3 тыс. руб. внебюджетные средства (пожертвования).

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 15.01.2020 № 76 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 12.05.2017 № 1833» | 1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы на 2020 год. 2. Корректировка целевых показателей. 3. Корректировка адресного перечня дворовых и общественных территорий. |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 31.03.2020 № 1345. | 1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы. 2. Корректировка адресного перечня общественных территорий |
| 3. | Постановление администрации города Рязани от 03.11.2020 № 4146. | Корректировка адресного перечня дворовых территорий. |
| 4. | Постановление администрации города Рязани от 31.12.2020 № 5157 | Перераспределение денежных средств между мероприятиями муниципальной программы. |

,

5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (Приложение № 2).

По результатам сопоставления достигнутых запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и фактических объемов расходов проведена оценка эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани».

1. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов):

ДИ1 = 103,8% - данный целевой показатель достиг запланированных значений;

ДИ2 = 107 % - данный целевой показатель перевыполнен, что связано с благоустройством двух новых территорий Севастопольской аллеи (от ул. Гоголя до МБОУ «Школа № 57») и территории в районе д.49 по Московскому шоссе (Дворец Торжеств).

2. Оценка эффективности основных мероприятий:

ЭОМ1 = 112,3 % - эффективность высокая;

ЭОМ2 = 126 % - эффективность высокая.

3. Оценка эффективности выполнения задач:

ЭЗ1 = 112,3 % - эффективность высокая;

ЭЗ2 = 126 % - эффективность высокая.

4. Эффективность реализации программы:

ЭПП1 = (112,3% + 126%)/2 = 119,2 %

Эффективность реализации программы оценивается как высокая.

Таким образом, на основании проведенных расчетов эффективность муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани»  за 2020 год оценивается как высокая и достигает значения 119,2 %.

Сложившаяся высокая эффективность программы возникла в связи с превышением плановых значений индикаторов.

Выполнение в полном объеме мероприятий по благоустройству  дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды,  позволило улучшить содержание и безопасность дворовых территорий.

Выполнение в полном объеме работ  по благоустройству общественных территорий города  улучшило благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы, в целом, выполнены в установленные сроки в полном объеме, предусмотренном  к реализации в 2020 году.

Учитывая вышеизложенное, а также значимость проводимых мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» целесообразно продолжать работу по реализации основных мероприятий, направленных на  достижение основной цели  — повышения уровня благоустройства территорий города Рязани.