Приложение № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий

и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды города Рязани» за 2020 год

Ответственный исполнитель: Управление благоустройства города администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответствен ный испол нитель, соисполни тель, участник | Источник финан сиро вания | План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | Исполнено, % | Значе ние индика тора на 2024 год | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланиро ванные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Рязани» | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 20 761,7 | 20 578,7 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, УЭиЖКХ, УООАА |  | 18 031,6 | 17 926,6 |  |  |  |  |
|  |  | УЭиЖКХ |  | 2 670,1 | 2 652,1 |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: | Областной бюджет | 205 475,3 | 204 972,2 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, УЭиЖКХ |  | 178 740 | 178 740 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, УООАА |  | 26 735,3 | 26 232,2 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, УООАА | Внебюджетные средства | 3 206,3 | 3026 |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  | 229 383,3 | 228 577 | 99,6 |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, проездов и тротуаров в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1. Доля благоустроенных дворовых территорий города Рязани от общего количества дворовых территорий города Рязани | УБГ | % | 39,9 | 41,4 | 103,8 | 42 | Показатель перевыполнен. |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним | Всего, в том числе: УБГ, УЭиЖКХ | Бюджет города Рязани | 6 901,7 | 6 883,7 |  |  | Выполнено комплексное благоустройство 14 дворовых территорий. Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на проезжей части дворовой территории и ремонт (устройство) тротуаров, установка спортивных и детских площадок, озеленение, установка малых архитектурных форм и устройство парковочных мест. |  |
|  |  | УБГ, УЭиЖКХ |  | 4 231,6 | 4 231,6 |  |  |  |  |
|  |  | УЭиЖКХ |  | 2 670,1 | 2 652,1 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, УЭиЖКХ | Областной бюджет | 78 740 | 78 740 |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | 85 641,7 | 85 623,7 | 99,98 |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.2. Благоустройство дворовых территорий города (предоставление управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий города, в том числе разработку проектно-сметной документации) | УБГ, УЭиЖКХ | Бюджет города Рязани | 3 614,5 | 3 614,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 67 258 | 67 258 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 70 872,5 | 70 872,5 | 100 |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.3. Разработка проектно-сметной документации и осуществление строительного контроля (предоставление управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий города, в том числе разработку проектно-сметной документации) | УЭиЖКХ | Бюджет города Рязани | 2 670,1 | 2 652,1 | 99,4 |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 1.1.4. Благоустройство дворовых территорий города с элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, в том числе разработка проектно-сметной документации | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 617,1 | 617,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 11 482 | 11 482 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 12 099,1 | 12 099,1 | 100 |  |  |  |
| 8 | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Показатель 1. Доля благоустроенных общественных территорий города Рязани от общего количества общественных территорий города Рязани | УБГ |  | 46,3 | 49,5 | 107 | 56,7 | Показатель перевыполнен. |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство общественных территорий города Рязани | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 13 800 | 13 695,2 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, подрядные организации, МБУ «ДБГ» |  | 8 552,1 | 8 532 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, УООАА |  | 5 247,9 | 5 163,2 |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: | Областной бюджет | 126 735,3 | 126 232,2 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, подрядные организации |  | 100 000 | 100 000 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, УООАА |  | 26 735,3 | 26 232,2 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, УООАА | Внебюджетные средства | 3 206,3 | 3 026 |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | 143 741,6 | 142 953,4 | 99,5 |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 2.1.1. Разработка проектов для благоустройства парков, скверов, бульваров и других общественных территорий города Рязани |  |  | 3 178 | 3 157,8 | 99,4 |  |  |  |
| 12 | Мероприятие 2.1.8. Реализация проекта местных инициатив | УБГ, УООАА подрядные организации | Бюджет города Рязани | 5 247,9 | 5 163,2 |  |  | Выполнено благоустройство двадцати четырех территорий (произведены работы по устройству пешеходных дорожек, установке детского и спортивного оборудования, устройству многофункциональных спортивных площадок, посадка деревьев, установка лавочек, урн, устройству площадки для выгула и дрессировки собак) |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 26 735,3 | 26 232,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 3 206,3 | 3026 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 35 189,5 | 34 421,4 | 97,8 |  |  |  |
| 13 | Мероприятие 2.1.17. Благоустройство Верхнего городского парка. (2 очередь) | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 1941,2 | 1941,2 |  |  | Выполнены работы по устройству освещения, установке малых архитектурных форм (скамьи, урны), устройству детской игровой площадки |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 36 120,9 | 36 120,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 38 062,1 | 38 062,1 | 100 |  |  |  |
| 14 | Мероприятие 2.1.19. Благоустройство детского городка по ул. Новоселов (сквер им. Скобелева на стороне крепости) | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 1 611,4 | 1 611,4 |  |  | Устройство пешеходных дорожек (мощение тротуарной плиткой), освещения, установка малых архитектурных форм (скамьи, урны), организация игровых зон, в том числе установка детских игровых площадок |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 29 984,9 | 29 984,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 31 596,3 | 31 596,3 | 100 |  |  |  |
| 15 | Мероприятие 2.1.20. Благоустройство Комсомольского парка. 1 очередь | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 795,1 | 795,1 |  |  | Выполнены работы по устройству пешеходных дорожек, освещения, установке малых архитектурных форм (скамьи, урны), установке спортивной площадки, организации площадки для выгула собак, устройство иллюминации |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 14 794,3 | 14 794,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 15 589,4 | 15 589,4 | 100 |  |  |  |
| 16 | Мероприятие 2.1.21. Благоустройство Севастопольской аллеи по ул. Черновицкой (от ул. Гоголя до МБОУ "Школа № 57") | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 307,9 | 307,9 |  |  | Устройство пешеходной зоны и освещения вдоль ул. Черновицкой, размещение информационных стендов |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 5 729,8 | 5 729,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 6 037,7 | 6 037,7 | 100 |  |  |  |
| 17 | Мероприятие 2.1.22. Благоустройство территории в районе д. 49 по Московскому шоссе (Дворец Торжеств) | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 385,2 | 385,2 |  |  | Устройство парковочного пространства, озеленения |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 7 167,7 | 7 167,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 7 552,9 | 7 552,9 | 100 |  |  |  |
| 18 | Мероприятие 2.1.23. Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха (3 очередь) | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 333,3 | 333,3 |  |  | Выполнены работы по установке оборудования скейт-парка, освещения, установке малых архитектурных форм |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 6 202,4 | 6 202,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 6 535,7 | 6 535,7 | 100 |  |  |  |

Приложение 2

Оценка эффективности муниципальной программы

«Формирование современной городской среды города Рязани» за 2020 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) |  | Финансовая обеспечен-ность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере ния | Значение индикатора |  | Достиже ние значений индикатора (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП (ДИ/ФО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на начало года | Факт |  |  |  | План на начало года | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,2 |
|  | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, проездов и тротуаров в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,3 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним | 92 650 | 85 623,7 | 92,4 | Показатель 1. Доля благоустроенных дворовых территорий города Рязани от общего количества дворовых территорий города Рязани | % | 39,9 | 41,4 | 103,8 | 112,3 |
|  | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |
| 1.4 | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство общественных территорий города Рязани | 168 421,6 | 142 953,4 | 84,9 | Показатель 1. Доля благоустроенных общественных территорий города Рязани от общего количества общественных территорий города Рязани | % | 46,3 | 49,5 | 107 | 126 |