Утверждаю

Заместитель главы администрации

_________________ О.Н. Свинцова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА  РЯЗАНИ» НА 2016 – 2020 ГОДЫ

ЗА 2016 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства города администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 19.02.2016 |
| Исполнитель | Начальник сектора инженерных сооружений отдела благоустройства Игумнова Елена Петровна тел. 25-23-30 elenaigumnova@mail.ru |

Начальник управления                                                                              Е.В. Литвинова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА РЯЗАНИ» НА 2016 - 2020 ГОДЫ

ЗА 2016 ГОД

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых и недостигнутых за отчетный период.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2016 - 2020 годы повлияла на достижение основной цели программы — создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Рязани.

Анализ целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, представленный в приложение 1 к отчету показал, что все целевые показатели достигли своих плановых значений, по 3 показателям получены результаты выше прогнозируемых.

Реализация муниципальной программы позволила достичь решения следующих задач: повышения уровня благоустройства и озеленения территории города Рязани, создания условий для обеспечения наружного освещения территории города и обеспечения мер по благоустройству и содержанию мест захоронений.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения) (Приложение № 1).

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2016 - 2020 годы на 2016 год составлял 506 535,8 тыс. руб., на 31.12.2015 плановый объем финансирования программы составил 507 910,3 тыс. руб.

Увеличение объема финансирования муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2016 - 2020 годы в 2016 году связано с перераспределением субсидий из бюджета города Рязани на реализацию  мероприятия «Обеспечение освещения на территории города» и добавлением новых мероприятий «Ремонт фонтана, расположенного по адресу: г. Рязань, Центральный р-н, 100, - Лыбедский бульвар (у дома 34 по ул. Лево-Лыбедской - перед цирком)», «Ремонт памятника Олегу Рязанскому», «Благоустройство прочих объектов города», «Благоустройство территории города малыми архитектурными формами», «Содержание и отлов безнадзорных животных».

Фактическое исполнение муниципальной программы в 2016 году составило 507 732,2 тыс. руб., (99,9 % годового плана).

Фактическое исполнение муниципальной программы меньше планового объема финансирования на 178,1 тыс. руб., данная экономия возникла в связи с проведением закупочных процедур.

С целью создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Рязани в  2016 году был выполнен  ряд  мероприятий.

В рамках благоустройства мест отдыха горожан выполнены работы      по благоустройству парка и скверов:

- установлено ограждение  по границам Центрального парка культуры            и отдыха.на трех участка: ул. Пушкина, ул. Братиславская — Славянский проспект, ул. Родникова, ул. Спортивная — Голенчинское шоссе.

- разработана  проектно - сметная документация по реконструкции сетей наружного освещения ЦПКиО, совмещенных с системами радиофикации                         и видеонаблюдения и строительству велосипедных дорожек замкнутого контура                с учетом обеспечения безопасного движения велосипедистов и пешеходов,                       в составе проекта предусмотрено строительство сетей наружного освещения                      и элементов комплексного   благоустройства.

- произведена реконструкция двух входных групп в парк со стороны                    ул. Пушкина  и ул. Братиславская.

- созданы и благоустроены две зоны отдыха  скверы на улице Лермонтова (напротив радиозавода) и ул. Касимовское шоссе, 48-50: устройство пешеходных дорожек,  разбивка цветочных клумб, посадка кустарника, установка малых  архитектурных форм — скамеек, урн, детского игрового оборудования;

- при благоустройстве Лыбедского бульвара  на участке от ул. Ленина                     до цирка выполнены работы по ремонту:

- сетей  наружного освещения на Лыбедском бульваре на участке  от  ул. Ленина           до Цирка;

- всех имеющихся лестниц на данном участке;

- ремонт фонтана перед цирком;

- мощение площадки перед цирком.

Для улучшения организации пассажирских перевозок в городе на остановках общественного транспорта отремонтировано 20 павильонов ожидания.

В июне выполнен ремонт пяти въездных знаков в город Рязань: со стороны    г. Москвы, Ряжска, Михайлова, Владимир (Солотча), Самара.

Выполнен ремонт пешеходной лестницы на ул. 3 Бутырки (в районе гаражей)  и ремонт пешеходного мостика в пос. Соколовка с ул. Заречной на ул. Озерная.

Выполнены работы по посадке цветочной рассады в количестве                      330 598 штук (в т. ч. покупная цветочная рассада   76 350 штук)  на площади цветников 5489 м2. На площади  412 м2 на цветниках города в парках и скверах высажены многолетние цветы - 1840 роз. Кроме того, в осенний период 2015 года на площади 1413,9 м2 было посажено  71 672 тюльпанов. Из семян, отданных управлению образования и молодежной политики, в период проведения городской экологической акции «Цветы для   любимого города» на площади 506 м2 была высажена цветочная рассада   (выращенная школьниками)  в количестве 40500 штук.

В 2016 году  цветники города обеспечены цветами в количестве  444 610 штук (в 2015 году цветочное оформление города составило  426921 штуку).

Согласно муниципальным контрактам выполнена валка 343 деревьев, а также   в рамках муниципального задания осуществлена валка 1120 деревьев.

Впервые на центральных улицах города, пешеходной зоне улицы Почтовой    и пл. Театральной установлены новогодние светодиодные фигуры.  Входные арки на площади Театральной и площади Соборной оснащены светодиодной подсветкой.

К празднику Нового года  в городе включено свыше 12 тысяч ламп праздничной  иллюминации.

С целью обеспечения городских дорог искусственным освещением разработан проект на создание сетей искусственного освещения вдоль                    улично-дорожной сети по ул. Коняева (от железнодорожного переезда до                      ул. Авиационная) и осуществлено их строительство.

В рамках мероприятия «Благоустройство территории города малыми архитектурными формами» установлено детское игровое и спортивное оборудование на  110 дворовых территориях и трех скверах в количестве 263 ед.

В отчетном году выполнялись работы по содержанию объектов благоустройства в п. Солотча города Рязани «ЖКУ № 22», проводились работы по отлову безнадзорных животных МП «Лайка» всего отловлено 2860 животных. Выполнены работы по промывке 20100 п.м. труб ливневой канализации, ремонту  144 колодца ливневой канализации,  заменено 63 шт. канализационных люков, проложено 40 м.п. труб.

3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) (Приложение 2).

В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2016 - 2020 годы предоставлялись субсидии из средств городского бюджета следующим бюджетным учреждениям:

- МБУ «Дирекция благоустройства города» на выполнение  мероприятий «Уборка территории и аналогичная деятельность», «Организация благоустройства и озеленения» и «Организация освещения улиц».

В рамках муниципального задания на оказание муниципальных работ по вышеуказанным мероприятиям были выполнены следующие работы:

-  уборка автомобильных дорог, искусственных сооружений и площадей города;

- ликвидировано  20 несанкционированных свалок;

- размещение и обслуживание туалетов на территории города (установлено 159 шт., обслуживается 2 стац.);

- праздничное оформление территории города (установлено 33 иск. елей, трибуна, подиум, вывешено более 1500 флагов, иллюминация);

-  ремонт и содержание памятников, остановочных павильонов (отремонтировано 20 шт.), установка и ремонт ограждений, ремонт лестничных сходов;

- содержание пляжей;

- осуществление технического надзора за выполнением работ по объектам;

- содержание имущества МБУ «ДБГ»;

-  озеленение территории города;

- содержание и ремонт детских игровых площадок, расположенных на территории общего пользования города;

- работы по использованию, охране и воспроизводству городских лесов;

-  содержание и ремонт электрических сетей на территории города;

-  оплата за электроэнергию в количестве 6995925 кВт.

- МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» на выполнение мероприятий «Отлов и содержание безнадзорных животных» и «Уборка территории и аналогичная деятельность».

- МБУ «ССВПД «Ритуал» на выполнение мероприятия «Организация и содержание мест захоронения».

В рамках муниципального задания на оказание муниципальных работ по вышеуказанным мероприятиям были выполнены следующие работ

- содержание мест захоронений (мемориальных комплексов и содержание городских кладбищ);

- оформление документов для захоронений;

- содержание имущества МБУ «ССВПД «Ритуал».

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 19 февраля 2016 г. № 625 | Вносились изменения в соответствии с решением Рязанской городской Думы от 15 декабря 2015 г. № 471-II «Об утверждении бюджета города Рязани на 2016 год». |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 06 мая 2016 г. № 1892 | В связи с перераспределение расходов по содержанию имущества на каждое мероприятие вносились изменения по приведению нормативных затрат на выполнение муниципальных работ в соответствие. Перераспределение денежных средств между мероприятиями муниципальной программы для выполнения дополнительных работ по мероприятиям «Организация освещения улиц» и «Строительство, реконструкция сетей наружного освещения на территории города, в т.ч. разработка проектной документации». |
| 3. | Постановление администрации города Рязани от 11 июля 2016 г. № 3062 | 1. Уточнение объема финансирования в связи с выделением целевых субсидий на ремонт фонтана перед цирком, ремонт памятника Олегу Рязанскому, для установки детского игрового и спортивного оборудования на дворовых территориях города Рязани. |
| 4. | Постановление администрации города Рязани от 01 ноября 2016 г. № 4755 | Перераспределение денежных средств между мероприятиями муниципальной программы для выполнения дополнительных работ по мероприятиям «Уборка территории и аналогичная деятельность» и «Благоустройство территории города малыми архитектурными формами». В связи с реорганизацией МП «Лайка» в муниципальную программу «Благоустройство города Рязани» на 2016 - 2020 годы добавлено основное мероприятие 1.3 «Содержание и отлов безнадзорных животных» (предоставление субсидий МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными»). |
| 5. | Постановление администрации города Рязани от 29 декабря 2016 г. № 5980 | В связи с необходимостью выполнения в текущем году дополнительных работ по муниципальному заданию МБУ «ДБГ» и МБУ «ССВПД «Ритуал» внесены изменения по мероприятиям «Организация благоустройства и озеленения», «Организация освещения улиц» и «Организация и содержание мест захоронения». Добавлено новое мероприятие «Благоустройство прочих объектов города». |
| 6. | Постановление администрации города Рязани от 30 декабря 2016 г. № 6080 | Перераспределение денежных средств между мероприятиями муниципальной программы в связи сложившейся экономией по результатам торгов. |

5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (Приложение № 3).

По результатам сопоставления достигнутых запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и фактических объемов расходов проведена оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2016 - 2020 годы.

1. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов):

ДИ1 = 100 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений;

ДИ2 =105 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений;

ДИ3 = 182,9 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений;

ДИ4 = 101,4 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений;

ДИ5 = 100% - данный целевой показатель достиг запланированных значений;

2. Оценка эффективности основных мероприятий:

ЭОМ1 = 95 % - эффективность средняя;

ЭОМ2 = 125 % - эффективность высокая;

ЭОМ3 = 66,8 % - эффективность низкая;

ЭОМ4 = 120 % - эффективность высокая;

ЭОМ5 = 98,7 % - эффективность средняя.

3. Оценка эффективности выполнения задач:

ЭЗ1 = 154,4 % - эффективность высокая;

ЭЗ2 = 84,5 % - эффективность средняя;

ЭЗ3 =  101,3 % - эффективность высокая;

4. Эффективность реализации программы:

ЭПП1 = (154,4% + 84,5%+101,3%)/3 = 113,4 %

Эффективность реализации программы оценивается как высокая.

Таким образом, на основании проведенных расчетов эффективность муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2016-2020 годы  за 2016 год оценивается как высокая и достигает значения 113,4 %.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В дальнейшем реализация основных мероприятий, направленных на  достижение основной цели  — создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Рязани будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2016 – 2020 годы.