Приложение № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий

и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Благоустройство города Рязани» на 2014-2020 годы

за 2016 год

Ответственный исполнитель: Управление благоустройства города администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответствен ный исполни тель, соисполни тель, участник | Источник финан сиро вания | План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | Исполнено, % | Значе ние индика тора на 2020 год | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланиро ванные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство города Рязани» на 2016-2020 годы | УБГ | Бюджет города Рязани | 507910,3 | 507732,2 | 99,9 |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства и озеленения территории города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1. Уровень благоустроенности территории города | УБГ | % | 88,4 | 88,4 | 100 | 100 | Показатель выполнен. |  |
| 4 | Показатель 2. Количество установленного детского игрового и спортивного оборудования | УБГ | шт. | 830 | 872 | 105 |  | Показатель перевыполнен. В связи с образовавшейся экономией по результатам проведения электронных аукционов дополнительно установлено 42 шт. детского игрового и спортивного оборудования |  |
| 5 | Показатель 3. Количество отловленных безнадзорных животных | УБГ | шт. | 350 | 640 | 182,9 | 2800 | Показатель перевыполнен. |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство, содержание и озеленение территории города | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 389869 | 389800,3 | 99,9 |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 1.1.1. Уборка территории и аналогичная деятельность (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 189078,4 | 189078,3 |  |  | В отчетном году выполнялись работы по: механизированной снегоочистке и посыпке пес.смесью улиц города- 120507,7 тыс.м2, вывозу снега 32491,7 т., уборке остановок от снега и мусора- 247шт., уборке урн- 313708 шт. Установка биотуалетов к ярмаркам и различным мероприятиям - 159шт., вывоз и уборка мусора 63 конт; работы по уборке стац. туалетов -2шт., уборка инженерных сооружений 16 шт. |  |
| 8 | Мероприятие 1.1.2. Организация благоустройства и озеленения (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 159838,1 | 159838,1 |  |  | Сбор случайного мусора 180956 тыс.м2, посыпка пескосм.- 4461 тыс.м2, валка деревьев 1521 шт., обрезка деревьев – 1478 шт. Установка и демонтаж искусств.елей – 61 шт., устан. и демонтаж столба к «Прощай масленица»- 1шт., устр.во проруби для куп.-1шт.,вывешивание празднич. флагов, установка парапетов. Уборка листвы 473706м2. |  |
| 9 | Мероприятие 1.1.4. Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в городе Рязани (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 8906,5 | 8906,5 |  |  | Выполнены работы по ограждению парка и реконструкции трех входных групп. |  |
| 10 | Мероприятие 1.1.7. Содержание микрорайона Солотча | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 6900 | 6831,4 |  |  | Выполнение работ по содержанию объектов благоустройства в п.Солотча города Рязани "ЖКУ № 22" (зимняя уборка улиц, содержание туалетов, вывоз снега и мусора, грейдирование и планировке дорог, посадка цветов.) |  |
| 11 | Мероприятие 1.1.8. Отлов безнадзорных животных | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 2224,9 | 2224,9 |  |  | Проводились работы по отлову безнадзорных животных МП «Лайка» всего отловлено 1965 животных. Подбор трупов 116 шт. |  |
| 12 | Мероприятие 1.1.9. Содержание и ремонт объектов инженерной защиты | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 16293,9 | 16293,9 |  |  | Выполнены работы по промывке 20100 п.м. труб ливневой канализации, ремонту 144 колодцев ливневой канализации, заменено 63 шт. канализационных люков. Проложено 40 м.п. труб. |  |
| 13 | Мероприятие 1.1.10. Удаление аварийных деревьев | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 1752,6 | 1752,6 |  |  | Выполнялись работы по валке аварийных деревьев. |  |
| 14 | Мероприятие 1.1.11. Ремонт фонтана, расположенного по адресу: г. Рязань, Центральный р-н, 100, - Лыбедский бульвар (у дома 34 по ул. Лево-Лыбедской - перед цирком) (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 4011,6 | 4011,6 |  |  | Выполнены работы по ремонту фонтана перед цирком. |  |
| 15 | Мероприятие 1.1.12. Ремонт памятника Олегу Рязанскому (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 573,2 | 573,2 |  |  | Выполнены работы по ремонту памятника Олегу Рязанскому. |  |
| 16 | Мероприятие 1.1.13. Благоустройство прочих объектов города | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 289,8 | 289,8 |  |  | Выполнены работы по подсветке крон деревьев на бульваре им. Есенина. |  |
| 17 | Основное мероприятие 1.2. Благоустройство территории города малыми архитектурными формами | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 5858,3 | 5748,9 |  |  | Произведена закупка и установка уличного детского игрового и спортивного оборудования в количестве 263 шт. |  |
| 18 | Основное мероприятие 1.3. Содержание и отлов безнадзорных животных | УБГ, МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» | Бюджет города Рязани | 1869,3 | 1869,3 | 100 |  |  |  |
| 19 | Мероприятие 1.3.1. Отлов и содержание безнадзорных животных (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | УБГ, МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» | Бюджет города Рязани | 1360,1 | 1360,1 |  |  | Проводились работы по отлову безнадзорных животных всего отловлено 640 животных. Пристрой 134 животных. |  |
| 20 | Мероприятие 1.3.2. Уборка территории и аналогичная деятельность (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | УБГ, МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» | Бюджет города Рязани | 509,2 | 509,2 |  |  | Произведен подбор трупов в количестве 21 шт. |  |
| 21 | Задача 2. Создание условий для обеспечения наружного освещения территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Показатель 1. Протяженность сетей освещенных улиц, проездов, набережных, скверов города | УБГ | км | 447 | 453,4 | 101,4 | 450,5 | Показатель перевыполнен. Выполнено строительство сетей наружного освещения по ул. Коняева (от железнодорожного переезда до ул. Авиационная) и Ряжскому шоссе. |  |
| 23 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение освещения на территории города | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 84631 | 84631 | 100 |  | Обеспечение наружного освещения территории города Рязани |  |
| 24 | Мероприятие 2.1.1. Организация освещения улиц (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 82590,4 | 82590,4 |  |  | Выполнялись работы в рамках муниципального задания по содержанию сетей наружного освещения на территории города. Оплата за потребленную электроэнергию в количестве 6995925 кВт |  |
| 25 | Мероприятие 2.1.2. Строительство, реконструкция сетей наружного освещения на территории города, в т.ч. разработка проектной документации (предоставление субсидий бюджетному учреждению на осуществление капитальных вложений) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 2040,6 | 2040,6 |  |  | Разработка ПСД. Выполнено строительство сетей наружного освещения по ул. Коняева (от железнодорожного переезда до ул. Авиационная) |  |
| 26 | Задача 3. Обеспечение мер по благоустройству и содержанию мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Показатель 1. Доля благоустроенных территорий мест погребений | УБГ | % | 72,4 | 72,4 | 100 | 72,4 | Показатель выполнен. |  |
| 28 | Основное мероприятие 3.1. Содержание и благоустройство мест захоронения | Бюджет города Рязани | УБГ, МБУ ССВПД «Ритуал» | 25682,7 | 25682,7 | 100 |  |  |  |
| 29 | Мероприятие 3.1.1. Организация и содержание мест захоронения (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | Бюджет города Рязани | УБГ, МБУ ССВПД «Ритуал» | 25682,7 | 25682,7 |  |  | Очистка дорожек от снега и льда, посыпка песко-соляной смесью, сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ. Оформление документов и выдача справок на погребение. |  |

Приложение 2

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе

«Благоустройство города Рязани» на 2014-2020 годы

за 2016 год

Ответственный исполнитель Управление благоустройства города администрации города Рязани

| Наименование услуги (работы) | Показатель объема услуги | Ед. изм. | Значение показателя объема услуги |  | Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства и озеленения территории города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Благоустройство, содержание и озеленение территории города |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка территории и аналогичная деятельность | Площадь | тыс. м2 | 1484,9 | 1484,9 | 189600 | 189078,4 | 189078,3 |
| Организация благоустройства и озеленения | Площадь | м2 | 13400 | 13400 | 177583,2 | 159838,1 | 159838,1 |
| Основное мероприятие 1.3. Содержание и отлов безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |
| Отлов и содержание безнадзорных животных | шт. | шт. | 350 | 640 |  | 1360,1 | 1360,1 |
| Уборка территории и аналогичная деятельность |  |  |  |  |  | 509,2 | 509,2 |
| Задача 2. Создание условий для обеспечения наружного освещения территории города |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение освещения на территории города |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация освещения улиц | Протяженность | км | 446,5 | 453,4 | 70492,9 | 82590,4 | 82590,4 |
| Задача 3. Обеспечение мер по благоустройству и содержанию мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Содержание и благоустройство мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и содержание мест захоронения | Площадь | тыс. м2 | 1599,2 | 1599,2 | 26009,7 | 25682,7 | 25682,7 |
| Всего по таблице |  |  |  |  | 463685,8 | 459 058,9 | 459 058,8 |

Приложение 3

Оценка эффективности муниципальной программы

«Благоустройство города Рязани» на 2016-2020 годы за 2016 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) |  | Финансовая обеспечен-ность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере ния | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на начало года | Факт |  |  |  | План на начало года | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство города Рязани» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,4* |
|  | Задача 1. Повышение уровня благоустройства и озеленения территории города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,4* |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство, содержание и озеленение территории города | 410033,2 | 389800,3 | 95 | Показатель 1. Уровень благоустроенности территории города Показатель 2. Количество установленного детского игрового и спортивного оборудования Показатель 3. Количество отловленных безнадзорных животных | % шт. шт. | 88,4 830 350 | 88,4 872 640 | 100 105 182,9 | 105,3 84 273,8 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Благоустройство территории города малыми архитектурными формами | 4600 | 5748,9 | 125 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Содержание и отлов безнадзорных животных | 2800 | 1869,3 | 66,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Создание условий для обеспечения наружного освещения территории города |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,5 |
| 1.4 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение освещения на территории города | 70492,9 | 84631 | 120 | Показатель 1. Протяженность сетей освещенных улиц, проездов, набережных, скверов города | км | 447 | 453,4 | 101,4 | 84,5 |
|  | Задача 3. Обеспечение мер по благоустройству и содержанию мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,3 |
| 1.6 | Основное мероприятие 3.1. Содержание и благоустройство мест захоронения | 26009,7 | 25682,7 | 98,7 | Показатель 1. Доля благоустроенных территорий мест погребений | % | 72,4 | 72,4 | 100 | 101,3 |

* - При расчете оценки эффективности основных мероприятий (ЭОМ) финансовая обеспеченность (ФО)  и достижение значений индикатора (ДИ) рассчитывается как среднеарифметическая.

** - Если один целевой показатель характеризует выполнение нескольких основных мероприятий, то при расчете оценки эффективности данные мероприятия будут считаться за одно основное мероприятие.