УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

____________В.С. Бурмистров

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  КОМПЛЕКСА  И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»

ЗА 2020 год

| Ответственный исполнитель | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 16 февраля 2021 года |
| Исполнитель годового отчета | Начальник сектора бюджетного планирования и организации закупок Русина Оксана Чупановна Тел. (4912) 27-49-88, e-mail: rusina_ok@mail.ru |

И.о. начальника управления энергетики

и жилищно-коммунального хозяйства                                                Д.А. Кожин

- Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),

достигнутых за отчетный период.

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29 сентября 2015 года № 4544 (в редакции Постановлений Администрации города Рязани                от 25.03.2016 № 1239, от 31.05.2016 № 2278, от 27.06.2016 № 2789,  от 06.07.2016 № 2979, от 07.09.2016 № 3969, от 27.10.2016 № 4679, от 29.11.2016 № 5199,          от 17.02.2017 № 576, от 13.06.2017 № 2359, от 27.06.2017 №2675, от 12.09.2017   № 4057, от 31.10.2017 № 4799, от 08.11.2017 № 4920, от 12.12.2017 № 5506,          от 29.12.2017 № 5851, от 29.01.2018 № 314, от 10.04.2018 № 1400, от 09.07.2018  № 2644, от 06.09.2018 № 3513, от 30.10.2018 № 4230, от 05.12.2018 № 4748,         от 29.12.2018 № 5160, от 14.03.2019 № 834, от 15.03.2019 № 845, от 23.04.2019    № 1406, от 14.06.2019 № 2080, от 08.07.2019 № 2457, от 23.10.2019 № 4409,         от 11.12.2019 № 5217, от 30.12.2019 № 5709, от 08.05.2020 № 1617, от 12.05.2020 № 1643, от 03.08.2020 № 2630, от 26.10.2020 № 4006, от 04.12.2020 № 4583,         от 17.12.2020 № 4805, от 31.12.2020 № 5155), направлена на повышение качества жизни населения, проживающего на территории города Рязани, путем развития жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения, бытовых услуг.

Для достижения заданной цели, с учетом стратегических направлений органов местного самоуправления города Рязани, в рамках муниципальной программы в 2020 году решались следующие задачи:

1. Создание условий для управления многоквартирными домами (далее – МКД) в городе Рязани.

2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани.

3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани.

4. Предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани.

5. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.

6. Обеспечение условий для взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами). В рамках муниципальной программы за 2020 год достигли плановых значений все целевые показатели:

- доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования, составила 17,3 %;

- уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД), составил 98,0 %;

- доля отремонтированных инженерных сетей при подготовке к осенне-зимнему периоду, составила 56,0 %;

- доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета, составила 75,1 %;

- доля предприятий, осуществляющих помывку льготной категории граждан,         в общем количестве предприятий, оказывающих услуги общих отделений, составила 100,0%;

- уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы, составил 90,0%;

- количество информационных систем для организации оперативного взаимодействия и обмена информацией управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий, составило 3 ед.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены      в Приложении № 1.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень

основных мероприятий (мероприятий), выполненных

и не выполненных в установленные сроки.

На 31.12.2020 плановый объем финансирования основных мероприятий муниципальной программы, исполнителем которых является управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, составил 462 940,1 тыс. руб.,     в том числе средства бюджета города Рязани составляют 163 999,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 298 940,6 тыс. руб.

Фактическое исполнение годового плана составило 459 742,8 тыс.руб. (99,3 % годового плана), в том числе из средств городского бюджета – 162 811,0 тыс.руб. (99,3 % годового плана), из средств областного бюджета – 296 931,8 тыс.руб. (99,3 % годового плана).

Таким образом, запланированный объем финансирования из городского бюджета исполнен не в полном объеме. Фактическое исполнение меньше планового финансирования на 3 197,3 тыс.руб.

Сумма неосвоенных средств бюджета города Рязани в размере 1 188,5 тыс. руб. сложилась следующим образом:

- 459,3 тыс. руб. - вследствие отсутствия заявок от претендентов                  на возмещение затрат и получение субсидий;

- 386,0 тыс. руб. – сумма высвобожденных средств в результате расторжений муниципальных контрактов, а также сумма экономии, сложившейся в результате проведения закупочных процедур;

- 343,2 тыс. руб. – сумма экономии по заработной плате в связи                     с проведенными организационно-штатными мероприятиями.

В 2020 году не были освоены средства областного бюджета в размере 2 008,8 тыс. руб., в том числе:

- 283,9 тыс. руб. на капитальный ремонт сетей  водоотведения в связи           с перерасчетом процентных соотношений средств городского и областного бюджетов;

- 1 724,9 тыс. руб. - сумма экономии, сложившейся в результате проведения электронного аукциона на выполнение работ по реконструкции объекта «Теплотрасса по ул. Зубковой».

По основному мероприятию 1.1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани» проведены работы по всем запланированным на 2020 год мероприятиям:

1.1.1.  В   целях    содержания   в   надлежащем    состоянии   маневренного

жилищного фонда проведены работы по содержанию и ремонту общего имущества нежилого помещения, используемого как специализированный (маневренный) жилищный фонд (ул. Соборная, д.23). Данные работы выполнены в полном объеме в рамках заключенных муниципальных контрактов на сумму 948, 8 тыс. руб.

1.1.2.   Выполнен капитальный и текущий ремонт жилых помещений,  мест общего пользования, оборудования, инженерных коммуникаций в маневренном жилищном фонде по ул. Соборная, д. 23. Произведена замена 32 оконных блоков. Стоимость работ составила 1 783,1 тыс. руб. В связи с заменой некоторых видов работ и перерасчетом локальной сметы сложилась экономия денежных средств     в размере 90,9 тыс. руб.

1.1.3. В целях обеспечения качественного улучшения состояния муниципальных жилых помещений проведены работы по капитальному                и текущему ремонту 25 муниципальных квартир на сумму 2 775,3 тыс. руб.        По данному мероприятию сложилась экономия денежных средств в размере 62,1 тыс. руб. вследствие проведения закупочных процедур.

1.1.4.  Для  обеспечения  безопасности проживания населения города Рязани,

а также сохранности муниципального жилищного фонда выполнены работы        по замене 27 единиц аварийного газового оборудования в 18 муниципальных квартирах, в том числе: установлено 16 газовых плит, 7 водонагревательных газовых колонок, 4 аппарата отопительных газовых с водяным контуром (АОГВ). Общая сумма работ составила 352,4 тыс. руб. (в том числе услуги                          по строительному контролю).

Фактическое финансирование по основному мероприятию «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани» в 2020 году произведено на сумму 5 859,6 тыс. руб., что составило 97,5 % запланированного годового объема финансирования.

По основному мероприятию 1.2 «Создание условий для управления многоквартирными домами в городе Рязани» практически все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме:

1.2.1. В целях исполнения обязанностей собственника муниципальных помещений произведены расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности, в размере 67 713,6 тыс. руб.

1.2.3. В целях внесения средств на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в доле помещений муниципальной собственности было произведено финансирование в размере 61,8 тыс. руб.

1.2.4. В 2020 году из бюджета города Рязани предоставлены субсидии          в размере 1 422,8 тыс. руб. на проведение работ по выявлению и ликвидации дефектов строительных конструкций на технических этажах 1 жилого крупнопанельного дома серии 111-83, расположенного по адресу: ул. 3-й Михайловский проезд, д.4.

1.2.5. В рамках утвержденного Порядка о внесении разницы в плате между платежами населения за содержание общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов  по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда, возмещены расходы управляющим организациям, ТСЖ, ЖЭУ, МУП «РМПТС» на сумму 8 234,3 тыс. руб.

1.2.6. В 2020 году не предоставлялись субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущество многоквартирных домов города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений которых превышает жилую площадь в 1,5 раза и более, в связи с чем бюджетные ассигнования, утвержденные на начало отчетного года в размере 2 300,0 тыс. руб., были перераспределены на иные мероприятия муниципальной программы.

1.2.7. На выполнение мероприятий по реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации затрачено 907,2 тыс. руб.

В 2020 году в рамках данного мероприятия произведена закупка следующих товаров, работ, услуг:

- услуги по размещению на собственном сервере и ежемесячному абонентскому обслуживанию программного продукта «Формирование                    и управление электронной базой муниципального жилищного фонда»;

- приобретение призов для награждения победителей конкурса «На лучший ТСЖ и ЖСК»;

- приобретение призов для конкурса «Самый пожаробезопасный дом»;

- обследование и оценка технического состояния строительных конструкций МКД;

- изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества;

- выполнение экспертного заключения.

1.2.8. В рамках мероприятия «Формирование земельных участков под многоквартирными домами и постановка их на кадастровый учет» проведены работы по межеванию земельного участка под многоквартирным домом № 18     по ул. Санаторий г. Рязани и постановке его на кадастровый учет. Стоимость работ составила 27,0 тыс. руб.

1.2.9. Мероприятие «Предоставление схем расположения земельного участка под многоквартирными домами», участником которого в соответствии     с настоящей муниципальной программой является управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани, в 2020 году не проводилось. Финансовое обеспечение на реализацию данного мероприятия  не предусмотрено.

1.2.10. В 2020 году не предоставлялись субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов  в части благоустройства придомовой территории (ремонт и оборудование детских игровых и спортивных площадок, мест отдыха, ограждений и иного оборудования), в связи с чем бюджетные ассигнования, утвержденные на начало отчетного года в размере 3 721,9 тыс. руб., были перераспределены на иные мероприятия муниципальной программы.

1.2.12. В целях обеспечения качественного улучшения состояния муниципальных жилых помещений, в рамках мероприятия «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Рязани» осуществлен ремонт системы холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Маяковского, д. 107 а. Сумма расходов на реализацию данного мероприятия составила  140,6 тыс. руб.

1.2.13. Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения)  затрат  по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при возникновении неотложной необходимости в 2020 году                         не предоставлялись,  в связи с чем бюджетные ассигнования, утвержденные       на начало отчетного года в размере 757,8 тыс. руб., были перераспределены         на иные мероприятия муниципальной программы.

Фактическое финансирование по основному мероприятию «Создание условий для управления многоквартирными домами в городе Рязани» в 2020 году произведено на сумму 78 507,3 тыс. руб., что составило 99,7 % запланированного годового объема финансирования.

В рамках основного мероприятия 2.1. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани» в 2020 году проведены работы                      по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1.1.  Во исполнении основного мероприятия «Ежегодный мониторинг        и актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области» и в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» проведена актуализация и утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20.10.2020 № 918 актуализированная схема теплоснабжения городского округа города Рязани на 2021 год. Работы по актуализации схемы выполнены МУП «РМПТС» за счет собственных средств.

2.1.2. Работы по ежегодному мониторингу и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области в 2020 году выполнены МП «Водоканал города Рязани» за счет собственных средств.

2.1.3.    В  целях    своевременной    подготовки    коммунального   хозяйства

к отопительному сезону разработан Порядок предоставления в 2020 году субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. В соответствии с данным Порядком МУП «РМПТС» были предоставлены субсидии в размере 210 526,3 тыс. руб. (в том числе из областного бюджета 200 000,0 тыс. руб.) и МП «Водоканал города Рязани» в размере 67 534,1 тыс. руб. (в том числе из областного бюджета 64 157,4 тыс. руб.). В результате произведен капитальный ремонт магистральных тепловых сетей на 10-ти участках общей протяженностью 4,6 км и сетей водоотведения на 2-х участках общей протяженностью 1,3 км. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами.

2.1.4. В ходе реализации мероприятия «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов теплоснабжения» осуществлена реконструкция объекта «Теплотрасса по ул. Зубковой» на сумму 34 499,3 тыс. руб. (в том числе из областного бюджета 32 774,4 тыс. руб.) Участником данного мероприятия в соответствии с настоящей муниципальной программой и главным распорядителем бюджетных средств является управление капитального строительства администрации города Рязани. В результате проведения закупочных процедур сложилась экономия денежных средств в размере 1 816,9 тыс. руб.

Фактическое финансирование по основному мероприятию «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани» в 2020 году произведено на сумму 312 559,7 тыс. руб., что составило 99,3% запланированного годового объема финансирования.

В рамках основного мероприятия 3.3 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде» произведена установка (замена) 62 индивидуальных прибора учета холодной        и горячей воды  и выполнена поверка 10 приборов учета воды на общую сумму 272,8 тыс. руб. Экономия денежных средств в размере 37,2 тыс. руб. сложилась     в связи с отсутствием заявок от нанимателей муниципальных жилых помещений на замену (поверку) индивидуальных приборов учета. Таким образом, фактическое исполнение составило 88,0 % от планового объема финансирования.

В рамках основного мероприятия 4.1 «Организация оказания банных услуг в городе Рязани» муниципальному предприятию «Комплекс» возмещены недополученные доходы, связанные с предоставлением населению  услуги бань, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), за период с января по декабрь 2020 года в размере 6 416,0 тыс. руб., что составило 96,2 % годового планового объема финансирования.

В рамках основного мероприятия 5.1 «Обеспечение деятельности управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани» произведены следующие расходы:

5.1.1. На содержание управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани в 2020 году израсходовано 54 776,4 тыс. руб. Выплачена заработная плата 64 сотрудникам управления, перечислены взносы на обязательное социальное страхование, произведены иные выплаты сотрудникам (пособия по уходу за ребенком, командировочные расходы), оплачены услуги почтовой и телефонной связи, информационные услуги, услуги по обращению с ТКО, услуги по содержанию имущества управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, приобретены канцелярские принадлежности, бумага для печати, расходные материалы к оргтехнике, а также прочие товары, работы, услуги.

5.1.2. В целях обеспечения выполнения иных функций управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства произведены расходы в размере 1 307,9 тыс. руб. на следующие мероприятия:

в рамках исполнения полномочий администратора доходов бюджета города Рязани:

- оказание услуг по ведению бухгалтерского учета в части информационно-вычислительных работ по автоматизированному начислению, обработке, сбору    и перечислению платежей за наем муниципальных жилых помещений (платы      за наем) в бюджет города Рязани и обслуживанию программного комплекса «Автоматизированное рабочее место бухгалтера-паспортиста» (АРМ);

- оказание услуг по переводу денежных средств по поручению физических лиц в бюджет города Рязани;

в рамках исполнения иных полномочий:

- оказание услуг архивариуса;

- оказание оценочных услуг;

- уплата налога на имущество организаций и земельного налога.

Фактическое финансирование по основному мероприятию «Обеспечение деятельности управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани» в 2020 году составило 56 084,3 тыс. руб., что составило 99,2% от планового объема финансирования. Сложилась экономия денежных средств по услугам связи, а также по заработной плате в результате проведения организационно-штатных мероприятий в размере 440,8 тыс. руб.

В целях реализации основного мероприятия 6.1. «Организация взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры» осуществлены следующие расходы:

6.1.2. В связи с необходимостью технического оснащения в целях осуществления оперативного взаимодействия с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий, были оказаны услуги связи по предоставлению функционала «Видеоконференция» на общую сумму 43,1 тыс. руб.

Фактическое финансирование по основному мероприятию «Организация взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры» в 2020 году произведено в размере 43,1 тыс. руб., что составило 92,7 % от годового планового объема финансирования. Сложилась экономия в результате проведения закупочных процедур в размере 3,4 тыс. руб.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении № 1.

- Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в программу | Причины внесения изменений в программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Рязани от 08.05.2020 № 1617 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани»», утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544» | В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов: - Скорректирован паспорт муниципальной программы. - Внесены изменения в приложение к муниципальной программе. В связи с изменениями финансирования осуществлена корректировка значений показателей программы |
| 2 | Постановление администрации города Рязани от 12.05.2020 № 1643 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544» | В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2020 год: В соответствии с протоколом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области от 30.01.2020 муниципальная программа дополнена мероприятием 2.1.4 «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов теплоснабжения», в связи с чем целевой показатель (индикатор) «Доля отремонтированных инженерных сетей при подготовке к осенне-зимнему периоду» в 2020 году увеличился с 42% до 44 %. Ответственным исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств данного мероприятия является управление капитального строительства администрации города Рязани |
| 3 | Постановление администрации города Рязани от 03.08.2020 № 2630 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544» | В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2020 год: 1. Скорректирован паспорт муниципальной программы. 2. Внесены изменения в приложение к муниципальной программе. 2.1. Уменьшены средства городского бюджета: - в размере 1 981,5 тыс. руб. на реализацию мероприятия 1.2.10 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства придомовой территории (предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам) (ремонт и оборудование детских игровых и спортивных площадок, мест отдыха, ограждений и иного оборудования)». Данные средства перераспределены главному распорядителю бюджетных средств – управлению благоустройства города на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани». 2. Выделены дополнительные бюджетные ассигнования из средств городского бюджета: - в размере 8 000,0 тыс. руб. на мероприятие 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)». Данные средства предназначены для софинансирования из городского бюджета работ по капитальному ремонту тепловых магистральных сетей. Значение целевого показателя (индикатора) программы «Доведение доли отремонтированных инженерных сетей при подготовке к осенне-зимнему периоду» увеличилось с 44% до 46%. В связи с продлением сроков реализации муниципальной программы добавлено финансирование по всем мероприятиям на 2023 и 2024 годы. Определены значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2023 – 2024 годы. |
| 4 | Постановление администрации города Рязани от 26.10.2020 № 4006 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544» | В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2020 год: 1. Перераспределены средства городского бюджета: - в размере 2 300,0 тыс. руб. с мероприятия 1.2.6 «Возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает площадь жилых помещений или жилую площадь в 1,5 раза и более (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам)» на реализацию мероприятия 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)»; - в размере 792,8 тыс. руб. с мероприятия 1.2.10 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства придомовой территории (предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам) (ремонт и оборудование детских игровых и спортивных площадок, мест отдыха, ограждений и иного оборудования)» на реализацию мероприятия 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)». - в размере 46,5 тыс. руб. с мероприятия 5.1.1 «Содержание управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани» на реализацию мероприятия 6.1.2 «Техническое оснащение в целях осуществления взаимодействия с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий». 2. Уменьшены средства городского бюджета: - в размере 947,6 тыс. руб. на финансирование мероприятия 1.2.10 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства придомовой территории (предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам) (ремонт и оборудование детских игровых и спортивных площадок, мест отдыха, ограждений и иного оборудования)». Данные средства перераспределены на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани», главным распорядителем бюджетных средств по которым является управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани. 2. Выделены дополнительные бюджетные ассигнования: из средств городского бюджета: - в размере 310,0 тыс. руб. на мероприятие 3.3 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде» в целях проведения работ по установке приборов учета воды в муниципальных жилых помещениях; из средств областного бюджета: - в размере 264 441,3 тыс. руб. на мероприятие 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)» в целях выполнения работ по капитальному ремонту тепловых магистральных сетей и сетей водоотведения. Скорректированы значения целевых показателей (индикаторов): «Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД)» с 99% до 93%; «Доведение доли отремонтированных инженерных сетей при подготовке к осенне-зимнему периоду» с 46% до 56%; «Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета», с 0 до76%; «Количество информационных систем для организации оперативного взаимодействия и обмена информацией управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий» с 0 до 1. |
| 5 | Постановление администрации города Рязани от 04.12.2020 № 4583 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544» | В соответствии с корректировкой бюджета города Рязани на 2020 год: 1. Внесены изменения в приложение к муниципальной программе: 1.1.Перераспределены средства городского бюджета: - в размере 258,3 тыс. руб. с мероприятия 1.1.2 «Капитальный ремонт помещений, оборудования, инженерных коммуникаций в маневренном жилищном фонде» на мероприятие 1.1.3 «Капитальный и текущий ремонт муниципальных жилых помещений» в сумме 128,8 тыс. руб., мероприятие 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)» в сумме 129,5 тыс. руб.; - в размере 154,4 тыс. руб. с мероприятия 1.2.4 «Выявление и ликвидация дефектов строительных конструкций на технических этажах жилых крупнопанельных домов серии 111-83 в жилищном фонде, расположенном на территории города Рязани (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам)» на мероприятие 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)»; - в размере 526,3 тыс. руб. с мероприятия 1.2.5 «Внесение разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» на мероприятие 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)»; - в размере 50,0 тыс. руб. с мероприятия 1.2.12 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Рязани» на мероприятие 1.1.3 «Капитальный и текущий ремонт муниципальных жилых помещений»; - в размере 100,0 тыс. руб. с мероприятия 5.1.1 «Содержание управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани» на реализацию мероприятия 1.2.7 «Реализация положений Жилищного кодекса РФ». 1.2. Уменьшены средства городского бюджета: - в размере 1 483,8 тыс. руб. на финансирование мероприятия 2.1.4 «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов теплоснабжения»: в части софинансирования расходов из городского бюджета объем финансирования увеличен на 16,9 тыс. руб., в части расходов, финансируемых из областного бюджета, уменьшен на 1 500,7 тыс. руб. |
| 6 | Постановление администрации города Рязани от 17.12.2020 № 48059 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544» | В соответствии с корректировкой бюджета города Рязани на 2020 год: 1. Перераспределены средства городского бюджета: - в размере 500,0 тыс. руб. с мероприятия 1.1.3 «Капитальный и текущий ремонт муниципальных жилых помещений» на мероприятие 1.1.2 «Капитальный ремонт помещений, оборудования, инженерных коммуникаций в маневренном жилищном фонде». 2. Увеличены средства городского бюджета: - в размере 700,0 тыс. руб. на финансирование мероприятия 1.1.2 «Капитальный ремонт помещений, оборудования, инженерных коммуникаций в маневренном жилищном фонде». Данные средства предназначены для проведения капитального ремонта в жилых помещениях и помещениях общего пользования в маневренном фонде, расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, д. 23, в целях исполнения представления прокуратуры Советского района города Рязани об устранении нарушений жилищного законодательства. 3. Уменьшены средства городского бюджета: - в размере 977,0 тыс. руб. на финансирование мероприятия 5.1.1 «Содержание управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани». В связи с организационно-штатными мероприятиями в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, повлекшими уменьшение расходов на выплаты персоналу, данные средства перераспределены главному распорядителю бюджетных средств – управлению капитального строительства. Скорректировано значения целевого показателя (индикатора) «Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования», с 12% до 14%. В соответствии с постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области от 11.02.2020 № 3 муниципальная программа дополнена мероприятием 2.1.5 «Строительство и реконструкция (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения». На реализацию мероприятия 2.1.5 «Строительство и реконструкция (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения» в 2021 году объем финансирования из областного бюджета составит 23 975,6 тыс. руб. На софинансирования расходов из городского бюджета планируется выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 120,5 тыс. руб. Ответственным исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств данного мероприятия является управление капитального строительства администрации города Рязани. |
| 7 | Постановление администрации города Рязани от 31.12.2020 № 5155 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544» | В соответствии с корректировкой бюджета города Рязани на 2020 год: 1.Перераспределены средства городского бюджета: - в размере 86,2 тыс. руб. с мероприятия 1.1.1 «Содержание и ремонт маневренного жилищного фонда» на мероприятие 1.1.3 «Капитальный и текущий ремонт муниципальных жилых помещений»; - в размере 140,0 тыс. руб. с мероприятия 1.1.3 «Капитальный и текущий ремонт муниципальных жилых помещений» на мероприятие 1.2.7 «Реализация положений Жилищного кодекса РФ»; - в размере 320,5 тыс. руб. с мероприятия 1.1.4 «Замена аварийного газового оборудования в муниципальном жилищном фонде» на мероприятия 1.1.3 «Капитальный и текущий ремонт муниципальных жилых помещений» в размере 48,1 тыс. руб., 1.2.5 «Внесение разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» в размере 22,4 тыс. руб., 1.2.7 «Реализация положений Жилищного кодекса РФ» в размере 250,0 тыс. руб.; - в размере 30,0 тыс. руб. с мероприятия 1.2.7 «Реализация положений Жилищного кодекса РФ» на мероприятие 1.2.5 «Внесение разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда»; - в размере 90,0 тыс. руб. с мероприятия 1.2.8 «Формирование земельных участков под многоквартирными домами и постановка их на кадастровый учет» на мероприятие 1.2.5 «Внесение разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда»; - в размере 709,4 тыс. руб. с мероприятия 1.2.12 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Рязани» на мероприятия 1.1.2 «Капитальный ремонт помещений, оборудования, инженерных коммуникаций в маневренном жилищном фонде» в размере 674,0 тыс. руб., 1.1.3 «Капитальный и текущий ремонт муниципальных жилых помещений» в размере 35,4 тыс. руб.; - в размере 757,8 тыс. руб. с мероприятия 1.2.13 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при возникновении неотложной необходимости» на мероприятие 1.1.3 «Капитальный и текущий ремонт муниципальных жилых помещений»; - в размере 736,6 тыс. руб. с мероприятия 5.1.1 «Содержание управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани» на мероприятие 1.2.5 «Внесение разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» в размере 662,9 тыс. руб., 5.1.2 «Прочие расходы, обеспечивающие выполнение функций управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани» в размере 73,7 тыс. руб. 2. Выделены дополнительные бюджетные ассигнования: - в размере 10 400,0 тыс. руб. на мероприятие 1.2.1 «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме; - в размере 3 514,5 тыс. руб. на мероприятие 1.2.5 «Внесение разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда»; - в размере 368,0 тыс. руб. на мероприятие 4.1.1 «Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги бань, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)». Скорректированы значения целевых показателей (индикаторов): «Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования» с 14% до 17%; «Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД)» с 93 % до 98%; |

- Оценка эффективности муниципальной программы

Расчет оценки эффективности производится в соответствии                           с Методическими указаниями утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани    и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

При оценке эффективности муниципальной программы учитывается:

- оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы;

- оценка эффективности выполнения основных мероприятий;

- оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы проводится для каждой задачи программы и определяется на основании эффективности выполнения основных мероприятий.

Оценка эффективности выполнения основных мероприятий муниципальной программы оценивается на основании сопоставления достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (ДИi) к финансовой обеспеченности основных мероприятий муниципальной программы (ФОМi).

Если реализация основного мероприятия муниципальной программы запланирована без финансирования или фактический объем расходов по основному мероприятию на конец отчетного периода равен нулю, тогда принимаем ФОМi = 100%.

Показатели достижений запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (ДИi), финансовой обеспеченности основных мероприятий муниципальной программы (ФОМi), а также результата расчета оценки эффективности основных мероприятий муниципальной программы (ЭОМi) и оценки эффективности выполнения задач муниципальной программы (ЭЗi) представлены в Приложении № 2.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 1.1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани»:

ЭМ1.1 = 106,7 % - эффективность высокая.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 1.2 Создание условий для управления МКД в городе Рязани:

ЭМ1.2 = 91,5 % - эффективность средняя.

Поскольку реализация основных мероприятий 1.1 и 1.2 направлена на решение задачи 1 «Создание условий для управления МКД в городе Рязани», следовательно, оценка эффективности задачи 1:

ЭЗ1 = (ЭМ1.1 + ЭМ1.2 ) / 2= 99,1 % - эффективность средняя.

Оценка эффективности основного мероприятия 2.1 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани»:

ЭМ2.1 = 0,9 % - эффективность низкая.

Низкая эффективность реализации данного мероприятия обусловлена тем, что в целях его финансирования бюджетные ассигнования из городского               и областного бюджетов были доведены до главного распорядителя бюджетных средств – управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства поэтапно в течение года.

Поскольку реализация основного мероприятия 2.1 направлена на решение задачи 2 «Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани», следовательно, оценка эффективности задачи 2:

ЭЗ2 = ЭМ2.1 = 0,9 % - эффективность низкая.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 3.3 «Установка приборов учета в муниципальном жилищном фонде»:

ЭМ3.3 = 112,3 % - эффективность высокая.

Поскольку реализация основного мероприятия 3.3 направлена на решение задачи 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани», следовательно, оценка эффективности задачи 3:

ЭЗ3 = ЭМ3.3  = 112,3 % - эффективность высокая.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 4.1 «Организация оказания банных услуг в городе Рязани»:

ЭМ4.1 = 98,2 % - эффективность средняя.

Поскольку реализация основного мероприятия направлена на решение задачи 4 «Предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани», следовательно, оценка эффективности задачи 4:

ЭЗ4 = ЭМ4.1 = 98,2 % - эффективность средняя.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 5.1 «Обеспечение деятельности управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани»:

ЭМ5.1 = 104,0 % - эффективность высокая.

Поскольку реализация основного мероприятия направлена на решение задачи 5 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы», следовательно, оценка эффективности задачи 5:

ЭЗ5 = ЭМ5.1 = 104,0 % - эффективность высокая.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 6.1 «Организация взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры»:

ЭМ6.1 = 107,9 % - эффективность высокая.

Поскольку реализация основного мероприятия направлена на решение задачи 6 «Обеспечение условий для взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры», следовательно, оценка эффективности задачи 6:

ЭЗ6 = ЭМ6.1 = 107,9 % - эффективность высокая.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Рязани» в 2020 году:

ЭМП = 87,1% - эффективность средняя.

- Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В целях реализации единой политики в сфере управления жилищным фондом, позволяющей повысить качество жизни населения, проживающего                 на территории муниципального образования – городской округ город Рязань, будет продолжена работа, направленная на:

- увеличения доли муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования;

- увеличение уровня готовности жилищного фонда к отопительному периоду;

- повышение доли отремонтированных инженерных сетей при подготовке    к осенне-зимнему периоду;

- проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения                        и электроснабжения;

- увеличение доли муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета;

- улучшение деятельности предприятий, осуществляющих помывку льготной категории граждан, оказывающих услуги общих отделений бань;

- увеличение количества созданных и внедренных единых автоматизированных информационно-аналитических систем контроля, учета         и анализа производства, распределения и потребления энергоресурсов;

-   модернизация информационных систем в целях организации оперативного взаимодействия и обмена информацией управления энергетики        и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани                        с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий.