- Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),

достигнутых за отчетный период.

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29 сентября 2015 года № 4544 (в редакции Постановлений Администрации города Рязани                от 25.03.2016 № 1239, от 31.05.2016 № 2278, от 27.06.2016 № 2789,  от 06.07.2016 № 2979, от 07.09.2016 № 3969, от 27.10.2016 № 4679, от 29.11.2016 № 5199,          от 17.02.2017 № 576, от 13.06.2017 № 2359, от 27.06.2017 №2675, от 12.09.2017   № 4057, от 31.10.2017 № 4799, от 08.11.2017 № 4920, от 12.12.2017 № 5506,          от 29.12.2017 № 5851, от 29.01.2018 № 314, от 10.04.2018 № 1400, от 09.07.2018  № 2644, от 06.09.2018 № 3513, от 30.10.2018 № 4230, от 05.12.2018 № 4748,         от 29.12.2018 № 5160, от 14.03.2019 № 834, от 15.03.2019 № 845, от 23.04.2019    № 1406, от 14.06.2019 № 2080, от 08.07.2019 № 2457, от 23.10.2019 № 4409,         от 11.12.2019 № 5217, от 30.12.2019 № 5709, от 08.05.2020 № 1617, от 12.05.2020 № 1643, от 03.08.2020 № 2630, от 26.10.2020 № 4006, от 04.12.2020 № 4583,         от 17.12.2020 № 4805, от 31.12.2020 № 5155, от 20.04.2021 № 1442, от 16.06.2021 № 2258, от 30.07.2021 № 3052, от 08.12.2021 № 5295, от 30.12.2021 № 5808), направлена на повышение качества жизни населения, проживающего на территории города Рязани, путем развития жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения, бытовых услуг.

Для достижения заданной цели, с учетом стратегических направлений органов местного самоуправления города Рязани, в рамках муниципальной программы в 2021 году решались следующие задачи:

1. Создание условий для управления многоквартирными домами (далее – МКД) в городе Рязани.

2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани.

3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани.

4. Предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани.

5. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.

6. Обеспечение условий для взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами). В рамках муниципальной программы за 2021 год достигли плановых значений все целевые показатели:

- доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования, составила 14,0 %;

- уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД), составил 99,0 %;

- доля отремонтированных инженерных сетей при подготовке к осенне-зимнему периоду, составила 56,0 %;

- доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета, составила 77,7 %;

- доля предприятий, осуществляющих помывку льготной категории граждан,         в общем количестве предприятий, оказывающих услуги общих отделений, составила 100,0%;

- уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы, составил 90,0%;

- количество информационных систем для организации оперативного взаимодействия и обмена информацией управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий, составило 4 ед.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены      в Приложении № 1.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень

основных мероприятий (мероприятий), выполненных

и не выполненных в установленные сроки.

На 31.12.2021 плановый объем финансирования основных мероприятий муниципальной программы составил 382 180 592,78 руб., в том числе:

- исполнителем которых является управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства - 358 331 386,29 руб., из них средства бюджета города Рязани составляют 208 331 386,29 руб., средства областного бюджета – 150 000 000,00 руб.;

- исполнителем которых является управление капитального строительства -23 849 206,49 руб., из них средства бюджета города Рязани составляют 120 340,51 руб., средства областного бюджета – 711 865,98 руб., средства федерального бюджета – 23 017 000,00 руб.

Фактическое исполнение годового плана составило 378 690 683,37.руб. (99,1 % годового плана), в том числе из средств городского бюджета – 204 961 817,39 руб. (98,3 % годового плана), из средств областного бюджета – 150 711 865,98 руб. (100 % годового плана), из средств федерального бюджета - 23 017 000.00 руб. (100 % годового плана).

Таким образом, запланированный объем финансирования из городского бюджета исполнен не в полном объеме. Фактическое исполнение меньше планового финансирования на 3 489 909,41 руб.

Сумма неосвоенных средств бюджета города Рязани в размере 3 489 909,41 руб. у главного распорядителя бюджетных средств – управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства сложилась следующим образом:

- 1 681 309,91 руб. - вследствие отсутствия заявок от претендентов                   на возмещение затрат и получение субсидий;

- 544 675,41 руб. – сумма высвобожденных средств в результате расторжений муниципальных контрактов, а также сумма экономии, сложившейся в результате проведения закупочных процедур;

- 44 471,20 руб. – сумма кредиторской задолженности по муниципальным контрактам за декабрь 2021 года;

- 1 219 452,89 руб. – сумма экономии по заработной плате в связи                     с проведенными организационно-штатными мероприятиями.

По основному мероприятию 1.1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани» проведены работы по всем запланированным на 2021 год мероприятиям:

1.1.1.  В   целях    содержания   в   надлежащем    состоянии   маневренного

жилищного фонда проведены работы по содержанию и ремонту общего имущества нежилого помещения, используемого как специализированный (маневренный) жилищный фонд (ул. Соборная, д.23). Данные работы выполнены в полном объеме в рамках заключенных муниципальных контрактов на сумму 1 035 000,00 руб.

1.1.2.   Выполнен капитальный и текущий ремонт мест общего пользования на 3-4 этажах и коридора на 5 этаже  в маневренном жилищном фонде по ул. Соборная, д. 23. Общая стоимость работ с учетом строительного контроля составила 739 447,00 руб.

1.1.3. В целях обеспечения качественного улучшения состояния муниципальных жилых помещений проведены работы по капитальному                и текущему ремонту 9 муниципальных квартир, расположенных по следующим адресам: ул. Тимакова, д.30, корп.1, кв.19; ул. Островского, д.40, кв.41;               пос. Элеватор, д.12, кв.6; ул. Станкозаводская, д.1/1, кв.34; ул. Касимовское шоссе, д.36, кв.85; ул. Ленина, д.2/68, кв.106; ул. Праволыбедская, д.55, кв.2, кв.6;           ул. Московское шоссе, д. 39, корп. 1, кв. 35, а также оказаны услуги по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения вышеуказанных работ  на общую сумму 2 603 389,92 руб.

1.1.4.  Для  обеспечения  безопасности проживания населения города Рязани,

а также сохранности муниципального жилищного фонда выполнены работы        по замене 20 единиц аварийного газового оборудования в 13 муниципальных квартирах, в том числе: установлено 14 газовых плит, 5 водонагревательных газовых колонок, 1 аппарат отопительный газовый с водяным контуром (АОГВ). Общая сумма работ составила 362 846,44 руб. (в том числе услуги                          по строительному контролю).

Фактическое финансирование по основному мероприятию «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани» в 2021 году произведено на сумму 4 740 683,36 руб., что составило 92,8 % запланированного годового объема финансирования. В результате проведения закупочных процедур сложилась экономия денежных средств  в размере 369 016,64  руб.

По основному мероприятию 1.2 «Создание условий для управления многоквартирными домами в городе Рязани» практически все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме:

1.2.1. В целях исполнения обязанностей собственника муниципальных помещений произведены расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности, за период с января по декабрь 2021 года в размере 54 146 771,09 руб.

1.2.3. В целях внесения средств на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в доле помещений муниципальной собственности было произведено финансирование в размере 29 624,74 руб.

1.2.4. В 2021 году из бюджета города Рязани предоставлены субсидии          в размере 5 764 481,31 руб. на проведение работ по выявлению и ликвидации дефектов строительных конструкций на техническом этаже одного жилого крупнопанельного дома серии 111-83, расположенного по адресу: ул. Зубковой,   д. 25, корп. 3.

1.2.5. В рамках утвержденного Порядка о внесении разницы в плате между платежами населения за содержание общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов  по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда, возмещены расходы управляющим организациям, ТСЖ, ЖЭУ, МУП «РМПТС» на сумму 11 506 795,75 руб.

1.2.6. Согласно утвержденному порядку в 2021 году предоставлены субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает жилую площадь в 1,5 раза и более, в размере     2 553 000,00 руб.

1.2.7. На выполнение мероприятий по реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации затрачено 726 735,00 руб.

В отчетном году в рамках данного мероприятия произведена закупка следующих товаров, работ, услуг:

- услуги по размещению на собственном сервере и ежемесячному абонентскому обслуживанию программного продукта «Формирование                    и управление электронной базой муниципального жилищного фонда»;

- приобретение призов для награждения победителей конкурса «На лучший ТСЖ и ЖСК»;

-  приобретение призов для конкурса «Самый пожаробезопасный дом»;

- обследование и оценка технического состояния строительных конструкций МКД;

- изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества;

- осуществление мероприятий по консервации незаселенных муниципальных жилых помещений;

- выполнение экспертного заключения.

1.2.8. В рамках мероприятия «Формирование земельных участков под многоквартирными домами и постановка их на кадастровый учет» проведены работы по формированию земельного участка под многоквартирным домом        по адресу: Касимовское шоссе, д. 38, корп. 1 и постановке его на кадастровый учет. Стоимость работ составила 27 000,00 руб.

1.2.9. Мероприятие «Предоставление схем расположения земельного участка под многоквартирными домами», участником которого в соответствии     с настоящей муниципальной программой является управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани, в 2021 году не проводилось. Финансовое обеспечение на реализацию данного мероприятия  не предусмотрено.

1.2.10. В 2021 году субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов  в части благоустройства придомовой территории (ремонт и оборудование детских игровых и спортивных площадок, мест отдыха, ограждений и иного оборудования) не предоставлялись в связи с отсутствием финансирования.

1.2.11. Мероприятия по демонтажу дымовых труб подвальных котельных, выведенных из эксплуатации, в отчетном году не осуществлялись, в связи с чем бюджетные ассигнования на их реализацию в размере 797 100,00 руб., утвержденные в начале года, были перераспределены на иные статьи расходов, требующие дополнительного финансирования.

1.2.12. В целях обеспечения качественного улучшения состояния муниципальных жилых помещений, в рамках мероприятия «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Рязани» проведены работы по ремонту и восстановлению части разрушенного фасада здания по адресу:  ул. Ленинского Комсомола, д. 98. Сумма расходов на реализацию данного мероприятия составила  120 925,41 руб.

1.2.13. После возникновения чрезвычайной ситуации – пожара предоставлена субсидия на проведение капитального ремонта общего имущества                                   в многоквартирных домах при возникновении неотложной необходимости управляющей организации на восстановление поврежденных конструктивов общего имущества многоквартирного дома по адресу: ул. Черновицкая, д. 4. Сумма расходов составила 5 132 123,00 руб.

Фактическое финансирование по основному мероприятию «Создание условий для управления многоквартирными домами в городе Рязани» в 2021 году произведено на сумму 80 007 456,30 руб., что составило 97,8 % запланированного годового объема финансирования. Не освоены бюджетные средства в размере 1 774 574,91 руб., из них: 93 265,00 руб. - экономия, сложившаяся в результате проведения закупочных процедур, 1 681 309,91 руб. – остаток средств ввиду отсутствия заявок от претендентов  на возмещение затрат и получение субсидий.

В рамках основного мероприятия 2.1. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани» в 2021 году проведены работы, направленные на  повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани.

2.1.1.  Во исполнении основного мероприятия «Ежегодный мониторинг        и актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области» и в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» проведена работа по актуализации на 2022 год схемы теплоснабжения муниципального образования – городской округ город Рязань, которая прошла процедуру публичных слушаний и утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 02.11.2021  № 1188.

Работы по актуализации схемы выполнены МУП «РМПТС» за счет собственных средств.

2.1.2. Работы по ежегодному мониторингу и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области в 2021 году выполнены МП «Водоканал города Рязани» за счет собственных средств.

2.1.3.    В  целях    своевременной    подготовки    коммунального   хозяйства

к отопительному сезону разработан Порядок предоставления в 2021 году субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. В соответствии с данным Порядком МУП «РМПТС» были предоставлены субсидии в размере 205 263 157,90 руб. (в том числе из областного бюджета 150 000 000,00 руб.). В результате произведен капитальный ремонт магистральных тепловых сетей на 9-ти участках общей протяженностью более  6,1 км по ул. Братиславская, ул. Полетаева, Северный переулок (под железной дорогой), ул. Новослободская, 2 участка между Ряжским и Куйбышевским шоссе, ул. Новой и 2 участка по ул. Татарской.

2.1.4. Исполнение мероприятия «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов теплоснабжения» на 2021 год                     не запланирована, в связи с чем финансовое обеспечение на его реализацию          не предусмотрено.

2.1.5. В рамках федерального проекта «Чистая вода» государственной программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и повышения энергетической эффективности» на объекте «Окская очистная водопроводная станция с. Дядьково, ул. Грачи, д.), стр. 101»     в г. Рязани МП «Водоканал города Рязани» выполнено строительство трех артезианских скважин для обеспечения населения города Рязани чистой питьевой водой нормативного качества. Расходы на реализацию данного мероприятия составили 23 849 206,49 руб., в том числе: 120 340,51 руб. из городского бюджета, 711 865,98 руб. из областного бюджета, 23 017 000,00 руб. из федерального бюджета. Участником данного мероприятия в соответствии с настоящей муниципальной программой и главным распорядителем бюджетных средств является управление капитального строительства администрации города Рязани.

Фактическое финансирование по основному мероприятию «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани» в 2021 году произведено на сумму 229 112 364,39 руб., что составило 100% запланированного годового объема финансирования.

В связи с отсутствием финансирования основные мероприятия 3.1 «Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования      и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения                                    и электроснабжения» и 3.2 «Реконструкция тепловых сетей                                          с использованием энергоэффективных технологий (предоставление субсидий муниципальным предприятиям на погашение кредиторской задолженности)» в 2021 году не исполнялись.

В рамках основного мероприятия 3.3 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде» произведена установка (замена) 31 индивидуального прибора учета (горячей          и холодной воды – 27 шт., природного газа – 4 шт.) и выполнена поверка 15 приборов учета воды на общую сумму 203 794,92 руб. Таким образом, фактическое исполнение составило практически 100 % от планового объема финансирования. Остаток неиспользованных средств по данному мероприятию - 5,08 руб.

Ввиду отсутствия финансирования в 2021 году основное мероприятие 3.4 «Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики        в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности     и обучение в области энергосбережения» не исполнялось.

В рамках основного мероприятия 4.1 «Организация оказания банных услуг в городе Рязани» муниципальному предприятию «Комплекс» возмещены недополученные доходы, связанные с предоставлением населению  услуги бань, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), за период с января по декабрь 2021 года в размере 8 469 168,79 руб., что составило 100 % годового планового объема финансирования.

В рамках основного мероприятия 5.1 «Обеспечение деятельности управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани» произведены следующие расходы:

5.1.1. На содержание управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани в 2021 году израсходовано 54 992 650,33 руб. Выплачена заработная плата 64 сотрудникам управления, перечислены взносы на обязательное социальное страхование, произведены иные выплаты сотрудникам, в том числе командировочные расходы, оплачены услуги почтовой и телефонной связи, информационные услуги, услуги по обращению с ТКО, услуги по содержанию имущества управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, приобретены канцелярские принадлежности, бумага для печати, расходные материалы к оргтехнике, а также прочие товары, работы, услуги, необходимые для бесперебойного функционирования управления.

5.1.2. В целях обеспечения выполнения иных функций управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства произведены расходы в размере 1 128 065,28 руб. на следующие мероприятия:

в рамках исполнения полномочий администратора доходов бюджета города Рязани:

- оказание услуг по ведению бухгалтерского учета в части информационно-вычислительных работ по автоматизированному начислению, обработке, сбору    и перечислению платежей за наем муниципальных жилых помещений (платы      за наем) в бюджет города Рязани и обслуживанию программного комплекса «Автоматизированное рабочее место бухгалтера-паспортиста» (АРМ);

- оказание услуг по переводу денежных средств по поручению физических лиц в бюджет города Рязани;

в рамках исполнения иных полномочий:

- оказание услуг архивариуса;

- оказание оценочных услуг;

- уплата налога на имущество организаций и земельного налога;

- приобретение прочих товаров, работ, услуг.

Фактическое финансирование по основному мероприятию «Обеспечение деятельности управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани» в 2021 году составило 56 120 715,61 руб., что составило 97,7% от планового объема финансирования. Сложилась экономия денежных средств по закупкам прочих товаров, работ, услуг в размере 75 488,69 руб., по заработной плате - в результате проведения организационно-штатных мероприятий и ввиду большого количества листов нетрудоспособности, выплаты по которым осуществлены Фондом социального страхования, в размере 1 219 452,89 руб. Кредиторская задолженность за декабрь 2021 года                      по заключенным муниципальным контрактам на услуги почтовой и телефонной связи составила 41 371,20 руб.

В целях реализации основного мероприятия 6.1. «Организация взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры» осуществлены следующие расходы:

6.1.2. В связи с необходимостью технического оснащения в целях осуществления оперативного взаимодействия с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий, были оказаны услуги связи по предоставлению функционала «Видеоконференция» на общую сумму 36 500,00 руб.

Фактическое финансирование по основному мероприятию «Организация взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры» в 2021 году произведено в размере 36 500,00 руб., что составило 78,5 % от годового планового объема финансирования. Экономия в результате проведения закупочных процедур составила  6 900,00  руб., сумма кредиторской задолженности за декабрь 2021 года – 3 100,00 руб.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении № 1.

- Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу | Причины внесения изменений в муниципальную программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Рязани от 20.04.2021 № 1442 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544» | В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, а также в целях осуществления финансирования расходов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках подпрограммы «Модернизация коммунального комплекса» государственной программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»: - Скорректирован паспорт муниципальной программы. - Внесены изменения в приложение к муниципальной программе. В связи с изменениями финансирования осуществлена корректировка значений целевых показателей программы |
| 2 | Постановление администрации города Рязани от 16.06.2021 № 2258 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544» | В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2021 год: - Скорректирован паспорт муниципальной программы. - Внесены изменения в приложение к муниципальной программе: 2.1. Выделены дополнительные бюджетные ассигнования на мероприятие 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)»: - из средств областного бюджета в размере 100 000,00 тыс. руб. в целях выполнения работ по капитальному ремонту тепловых магистральных сетей; - из средств городского бюджета в размере 44 210,5579 тыс. руб. для софинансирования работ по капитальному ремонту тепловых магистральных сетей. 2.2. Утверждены бюджетные ассигнования, ранее имевшие прогнозные значения, на финансовое обеспечение мероприятия 2.1.5 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения». 2.3. В связи с увеличением объема финансирования основного мероприятия 2.1 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани» в 2021 году, значение целевого показателя (индикатора) программы «Доведение доли отремонтированных инженерных сетей при подготовке к осенне-зимнему периоду» увеличилось с 43% до 53%. |
| 3 | Постановление администрации города Рязани от 30.07.2021 № 3052 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544» | В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2021 год: 1. Скорректирован паспорт муниципальной программы. 2. Внесены изменения в приложение к муниципальной программе: 2.1. Перераспределены средства городского бюджета: - в размере 2 300,0 тыс. руб. с мероприятия 1.2.6. «Возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает площадь жилых помещений или жилую площадь в 1,5 раза и более (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам)» на реализацию мероприятия 1.2.4 «Выявление и ликвидация дефектов строительных конструкций на технических этажах жилых крупнопанельных домов серии 111-83 в жилищном фонде, расположенном на территории города Рязани (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам)». 2.2. Выделены дополнительные бюджетные ассигнования из средств областного бюджета: - в размере 50 000,0 тыс. руб. на мероприятие 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)». 2.3. Значение целевого показателя (индикатора) программы «Доведение доли отремонтированных инженерных сетей при подготовке к осенне-зимнему периоду» увеличилось с 53% до 56%. |
| 4 | Постановление администрации города Рязани от 08.12.2021 № 5295 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544» | В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2021 год, а также в целях осуществления в 2022 году финансирования расходов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках подпрограммы «Модернизация коммунального комплекса» государственной программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»: - Скорректирован паспорт муниципальной программы. - Внесены изменения в приложение к муниципальной программе: 2.1. Перераспределены средства городского бюджета: - в размере 61,0 тыс. руб. с мероприятия 1.1.3 «Капитальный и текущий ремонт муниципальных жилых помещений» на реализацию мероприятия 1.1.4 «Замена аварийного газового оборудования в муниципальном жилищном фонде»; - в размере 150,0 тыс. руб. с мероприятия 1.2.11 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по демонтажу дымовых труб подвальных котельных, выведенных из эксплуатации» на реализацию мероприятия 1.2.7 «Реализация положений Жилищного кодекса РФ». 2.2. Выделены дополнительные бюджетные ассигнования из средств городского бюджета: - в размере 2 041,7 тыс. руб. на мероприятие 1.2.4 «Выявление и ликвидация дефектов строительных конструкций на технических этажах жилых крупнопанельных домов серии 111-83 в жилищном фонде, расположенном на территории города Рязани (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским коопе-ративам)»; - в размере 4 000,0 тыс. руб. на мероприятие 1.2.5 «Внесение разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда»; - в размере 2 300,0 тыс. руб. на мероприятие 1.2.6 «Возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает площадь жилых помещений или жилую площадь в 1,5 раза и более (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам) площадь в 1,5 раза и более (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским коопера-тивам)»; - в размере 7 000,0 тыс. руб. на мероприятие 1.2.13 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при возникновении неотложной необходимости»; - в размере 1 091,0 тыс. руб. на мероприятие 4.1.1 «Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги бань, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)». 2.3. Уменьшены бюджетные ассигнования: - в размере 90,0 тыс. руб. из средств городского бюджета на финансирование мероприятия 1.2.8 «Формирование земельных участков под многоквартирными домами и постановка их на кадастровый учет»; - в размере 247,94073 тыс. руб. на реализацию мероприятия 2.1.5 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения», в том числе: из средств городского бюджета в размере 1,2397 тыс. руб.; из средств областного бюджета в размере 7,40103 тыс. руб.; из средств федерального бюджета в размере 239,3 тыс. руб. Скорректировано значение целевого показателя (индикатора) «Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД)» с 99% до 99,7%. 2.4. В целях осуществления в 2022 году финансирования расходов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках подпрограммы «Модернизация коммунального комплекса» государственной программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности» спрогнозирован объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятия 2.1.5 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения». |
| 5 | Постановление администрации города Рязани от 30.12.2021 № 5808 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544» | В соответствии с корректировкой бюджета города Рязани на 2020 год: - Скорректирован паспорт муниципальной программы. - Внесены изменения в приложение к муниципальной программе: 2.1. Перераспределены средства городского бюджета: - в размере 120,0 тыс. руб. с мероприятия 1.1.4 «Замена аварийного газового оборудования в муниципальном жилищном фонде» на реализацию мероприятия 1.2.7 «Реализация положений Жилищного кодекса РФ»; - в размере 2 700,0 тыс. руб. с мероприятия 1.2.1 «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» на мероприятия: 1.2.5 «Внесение разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» в размере 907,0 тыс. руб.; 1.2.6 «Возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает площадь жилых помещений или жилую площадь в 1,5 раза и более (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам)» в размере 903,0 тыс. руб.; 4.1.1 «Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги бань, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)» в размере 890,0 тыс. руб.; - в размере 188,16879 с мероприятия 1.2.5 «Внесение разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» на реализацию мероприятия 4.1.1 «Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги бань, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)». Данное перераспределение бюджетных ассигнований осуществлено в рамках сводной бюджетной росписи. - в размере 647,1 тыс. руб. с мероприятия 1.2.11 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по демонтажу дымовых труб подвальных котельных, выведенных из эксплуатации» на реализацию мероприятия 1.2.5 «Внесение разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда»; - в размере 640,0 тыс. руб. с мероприятия 1.2.12 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Рязани» на реализацию мероприятия 1.2.5 «Внесение разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда»; - в размере 2 655,977 тыс. руб. с мероприятия 1.2.13 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при возникновении неотложной необходимости» на реализацию мероприятия 1.2.5 «Внесение разницы плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда»; - в размере 116,2 тыс. руб. с мероприятия 3.3 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде» на реализацию мероприятия 1.2.5 «Внесение разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда». 2.2. Уменьшены бюджетные ассигнования: - в размере 950,0 тыс. руб. из средств городского бюджета в целях перераспределения их на мероприятие 6.1 «Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение)» муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан», утвержденной , в том числе; с мероприятия 1.2.1 «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» в размере 300,0 тыс. руб., с мероприятия 1.2.6 «Возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает площадь жилых помещений или жилую площадь в 1,5 раза и более (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам)» в размере 650,0 тыс. руб.; - в размере 253,425 тыс. руб. из средств городского бюджета в рамках мероприятия 5.1.1 «Содержание управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани» в связи со сложившейся экономией денежных средств. 2.3 Скорректированы значения целевых показателей (индикаторов): «Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД)» с 99,7 % до 99%; «Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета» снизилось с 79% до 77,7%. |

- Оценка эффективности муниципальной программы

Расчет оценки эффективности производится в соответствии                           с Методическими указаниями утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани    и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

При оценке эффективности муниципальной программы учитывается:

- оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы;

- оценка эффективности выполнения основных мероприятий;

- оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы проводится для каждой задачи программы и определяется на основании эффективности выполнения основных мероприятий.

Оценка эффективности выполнения основных мероприятий муниципальной программы оценивается на основании сопоставления достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (ДИi) к финансовой обеспеченности основных мероприятий муниципальной программы (ФОМi).

Если реализация основного мероприятия муниципальной программы запланирована без финансирования или фактический объем расходов по основному мероприятию на конец отчетного периода равен нулю, тогда принимаем ФОМi = 100%.

Показатели достижений запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (ДИi), финансовой обеспеченности основных мероприятий муниципальной программы (ФОМi), а также результата расчета оценки эффективности основных мероприятий муниципальной программы (ЭОМi) и оценки эффективности выполнения задач муниципальной программы (ЭЗi) представлены в Приложении № 2.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 1.1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани»:

ЭМ1.1 = 110,3 % - эффективность высокая.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 1.2 Создание условий для управления МКД в городе Рязани:

ЭМ1.2 = 85,4 % - эффективность средняя.

Поскольку реализация основных мероприятий 1.1 и 1.2 направлена на решение задачи 1 «Создание условий для управления МКД в городе Рязани», следовательно, оценка эффективности задачи 1:

ЭЗ1 = (ЭМ1.1 + ЭМ1.2 ) / 2= 97,9 % - эффективность средняя.

Оценка эффективности основного мероприятия 2.1 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани»:

ЭМ2.1 = 20,0 % - эффективность низкая.

Низкая эффективность реализации данного мероприятия обусловлена тем, что в целях его финансирования бюджетные ассигнования из городского               и областного бюджетов были доведены до главного распорядителя бюджетных средств – управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства поэтапно в течение года.

Поскольку реализация основного мероприятия 2.1 направлена на решение задачи 2 «Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани», следовательно, оценка эффективности задачи 2:

ЭЗ2 = ЭМ2.1 = 20,0 % - эффективность низкая.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 3.3 «Установка приборов учета в муниципальном жилищном фонде»:

ЭМ3.3 = 154,4 % - эффективность высокая.

Поскольку реализация основного мероприятия 3.3 направлена на решение задачи 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани», следовательно, оценка эффективности задачи 3:

ЭЗ3 = ЭМ3.3  = 154,4 % - эффективность высокая.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 4.1 «Организация оказания банных услуг в городе Рязани»:

ЭМ4.1 = 74,4 % - эффективность низкая.

Низкая эффективность реализации данного мероприятия обусловлена тем, что изначально в бюджете города Рязани была заложена сумма на возмещение затрат предприятий, оказывающих банные услуги, в меньшем объеме, исходя из возможностей бюджета, по сравнению с суммой, запланированной к исполнению. Субсидия была предоставлена муниципальному предприятию «Комплекс».           В течение 2021 года была изыскана возможность дополнительного возмещения понесенных затрат предприятию.

Поскольку реализация основного мероприятия направлена на решение задачи 4 «Предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани», следовательно, оценка эффективности задачи 4:

ЭЗ4 = ЭМ4.1 = 74,4 % - эффективность низкая.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 5.1 «Обеспечение деятельности управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани»:

ЭМ5.1 = 102,8 % - эффективность высокая.

Поскольку реализация основного мероприятия направлена на решение задачи 5 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы», следовательно, оценка эффективности задачи 5:

ЭЗ5 = ЭМ5.1 = 102,8 % - эффективность высокая.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 6.1 «Организация взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры»:

ЭМ6.1 = 127,4 % - эффективность высокая.

Поскольку реализация основного мероприятия направлена на решение задачи 6 «Обеспечение условий для взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры», следовательно, оценка эффективности задачи 6:

ЭЗ6 = ЭМ6.1 = 127,4 % - эффективность высокая.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Рязани» в 2021 году:

ЭМП = 96,1% - эффективность средняя.

- Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В целях реализации единой политики в сфере управления жилищным фондом, позволяющей повысить качество жизни населения, проживающего                 на территории муниципального образования – городской округ город Рязань, будет продолжена работа, направленная на:

- увеличения доли муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования;

- увеличение уровня готовности жилищного фонда к отопительному периоду;

- повышение доли отремонтированных инженерных сетей при подготовке    к осенне-зимнему периоду;

- проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения                        и электроснабжения;

- увеличение доли муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета;

- улучшение деятельности предприятий, осуществляющих помывку льготной категории граждан, оказывающих услуги общих отделений бань;

- увеличение количества созданных и внедренных единых автоматизированных информационно-аналитических систем контроля, учета         и анализа производства, распределения и потребления энергоресурсов;

-  модернизация информационных систем в целях организации оперативного взаимодействия и обмена информацией управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий.